15.08.2025                                                                                                                № 571-ра

О внесении изменений в распоряжение Администрации 
Томской области от 16.02.2024 № 94-ра

1. Внести в распоряжение Администрации Томской области от 16.02.2024 
№ 94-ра «Об утверждении Региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Томской области 
на 2024 – 2033 годы» следующие изменения:

1) Паспорт Региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Томской области на 2024 – 
2033 годы (далее – Региональная программа), утвержденный указанным распоряжением, изложить в новой редакции согласно приложению № 1 
к настоящему распоряжению;

2) приложение № 1 «План мероприятий Программы» к Региональной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению;

3) приложение № 2 «Сводный план мероприятий по основным показателям Программы» к Региональной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему распоряжению;

4) приложение № 3 «Объемы реализации и финансирования мероприятий 
в рамках пообъектного плана-графика догазификации Томской области» 
к Региональной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 4 
к настоящему распоряжению;

5) приложение № 4 «Перечень объектов газоснабжения, строящихся в рамках догазификации» к Региональной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему распоряжению;

6) приложение № 5 «Перечень объектов газоснабжения, строящихся по общим правилам» к Региональной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему распоряжению;

7) приложение № 6 «Объемы реализации и финансирования мероприятий 
в рамках пообъектного плана-графика догазификации территорий ведения гражданами садоводства для собственных нужд Томской области» к Региональной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему распоряжению;

8) приложение № 7 «Перечень объектов газоснабжения, строящихся в рамках догазификации территорий ведения гражданами садоводства для собственных нужд» к Региональной программе изложить в новой редакции согласно 
приложению № 8 к настоящему распоряжению.

2. Департаменту информационной политики Администрации Томской области обеспечить опубликование настоящего распоряжения.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением подпунктов 4) и 5) пункта 1, которые вступают 
в силу со дня официального опубликования настоящего распоряжения 
и распространяют свое действие на правоотношения, возникшие с 27 декабря 
2024 года.

И.о. Губернатора Томской области	      А.М. Рожков

Баев Ю.И.

0814kv01.rap2025

Приложение № 1

к распоряжению Администрации
Томской области 
от 15.08.2025  № 571-ра

# Паспорт 
Региональной программы газификации

жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных

организаций Томской области на 2024 – 2033 годы

| Цель и задачи региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Томской области на 2024 – 2033 годы (далее – Программа) | Цель Программы: повышение уровня газификации природным газом Томской области. Задачи Программы: газификация населенных пунктов Томской области путем строительства, реконструкции объектов газоснабжения; обеспечение надежного и бесперебойного газоснабжения в Томской области |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель и соисполнители Программы | Ответственный исполнитель Программы: Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области. Соисполнители Программы: Департамент социальной защиты населения Томской области, Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области, Департамент тарифного регулирования Томской области, компании группы ПАО «Газпром» (по согласованию), ООО «Газпром газификация» (по согласованию), ООО «Газпром газораспределение Сибирь» (по согласованию), ООО «Русский проект» (по согласованию) |  |
| Участники Программы | Органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию), газотранспортные и газораспределительные организации, физические и юридические лица Томской области |  |
| Целевые показатели Программы к 2033 году | объем (прирост) потребления природного газа в год | Не менее 0,1 млрд. м3 |
|  | протяженность (строительство) объектов магистрального транспорта | - |
|  | протяженность (строительство) газопроводов-отводов | - |
|  | количество (строительство) газораспределительных станций | - |
|  | реконструкция объектов транспорта природного газа (газораспределительных станций) | - |
|  | протяженность (строительство) межпоселковых газопроводов | более 60 км |
|  | протяженность (строительство) внутрипоселковых газопроводов | более 1500 км |
|  | уровень газификации населения | 75,0% |
|  | уровень потенциальной газификации населения | 88,0% |
|  | газификация потребителей природным газом (количество населенных пунктов, квартир (домовладений) | 17 н.п.; не менее 3 тыс. домовладений (квартир) в год |
|  | уровень газификации населения природным газом | 75% |
|  | перевод котельных на природный газ | 21 ед. |
|  | газификация потребителей сжиженным углеводородным газом (количество населенных пунктов, квартир (домовладений) | - |
|  | уровень газификации населения сжиженным углеводородным газом | 0,03% |
|  | перевод котельных на сжиженный углеводородный газ | - |
|  | газификация потребителей сжиженным природным газом (количество населенных пунктов, квартир (домовладений) | 5 н.п.; не менее 5000 домовладений (квартир) |
|  | уровень газификации населения сжиженным природным газом | 3% |
|  | количество (строительство) комплексов производства сжиженного природного газа | 1 ед. |
|  | перевод котельных на сжиженный природный газ | 26 ед. |
|  | перевод на природный газ автотранспортной техники | Не менее 30 ед. в год |
|  | количество (строительство) автомобильных газовых наполнительных компрессорных станций | - |
|  | протяженность и (или) количество бесхозяйных объектов газораспределения, | Не более 1 объекта |
|  | в том числе планируемых к регистрации права собственности на них в установленном порядке газораспределительной организацией | - |
|  | количество (строительство) криогенных автозаправочных станций | - |
| Этапы и сроки реализации Программы | Срок реализации Программы: 2024 – 2033 годы. Отдельные этапы реализации Программы не выделяются |  |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий прогнозный объем финансирования составляет более 13 млрд. руб. |  |
| Ожидаемые результаты от реализации Программы | Повышение уровня газификации жилищного фонда Томской области, подлежащего газификации природным газом, до 75% |  |

Приложение № 2

к распоряжению Администрации
Томской области 
от 15.08.2025  № 571-ра

План мероприятий Программы

| Раз-дел | Подраз-дел | Наименование объекта – источника газоснабжения | Характеристика объекта |  |  |  |  | Финанси-рование* |  | Этап жизненного цикла объекта | Проектные и изыскательские работы |  |  | Строительно-монтажные работы |  |  | Дата ввода в эксплуатацию | Группа потребителей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | количество потребителей | протяженность, км | Производитель-ность (потребление), проектное значение |  | объем хранения (транспортиро-вочных емкостей) | источник** | млн. рублей (с НДС) |  | дата начала | дата завершения | финансирование, млн. рублей (с НДС)* | дата начала | дата завершения | финансирование, млн. рублей (с НДС)* |  |  |
|  |  |  |  |  | куб. м в час (тонн в час) | тыс. куб. м в год (тонн в год) | куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Газоснабжение природным газом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 1.1. | Объект магистрального транспорта | x | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x |
| 1. | 1.1.1. | Газопровод-отвод | x | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x |
| 1. | 1.1.1.1. | ГРС с-з «Чернореченский» | x | x | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x |
| 1. | 1.1.1.1.1. | Газопровод межпоселковый от ГРС с-з «Чернореченский» до мкр. Южный и Центральный в д. Кисловка Томского района Томской области | x | 7,4 |  | 31503 | x | СЕСГ | 231,0 | строи-тель-ство | 2023 | 2024 | 25,9 | 2025 | 2026 | 205,1 | 2027 | x |
| 1. | 1.1.1.1.1.1. | Газификация котельных | 3 | х |  | 31503 | х | х | х | строи-тель-ство | 2022 | 2025 | х | 2025 | 2026 | х | 2026 |  |
| 1. | 1.1.1.1.2. | «Газопровод, назначение: нежилое, инв. № 7812, адрес объекта: Томский район, АГРС «Кисловка» - с. Моряковский Затон, межпоселковый газопровод высокого давления АГРС «Кисловка» – Моряковский Затон Томского района. 53938,0 п.м.» на участке от ГРС Чернореченский до отвода на мкр. Серебряный бор» | х | 9 |  |  | х | СН | 130,76 | рекон-струк-ция | 2025 | 2025 | 11,5 | 2025 | 2025 | 119,2 | 2025 | х |
| 1. | 1.1.1.2. | ГРС Томск-3 | x | x | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x |
| 1. | 1.1.1.2.1. | Газопровод межпоселковый от н.п. Большое Протопопово до н.п. Мирный Томского района, с отводом на д. Малое Протопопово Томского района Томской области | x | 7,1 |  | 353 | x | СЕСГ | 50,3 | строи-тель-ство | 2023 | 2024 | 11,7 | 2025 | 2026 | 38,6 | 2027 | x |
| 1. | 1.1.1.2.1.1. | Распределительный газопровод в д. Малое Протопопово Томского района Томской области | x | 6,6 |  | 353 | x | СЕСГ | 54,5 | строи-тель-ство | 2023 | 2025 | 7,9 | 2025 | 2026 | 46,6 | 2027 | x |
| 1. | 1.1.1.2.1.1.1. | Газификация домовладений д. Малое Протопопово | 133 | x |  | 353 | x | x | x | строи-тель-ство |  |  | x | 2026 | 2029 | x |  | население |
| 1. | 1.1.1.3. | ГРС Парабель | x | x | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x |
| 1. | 1.1.1.3.1. | Газопровод межпоселковый до д. Вялово, д. Голещихино Парабельского района Томской области | x | 1,4 |  | 221 | x | СЕСГ | 11,8 | строи-тель-ство | 2023 | 2024 | 3,5 | 2025 | 2026 | 8,3 | 2027 | x |
| 1. | 1.1.1.3.1.1. | Распределительный газопровод в д. Вялово Парабельского района Томской области | x | 1,8 |  | 137 | x | СЕСГ | 61,4 | строи-тель-ство | 2023 | 2025 | 4,8 | 2025 | 2026 | 56,6 | 2027 | x |
| 1. | 1.1.1.3.1.1.1. | Газификация домовладений д. Вялово | 46 | x |  | 137 | x | x | x |  |  |  | x | 2026 | 2029 | x |  | население |
| 1. | 1.1.1.3.1.2. | Распределительный газопровод в д. Голещихино Парабельского района Томской области | x | 2,2 |  | 84 | x | СЕСГ | 43,1 | строи-тель-ство | 2023 | 2025 | 3,4 | 2025 | 2026 | 39,7 | 2027 | x |
| 1. | 1.1.1.3.1.2.1. | Газификация домовладений д. Голещихино | 32 | x |  | 84 | x | x | x | строи-тель-ство |  |  | x | 2026 | 2029 | x |  | население |
| 1. | 1.1.1.4. | ГРС Итатка | x | x | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x |
| 1. | 1.1.1.4.1. | Газопровод межпоселковый от ГРС «Итатка» до с. Александровское Томского района Томской области | x | 24,5 |  | 1480 | x | СЕСГ | 418,0 | строи-тель-ство | 2023 | 2024 | 30,4 | 2025 | 2026 | 387,6 | 2027 | x |
| 1. | 1.1.1.4.1.1. | Распределительный газопровод в с. Александровское Томского района Томской области | x | 15,1 |  | 1480 | x | СЕСГ | 339,1 | строи-тель-ство | 2023 | 2025 | 15,6 | 2025 | 2026 | 323,5 | 2027 | x |
| 1. | 1.1.1.4.1.1.1. | Газификация домовладений с. Александровское | 340 | x |  | 1102 | x | x | x | строи-тель-ство |  |  | x | 2026 | 2029 | x |  | население |
| 1. | 1.1.1.4.1.1.2. | Газификация котельных с. Александровское | 3 | х |  | 378 | х | х | х | строи-тель-ство |  |  | х | 2025 | 2026 | х | 2026 | объекты тепло-снабже-ния |
| 1. | 1.1.1.5. | ГРС АГНКС | x | x | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x |
| 1. | 1.1.1.5.1. | Газопровод от ГРС-2 до врезки в газопровод АГРС «АГНКС» – п. Мирный |  | 10,1 |  |  |  | СЕСГ | 653,2 | строи-тель-ство |  |  |  | 2023 | 2025 | 653,2 | 2026 |  |
| 1. | 1.1.1.5.1.1. | Распределительный газопровод в д. Позднеево Томского района Томской области с подключением к межпоселковому газопроводу | x | 6,0 |  | 408 | x | СЕСГ | 47,5 | строи-тель-ство | 2023 | 2025 | 6,6 | 2025 | 2026 | 40,9 | 2027 | x |
| 1. | 1.1.1.5.1.1.1. | Газификация домовладений д. Позднеево | 150 | x |  | 408 | x | x | x | строи-тель-ство |  |  | x | 2026 | 2029 | x |  | население |
| 1. | 1.1.1.5.1.1.2. | Газификация котельных ОАО «ТДСК» для мкр. «Южные Ворота – 2» в п. Зональная Станция | 5 | х | 11020 |  |  | ВСИ | 807,06 | строи-тель-ство | 2025 | 2028 | 32,03 | 2025 | 2033 | 775,03 |  | объекты тепло-снабже-ния |
| 1. | 1.1.1.5.1.1.3. | Газификация котельных для жилого района по пер. Тепличный в п. Зональная Станция Томского района | 1 |  | 1970 |  |  | ВСИ | 148,7 | строи-тель-ство | 2024 | 2024 |  | 2025 | 2025 | 148,7 | 2025 | объекты тепло-снабже-ния |
| 1. | 1.1.1.5.1.2. | «Газопровод высокого давления 2 категории 0,6 МПа (6275,0 м) г. Томск, от блочно-комплектной ГРС-160с. 71.6 - 76.3 км. г/пр Парабель – Кузбасс» (Томская область, г.Томск, ул.Демьяна Бедного, д. 16/1, стр. 1) | х | 0,4 |  |  | х | СН | 58,7 | рекон-струк-ция | 2025 | 2025 | 1,5 | 2026 | 2026 | 57,2 | 2026 | х |
| 1. | 1.1.1.6. | ГРС Асино | x | x | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x |
| 1. | 1.1.1.6.1. | Газопровод межпоселковый от ПГРП до c. Старо-Кусково с отводом на с. Ново-Кусково Асиновского района Томской области*** |  | 5,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 1.1.1.6.1.1. | Распределительный газопровод в с. Ново-Кусково Асиновского района Томской области | x | 20,4 | - | 1905 | x | СЕСГ | 457,9 | строи-тель-ство | 2023 | 2024 | 21,2 | 2024 | 2025 | 436,7 | 2026 | x |
| 1. | 1.1.1.6.1.1.1. | Газификация домовладений с. Ново-Кусково | 471 | x |  | 1284 | x | x | x | строи-тель-ство |  |  | x | 2025 | 2029 | x |  | население |
| 1. | 1.1.1.6.1.1.1.2. | Газификация котельных с. Ново-Кусково | 2 | х |  | 621 | x | x | x | строи-тель-ство |  |  | х | 2025 | 2026 | х | 2026 | объекты тепло-снабже-ния |
| 1. | 1.1.1.6.1.2. | Распределительный газопровод в д. Старо-Кусково Асиновского района Томской области | x | 5,5 | - | 150 | x | СЕСГ | 92,3 | строи-тель-ство | 2023 | 2024 | 5,5 | 2024 | 2024 | 86,8 | 2025 | x |
| 1. | 1.1.1.6.1.2.1. | Газификация домовладений с. Старо-Кусково | 75 | x |  | 150 | x | x | x | строи-тель-ство |  |  | x | 2025 | 2029 | x |  | население |
| 1. | 1.1.1.6.2. | Газопровод межпоселковый до с. Семеновка Зырянского района с отводами на д. Победа, с. Больше-Дорохово Асиновского района Томской области*** |  | 28,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 1.1.1.6.2.1. | Распределительный газопровод в с. Больше-Дорохово Асиновского района Томской области | х | 7,5 |  | 566 | х | СЕСГ | 140,8 | строи-тель-ство | 2023 | 2024 | 8,5 | 2024 | 2025 | 132,3 | 2026 | x |
| 1. | 1.1.1.6.2.1.1. | Газификация домовладений с. Больше-Дорохово | 244 | x |  | 267 | x | x | x | строи-тель-ство |  |  | x | 2026 | 2029 | x |  | население |
| 1. | 1.1.1.6.2.1.2. | Газификация котельных с. Больше-Дорохово | 2 | х |  | 299 | х | х | х |  |  |  | х | 2026 | 2027 | х | 2027 | объекты тепло-снабже-ния |
| 1. | 1.1.1.6.2.2. | Распределительный газопровод в с. Семеновка Зырянского района Томской области | х | 13,2 |  | 854 | х | СЕСГ | 92,7 | строи-тель-ство | 2023 | 2025 | 11,9 | 2025 | 2026 | 80,8 | 2027 | х |
| 1. | 1.1.1.6.2.2.1. | Газификация домовладений д. Семеновка | 402 | x |  | 675 | x | x | x | строи-тель-ство |  |  | x | 2026 | 2029 | x |  | население |
| 1. | 1.1.1.6.2.2.2. | Газификация котельных д. Семеновка | 1 | x |  | 179 | x | x | x | строи-тель-ство |  |  | x | 2025 | 2026 | x | 2026 | объекты тепло-снабже-ния |
| 1. | 1.1.1.6.2.3. | Распределительный газопровод в д. Победа Асиновского района Томской области | x | 3,2 |  | 75 | x | СЕСГ | 60,3 | строи-тель-ство | 2023 | 2024 | 3,5 | 2024 | 2024 | 56,8 | 2025 | x |
| 1. | 1.1.1.6.2.3.1. | Газификация домовладений д. Победа | 98 | x |  | 75 | x | x | x | строи-тель-ство |  |  | x | 2025 | 2029 | x |  | население |
| 1. | 1.1.1.6.2.4. | Распределительный газопровод в д. Воронино-Яя Асиновского района Томской области | х | 5,6 |  | 71 | х | СЕСГ | 100,6 | строи-тель-ство | 2023 | 2024 | 5,6 | 2024 | 2024 | 95,0 | 2025 | х |
| 1. | 1.1.1.6.2.4.1. | Газификация домовладений д. Воронино-Яя | 143 | x |  | 71 | x | x | x | строи-тель-ство |  |  | x | 2025 | 2029 | x |  | население |
| 1. | 1.1.1.6.3. | Газопровод межпоселковый от с. Семеновка Зырянского района до с. Зырянское с отводами на д. Цыганово, Берлинка, Причулымский Зырянского района Томской области*** |  | 25,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 1.1.1.6.3.1. | Распределительный газопровод в с. Берлинка Зырянского района Томской области | х | 14,9 |  | 510 | х | СЕСГ | 217,0 |  | 2022 | 2024 | 12,6 | 2024 | 2024 | 204,4 | 2025 |  |
| 1. | 1.1.1.6.3.1.1. | Газификация домовладений с. Берлинка | 368 | х |  | 510 | x | x | x | строи-тель-ство |  |  |  | 2025 | 2029 |  |  | население |
| 1. | 1.1.1.6.3.2. | Распределительный газопровод в с. Цыганово Зырянского района Томской области | х | 8,9 |  | 340 | х | СЕСГ | 145,1 | строи-тель-ство | 2022 | 2024 | 9,6 | 2024 | 2024 | 135,5 | 2025 | х |
| 1. | 1.1.1.6.3.2.1. | Газификация домовладений с. Цыганово | 372 | x |  | 340 | x | x | x | строи-тель-ство |  |  | x | 2025 | 2029 | x |  | население |
| 1. | 1.1.1.6.3.3. | Распределительный газопровод в п. Причулымский Зырянского района Томской области | х | 11,4 |  | 484 | х | СЕСГ | 200,8 | строи-тель-ство | 2022 | 2024 | 10,3 | 2024 | 2024 | 190,5 | 2025 | х |
| 1. | 1.1.1.6.3.3.1. | Газификация домовладений в с. Причулымский | 319 | x |  | 484 | x | x | x | строи-тель-ство |  |  | x | 2025 | 2029 | x |  | население |
| 1. | 1.1.1.6.3.4. | Распределительный газопровод в с. Зырянское Зырянского района Томской области (2 этап) | х | 65 |  | 4646,09 | х | СЕСГ | 799,6 | строи-тель-ство | 2023 | 2025 | 55,4 | 2025 | 2026 | 744,2 | 2027 | х |
| 1. | 1.1.1.6.3.4.1. | Газификация котельных с. Зырянское | 3 |  |  | 1382 | x | x | x | строи-тель-ство |  |  |  | 2025 | 2027 |  | 2027 | объекты тепло-снабже-ния |
| 1. | 1.1.1.6.3.4.1.1. | Газовая блочно-модульная котельная мощностью 10,0 МВт и присоединенных тепловых сетей в с. Зырянское Зырянского района Томской области | 1 |  |  |  |  | ОБ, МБ | 158,9 | строи-тель-ство | 2025 | 2025 | 5,0 | 2025 | 2025 | 153,9 | 2026 | объекты тепло-снабже-ния |
| 1. | 1.1.1.6.3.4.2. | Газификация домовладений с. Зырянское (2 этап) | 2531 |  |  | 3254 | x | x | x | строи-тель-ство |  |  |  | 2026 | 2029 |  |  | население |
| 1. | 1.1.1.7. | ГРС Чажемто | x | x | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x |
| 1. | 1.1.1.7.1. | Реконструкция объекта: Газопровод межпоселковый к г. Колпашево Томской области, назначение: Транспортировка газа, Протяженность 49995,97 м, инв. № 69:232:0000:00:17891, адрес объекта: Томская область, Колпашевский район, Межпоселковая территория | х | 1,84 |  |  | х | СН | 188,9 | рекон-струк-ция | 2021 | 2022 |  | 2023 | 2024 | 188,9 | 2024 | х |
| 1. | 1.1.1.7.1.1. | Реконструкция объекта: «Сооружение – сети газоснабжения, протяженностью 5200 м, Томская обл., Колпашевский район, с. Чажемто, ул. Ветеранов, 34, стр. 12» | х | 1,61 |  |  | х | СН | 11,1 | рекон-струк-ция | 2028 | 2028 | 11,1 | 2029 | 2029 |  | 2029 | х |
| 1. | 1.1.1.8. | ГРС Моряковский затон | x | x | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x |
| 1. | 1.1.1.8.1. | «Газопровод, назначение: нежилое, инв. № 7812, адрес объекта: Томский район, АГРС «Кисловка» – с. Моряковский Затон, межпоселковый газопровод высокого давления АГРС «Кисловка» – Моряковский Затон Томского района. 53938,0 п.м.» на участке от ГРС Моряковский затон до отвода на с. Нелюбино» | х | 7,6 |  |  | х | СН | 114,7 | рекон-струк-ция | 2026 | 2026 | 13,1 | 2027 | 2027 | 101,6 | 2027 | х |
| 1. | 1.1.1.9. | ГРС Победа | x | x | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x |
| 1. | 1.1.1.9.1. | Межпоселковый газопровод высокого давления от ГРС Победа до с. Киреевск с отводом на д. Астраханцево | х | 15 |  |  | х | СН | 206,5 | строи-тель-ство | 2027 | 2027 | 19,8 | 2028 | 2028 | 186,7 | 2028 | х |
| 1. | 1.1.1.9.1.1. | Распределительный газопровод в с. Киреевск | х | 40 |  |  | х | СН | 52,8 | строи-тель-ство | 2028 | 2028 | 52,8 |  |  |  |  |  |
| 1. | 1.1.1.9.1.1.1. | Газификация домовладений с. Киреевск | 743 |  |  |  | x | x | x | строи-тель-ство |  |  |  | 2029 | 2033 |  |  | население |
| 1. | 1.1.1.9.1.2. | Распределительный газопровод в с. Астраханцево | х | 11 |  |  | х | СН | 14,5 | строи-тель-ство | 2028 | 2028 | 14,5 |  |  |  |  | х |
| 1. | 1.1.1.9.1.2.1. | Газификация домовладений с. Астраханцево | 224 |  |  |  | x | x | x | строи-тель-ство |  |  |  | 2029 | 2033 |  |  | население |
| 1. | 1.1.1.10. | ГРС ТЭЦ СХК | x | x | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x |
| 1. | 1.1.1.10.1.1. | Строительство сетей газоснабжения от ГРС к участкам территории опережающего социально-экономического развития «Северск», (70:22:0010402:234; 70:22:0010402:266; 70:22:0010803:127; 70:22:0010401:34; 70:22:0010402:14), Томская область, ЗАТО Северск | х | 3,3 |  |  | х | ОБ, МБ | 101,2 | строи-тель-ство | 2020 | 2021 | 6,7 | 2023 | 2024 | 94,5 | 2024 | х |
| 1. | 1.1.1.11. | ГРС Нарга | x | x | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x |
| 1. | 1.1.1.11.1.1.1. | Газовая блочно-модульная котельная мощностью 0,5 МВт в с. Нарга Молчановского района Томской области | 1 |  | 55,5 |  |  | ОБ, МБ | 18,0 | строи-тель-ство | 2024 | 2024 | 0,4 | 2024 | 2024 | 17,6 | 2024 | объекты тепло-снабже-ния |
| 2. | Газоснабжение сжиженным природным газом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 2.1. | Комплекс сжижения природного газа на газопроводе к ГРС «Каргала» | x | x |  | 7500 | 400 | СЕСГ | 4638,1 | строи-тель-ство | 2014 | 2023 | 463,8 | 2021 | 2028 | 4174,3 | 2026 | x |
| 2. | 2.1.1. | Транспорт для доставки сжиженного природного газа |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| 2. | 2.1.1.1. | Система для хранения и регазификации сжиженного природного газа (СПХР) в с. Бакчар | x | x |  | 7426 | 500 | СЕСГ | 571,3 | строи-тель-ство | 2014 | 2023 | 57,1 | 2021 | 2025 | 514,2 | 2026 | x |
| 2. | 2.1.1.1.1. | Газоснабжение с. Бакчар Бакчарского района Томской области (1 этап) | x | 10,4 |  | 4040,4 | x | СЕСГ | 73,8 | строи-тель-ство | 2022 | 2024 | 6,5 | 2024 | 2025 | 67,3 | 2026 | x |
| 2. | 2.1.1.1.2. | Газоснабжение с. Бакчар Бакчарского района Томской области (3 этап) | x | 21,9 |  | 1051,9 | x | СЕСГ | 246,1 | строи-тель-ство | 2023 | 2024 | 16,1 | 2024 | 2025 | 230,0 | 2026 | x |
| 2. | 2.1.1.1.3. | Газоснабжение с. Бакчар Бакчарского района Томской области (4 этап) | x | 22,2 |  | 1068,9 | x | СЕСГ | 639,7 | строи-тель-ство | 2023 | 2025 | 39,8 | 2025 | 2026 | 599,9 | 2027 | x |
| 2. | 2.1.1.1.1.1. | Газификация домовладений с. Бакчар | 1650 | x |  | 3853 |  | x | x | строи-тель-ство |  |  | x | 2025 | 2033 | x |  | население |
| 2. | 2.1.1.1.1.2. | Газификация котельных с. Бакчар | 8 | x |  | 3573 |  | x | x | строи-тель-ство |  |  | x | 2023 | 2026 | x | 2026 | объекты тепло-снабже-ния |
| 2. | 2.1.1.2. | СПХР в с. Подгорное | x | x |  | 5082 | 500 | СЕСГ | 544,0 | строи-тель-ство | 2014 | 2023 | 54,4 | 2021 | 2025 | 489,6 | 2026 | x |
| 2. | 2.1.1.2.1. | Газоснабжение с. Подгорное Чаинского района Томской области (2 этап) | x | 20,1 |  | 1155,7 | x | СЕСГ | 295,3 | строи-тель-ство | 2024 | 2024 | 18,4 | 2024 | 2025 | 276,9 | 2026 | x |
| 2. | 2.1.1.2.2. | Газоснабжение с. Подгорное Чаинского района Томской области (3 этап) | x | 29,1 |  | 1563,5 | x | СЕСГ | 344,4 | строи-тель-ство | 2023 | 2024 | 23,2 | 2024 | 2025 | 321,2 | 2026 | x |
| 2. | 2.1.1.2.1.1. | Газификация домовладений с. Подгорное | 1200 | x |  | 2719 |  | x | x | строи-тель-ство |  |  | x | 2025 | 2033 | x |  | население |
| 2. | 2.1.1.2.1.2. | Газификация котельных с. Подгорное | 8 | x |  | 2363 |  | x | x | строи-тель-ство |  |  | x | 2025 | 2026 | x | 2026 | объекты тепло-снабже-ния |
| 2. | 2.1.1.3. | СПХР в с. Тегульдет | x | x |  | 6654 | 400 | СЕСГ | 555,0 | строи-тель-ство | 2014 | 2023 | 55,5 | 2021 | 2025 | 499,5 | 2026 | x |
| 2. | 2.1.1.3.1. | Газоснабжение с. Тегульдет Тегульдетского района Томской области*** | x | 60 |  | 6654 | x | ОБ, МБ |  | строи-тель-ство |  |  |  |  |  |  |  | x |
| 2. | 2.1.1.3.1.1. | Газификация домовладений с. Тегульдет | 1000 | x |  | 2820 |  | x | x | строи-тель-ство |  |  | x | 2025 | 2033 | x |  | население |
| 2. | 2.1.1.3.1.2. | Газификация котельных с. Тегульдет | 4 | x |  | 3834 |  | x | x | строи-тель-ство |  |  | x | 2025 | 2026 | x | 2026 | объекты тепло-снабже-ния |
| 2. | 2.1.1.4. | СПХР в с. Кожевниково | x | x |  | 8045 | 500 | СЕСГ | 646,3 | строи-тель-ство | 2014 | 2021 | 64,6 | 2021 | 2025 | 581,7 | 2026 | x |
| 2. | 2.1.1.4.1. | Газоснабжение с. Кожевниково Кожевниковского района Томской области | x |  |  | 8045 | x |  |  | строи-тель-ство |  |  |  |  |  |  |  | x |
| 2. | 2.1.1.4.1.1. | Газификация домовладений с. Кожевниково | 1000 | x |  | 2871 |  | x | x | строи-тель-ство |  |  | x | 2025 | 2033 | x | х | население |
| 2. | 2.1.1.4.1.2. | Газификация котельных с. Кожевниково | 5 | x |  | 5174 |  | x | x | строи-тель-ство |  |  | x | 2025 | 2026 | x | 2026 | объекты тепло-снабже-ния |
| 2. | 2.1.1.5. | СПХР в п. Вороновка | x | x |  | 1247 | 150 | СЕСГ | 330,0 | строи-тель-ство | 2014 | 2021 | 33,0 | 2021 | 2025 | 297,0 | 2025 | x |
| 2. | 2.1.1.5.1. | Газоснабжение с. Вороновка Шегарского района Томской области*** | x | 13,3 |  |  | x | ОБ, МБ |  | строи-тель-ство |  |  |  |  |  |  |  | x |
| 2. | 2.1.1.5.1.1. | Строительство газовой котельной для ОГАУ «Дом социального обслуживания «Забота» по адресу: Томская область, Шегарский район, с. Вороновка, ул. Набережная, 7а» | 1 | x | 499,6 |  | - | ОБ | 153,5 | строи-тель-ство | 2023 | 2023 | 4,7 | 2025 | 2026 | 49,81/98,99 | 2026 | объекты тепло-снабже-ния |
| 2. | 2.1.1.5.1.2. | Газификация домовладений с. Вороновка | 168 | x |  | 453 | - | x | x | строи-тель-ство | 2022 | 2024 | x | 2025 | 2033 | x | x | население |
| 3. | Газоснабжение компримированным природным газом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 3.1. | Установка компримированного природного газа, в том числе автомобильная газонаполнительная компрессорная станция (АГНКС) | х | x | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| 3. | 3.1.1. | Транспорт для доставки компримированного природного газа, в том числе передвижной автомобильный газовый заправщик (ПАГЗ) | х | x | x | x |  |  |  |  | x | x | x | х | x | x | x | x |
| 3. | 3.1.1.1. | Система для хранения компримированного природного газа с пунктом редуцирования газа | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| 3. | 3.1.1.1.1. | Внутрипоселковый газопровод для транспортировки природного газа в населенном пункте | x |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| 3. | 3.1.1.1.1.1. | Потребитель |  | x |  |  |  | x | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |
| 4. | Газоснабжение сжиженным углеводородным газом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 4.1. | Газонаполнительная станция либо эстакада для слива сжиженного углеводородного газа из железнодорожной цистерны с устройством для заправки автоцистерн | x | x | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| 4. | 4.1.1. | Транспорт для доставки сжиженного углеводородного газа в автоцистерне или в баллонах |  | x | x | x |  |  |  |  | x | x | x | х | x | x | x | x |
| 4. | 4.1.1.1. | Система для хранения сжиженного углеводородного газа в виде резервуарных установок с соответствующим оборудованием, или групповых баллонных установок, или автомобильных газозаправочных станций | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| 4. | 4.1.1.1.1. | Внутрипоселковый газопровод для транспортировки паровой фазы сжиженного углеводородного газа в населенном пункте | x |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| 4. | 4.1.1.1.1.1. | Потребитель |  | x |  |  |  | x | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |

* По потребителям указывается только финансирование в рамках доведенных бюджетных ассигнований.

** СН – средства ООО «Газпром газораспределение Сибирь» от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа 
по газораспределительным сетям;

СЕСГ – средства организации – собственника Единой системы газоснабжения;

ФБ – средства федерального бюджета;

ОБ – средства бюджета Томской области;

МБ – средства местного бюджета;

ВСИ – внебюджетные средства инвесторов.

*** Строительство межпоселковых и (или) внутрипоселковых сетей завершено до 2024 года.

Приложение № 3

к распоряжению Администрации
Томской области 
от 15.08.2025  № 571-ра

Сводный план мероприятий по основным показателям Программы

| № п/п | Наименование мероприятия (показателя) | Источник финансирования | Ед. изм. | Годы реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 – 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |  |
| 1. | Объем (прирост) потребления природного газа в год |  | млрд. м3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| 2. | Протяженность (строительство) объектов магистрального транспорта | Всего, в том числе: | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1) федеральный бюджет | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2) бюджет субъекта Российской Федерации | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3) местный бюджет | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4) средства организаций, в том числе: | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | организация – собственник Единой системы газоснабжения (далее – собственник ЕСГ) | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | аффилированные лица собственника ЕСГ | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | независимые газотранспортные организации**** | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5) иные источники | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Протяженность (строительство) газопроводов-отводов | Всего, в том числе: | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1) федеральный бюджет | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2) бюджет субъекта Российской Федерации | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3) местный бюджет | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4) средства организаций, в том числе: | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | собственник ЕСГ | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | аффилированные лица собственника ЕСГ | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | независимые газотранспортные организации**** | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5) иные источники | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Количество (строительство) газораспреде-лительных станций (далее – ГРС) | Всего, в том числе: | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1) федеральный бюджет | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2) бюджет субъекта Российской Федерации | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3) местный бюджет | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4) средства организаций, в том числе: | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | собственник ЕСГ | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | аффилированные лица собственника ЕСГ | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | независимые газотранспортные организации | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | независимые газораспределительные организации (далее – ГРО) | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5) иные источники | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Реконструкция объектов транспорта природного газа (ГРС) | Всего, в том числе: | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1) федеральный бюджет | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2) бюджет субъекта Российской Федерации | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3) местный бюджет | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4) средства организаций, в том числе: | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | собственник ЕСГ | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | аффилированные лица собственника ЕСГ | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | независимые газотранспортные организации | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | независимые ГРО | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5) иные источники | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Протяженность (строительство) межпоселковых газопроводов | Всего, в том числе: | км | 0,0 | 10,1 | 33,0 | 7,4 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 65,5 |
|  |  |  | млн. руб. | 0,0 | 653,2 | 480,1 | 250,8 | 186,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1570,8 |
|  |  | 1) федеральный бюджет | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2) бюджет субъекта Российской Федерации | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3) местный бюджет | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4) средства организаций, в том числе: | км | 0,0 | 10,1 | 33,0 | 7,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,5 |
|  |  |  | млн. руб. | 0,0 | 653,2 | 480,1 | 231,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1364,3 |
|  |  | собственник ЕСГ | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | аффилированные лица собственника ЕСГ | ед. |  | 10,1 | 33,0 | 7,4 |  |  |  |  |  |  | 50,5 |
|  |  |  | млн. руб. |  | 653,2 | 480,1 | 231,0 |  |  |  |  |  |  | 1364,3 |
|  |  | независимые газотранспортные организации | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | независимые ГРО | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5) иные источники, в том числе: | км | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,8 | 186,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | средства специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по сетям аффилированных лиц собственника ЕСГ | км |  |  |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  | 15,0 |
|  |  |  | млн. руб. |  |  |  | 19,8 | 186,7 |  |  |  |  |  | 206,5 |
|  |  | средства специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по сетям независимых ГРО | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Протяженность (строительство) внутрипоселковых газопроводов | Всего, в том числе: | км | 647,6 | 472,31 | 131,3 | 183,9 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1486,1 |
|  |  |  | млн. руб. | 6311,9 | 6 353,1 | 1782,9 | 1843,1 | 67,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16358,3 |
|  |  | 1) федеральный бюджет | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | 2) бюджет субъекта Российской Федерации | км | 3,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,3 |
|  |  |  | млн. руб. | 44,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44,3 |
|  |  | 3) местный бюджет | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | млн. руб. | 4,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,9 |
|  |  | 4) средства организаций, в том числе: | км | 630,6 | 433,37 | 129,3 | 183,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1377,2 |
|  |  |  | млн. руб. | 6129,6 | 5997,6 | 1761,6 | 1843,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15731,9 |
|  |  | аффилированные лица собственника ЕСГ | км | 630,6 | 432,17 | 164,6 | 195,9 |  |  |  |  |  |  | 1423,3 |
|  |  |  | млн. руб. | 6127,9 | 5982,6 | 2 018,9 | 3 250,3 |  |  |  |  |  |  | 17379,8 |
|  |  | независимые ГРО | км |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 |
|  |  |  | млн. руб. | 1,7 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,7 |
|  |  | 5) иные источники, в том числе: | км | 13,7 | 38,9 | 2 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105,6 |
|  |  |  | млн. руб. | 133,1 | 355,5 | 21,4 | 0 | 67,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577,3 |
|  |  | средства населения | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | средства специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по сетям аффилированных лиц собственника ЕСГ | км |  | 23,0 |  |  |  | 51 |  |  |  |  | 74,0 |
|  |  |  | млн. руб. |  | 189,8 |  |  | 67,3 |  |  |  |  |  | 257,1 |
|  |  | средства специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по сетям независимых ГРО | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 8. | Уровень газификации населения природным газом и сжиженным углеводородным газом (далее – СУГ) |  | % | 65,1 | 67,1 | 69,1 | 70,0 | 72,0 | 73,0 | 74,0 | 74,0 | 75,0 | 75,0 |  |
| 9. | Уровень потенциальной газификации населения природным газом и СУГ |  | % | 82,0 | 83,0 | 85,0 | 85,0 | 86,0 | 86,0 | 87,0 | 87,0 | 88,0 | 88,0 |  |
| 10. | Уровень газификации населения природным газом |  | % | 65,0 | 67,0 | 69,0 | 70,0 | 72,0 | 73,0 | 74,0 | 74,0 | 75,0 | 75,0 |  |
| 11. | Газификация потребителей природным газом (количество населенных пунктов) |  | ед. | 1 | 7 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 12. | Газификация потребителей природным газом (количество квартир, домовладений) | Всего, в том числе: | ед. | 3000 | 4000 | 4000 | 4500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 27500 |
|  |  |  | млн. руб. | 390 | 520 | 520 | 518 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 3508 |
|  |  | 1) федеральный бюджет | ед. | 93 | 236 |  |  |  |  |  |  |  |  | 329 |
|  |  |  | млн. руб. | 8,1 | 21,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,1 |
|  |  | 2) бюджет субъекта Российской Федерации | ед. | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |  |  |  |  |  |  | 6000 |
|  |  |  | млн. руб. | 129,1 | 130,6 | 128 | 128 |  |  |  |  |  |  | 515,7 |
|  |  | 3) местный бюджет | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4) средства организаций | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5) иные источники, в том числе: | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства населения | ед. | 1407 | 2264 | 2500 | 3000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 21171 |
|  |  |  | млн. руб. | 252,8 | 368,4 | 392 | 390 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 2963,2 |
| 13. | Перевод котельных на природный газ* | Всего, в том числе: | ед. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | млн. руб. | 18 | 158,9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 176,9 |
|  |  | 1) федеральный бюджет | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2) бюджет субъекта Российской Федерации | ед. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | млн. руб. | 14,4 | 132,7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 147,1 |
|  |  | 3) местный бюджет | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  | млн. руб. | 3,6 | 26,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,8 |
|  |  | 4) средства организаций | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5) иные источники | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Уровень газификации населения СУГ |  | % | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |  |
| 15. | Газификация потребителей СУГ (количество населенных пунктов) |  | ед. | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 |
| 16. | Газификация потребителей СУГ (количество квартир, домовладений) | Всего, в том числе: | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1) федеральный бюджет | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2) бюджет субъекта Российской Федерации | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3) местный бюджет | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4) средства организаций | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5) иные источники, в том числе: | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства населения | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Перевод котельных на СУГ | Всего, в том числе: | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1) федеральный бюджет | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2) бюджет субъекта Российской Федерации | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3) местный бюджет | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4) средства организаций | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5) иные источники | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Уровень газификации населения сжиженным природным газом (далее – СПГ) |  | % | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,0 |  |
| 19. | Газификация потребителей СПГ (количество населенных пунктов) |  | ед. | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 20. | Газификация потребителей СПГ (количество квартир, домовладений) | Всего, в том числе: | ед. | 0 | 0 | 500 | 600 | 700 | 800 | 800 | 800 | 700 | 118 | 5018 |
|  |  |  | млн. руб. |  | 0 | 65 | 78 | 91 | 104 | 104 | 104 | 91 | 15,3 | 652,3 |
|  |  | 1) федеральный бюджет | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2) бюджет субъекта Российской Федерации | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3) местный бюджет | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4) средства организаций | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5) иные источники, в том числе: | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства населения | ед. |  |  | 500 | 600 | 700 | 800 | 800 | 800 | 700 | 118 | 5018 |
|  |  |  | млн. руб. |  |  | 65 | 78 | 91 | 104 | 104 | 104 | 91 | 15,3 | 652,3 |
| 21. | Количество (строительство) комплексов производства СПГ** | Всего, в том числе: | ед. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  |  |  | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 3784,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3784,9 |
|  |  | 1) федеральный бюджет | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2) бюджет субъекта Российской Федерации | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3) местный бюджет | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4) средства организаций | ед. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |
|  |  |  | млн. руб. |  |  | 3784,93 |  |  |  |  |  |  |  | 3784,9 |
|  |  | 5) иные источники | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Перевод котельных на СПГ* | Всего, в том числе: | ед. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  |  |  | млн. руб. | 0 | 49,8 | 98,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148,8 |
|  |  | 1) федеральный бюджет | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2) бюджет субъекта Российской Федерации | ед. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | млн. руб. |  | 49,8 | 98,99 |  |  |  |  |  |  |  | 148,8 |
|  |  | 3) местный бюджет | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4) средства организаций | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5) иные источники | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Перевод на природный газ автотранспортной техники | Всего, в том числе: | ед. | 30 | 7 | 14 | 18 |  |  |  |  |  |  | 69 |
|  |  |  | млн. руб. | 5,0 | 6,2 | 13,0 | 18,9 |  |  |  |  |  |  | 43,1 |
|  |  | 1) федеральный бюджет | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн. руб. |  | 5,5 | 11,6 | 16,8 |  |  |  |  |  |  | 33,9 |
|  |  | 2) бюджет субъекта Российской Федерации | ед. |  | 7 | 14 | 18 |  |  |  |  |  |  | 39 |
|  |  |  | млн. руб. |  | 0,7 | 1,4 | 2,1 |  |  |  |  |  |  | 4,2 |
|  |  | 3) местный бюджет | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4) средства организаций | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5) иные источники | ед. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
|  |  |  | млн. руб. | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |
| 24. | Количество (строительство) автомобильных газовых наполнительных компрессорных станций | Всего, в том числе: | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1) федеральный бюджет | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2) бюджет субъекта Российской Федерации | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3) местный бюджет | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4) средства организаций | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5) иные источники | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Протяженность и (или) количество бесхозяйных объектов газораспределения, в том числе планируемых к регистрации права собственности на них в установленном порядке газораспределительной организацией |  | км | 17,66 | 1,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ед. | 18 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

* Данные указываются только по котельным, которые финансируются за счет бюджетов.

** Переходящий объект. В Программе отражены остаточные суммы финансирования.

Приложение № 4

к распоряжению Администрации
Томской области 
от 15.08.2025  № 571-ра

Объемы реализации 
и финансирования мероприятий в рамках пообъектного плана-графика догазификации Томской области

| Наименование газораспределительной организации | Год |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объем финансирования мероприятия в рамках пообъектного плана-графика догазификации (тыс. рублей) с налогом на добавленную стоимость |  |  |  |  |  | Объем реализации мероприятия в рамках пообъектного плана-графика догазификации |  |
|  | Всего, в том числе | средства от применения тарифа на услуги по транспортировке газа по газораспреде-лительным сетям |  | средства от применения специальной надбавки к тарифу на услуги по транспортировке газа по газораспреде-лительным сетям** | средства единого оператора газификации *** | иные средства **** | план освоения вложений (тыс. рублей) с налогом на добавленную стоимость | план ввода основных средств (тыс. рублей) без налога на добавленную стоимость |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «Газпром газораспределение Томск» | 1 953 110,5 |  | 58 689,5 |  | 1 838 803,0 | 55 618,0 | 4 163 078,2 | 3 469 231,8 |
| ООО «Русский проект»* | 662 187,7 |  |  |  | 662 187,7 |  | 662 187,7 | 20 493,0 |
| 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «Газпром газораспределение Томск» | 5 183 913,2 |  | 211 139,5 |  | 4 108 788,2 | 863 985,5 | 7 622 027,9 | 6 471 093,4 |
| ООО «Русский проект» | 32 626,7 |  |  |  | 32 626,7 |  | 32 626,7 | 15 000,0 |
| 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «Газпром газораспределение Томск» | 4 617 785,8 |  | 41 564,8 |  | 3 806 590,0 | 769 631,0 | 387 287,2 | 325 588,2 |
| ООО «Русский проект» | 19 389,4 |  |  |  | 19 389,4 |  | 19 389,4 |  |
| 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «Газпром газораспределение Томск» | 3 074 745,2 |  | 24 561,0 |  | 2 537 726,7 | 512 457,5 | 621 789,1 | 522 731,5 |
| ООО «Русский проект» | 13 537,3 |  |  |  | 13 537,3 |  | 13 537,3 |  |

* Финансирование включает расходы на технологическое присоединение (непосредственное подключение) домовладений; затраты (завершение работ) по объектам, строительство которых было предусмотрено в 2022 – 2023 годах.

** Объем финансирования мероприятия за счет средств от применения специальной надбавки к тарифу на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям включает расходы на осуществление фактического присоединения Заявителей в рамках догазификации. Объемы финансирования указаны без НДС.

*** Объемы финансирования за прошедшие периоды указаны по факту перечисления средств (требование ЕОГ). Объемы финансирования указаны без НДС.

**** Иные расходы включают НДС.

Плановые объемы финансирования мероприятий 
в рамках пообъектного плана-графика догазификации Томской области, предусмотренные Региональной программой газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Томской области на 2019 – 2023 годы

| Наименование газораспределительной организации | Объем финансирования мероприятия в рамках пообъектного плана-графика догазификации (тыс. рублей) с налогом на добавленную стоимость |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего, в том числе | средства от применения тарифа на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | средства от применения специальной надбавки к тарифу на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям* | средства единого оператора газификации | иные средства |
| 2021 год |  |  |  |  |  |
| ООО «Газпром газораспределение Томск» | 57 274,80 |  | 57 274,80 |  |  |
| ООО «Русский проект» |  |  |  |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |
| ООО «Газпром газораспределение Томск» | 1 206 804,40 |  | 169 550,40 | 1 037 254,00 |  |
| ООО «Русский проект» | 450 000,0 |  |  | 450 000,00 |  |
| 2023 год |  |  |  |  |  |
| ООО «Газпром газораспределение Томск» | 4 465 129,40 |  | 96 077,50 | 4 369 051,90 |  |
| ООО «Русский проект» | 1 237 504,3 |  |  | 1 237 504,3 |  |

*Объем финансирования мероприятия за счет средств от применения специальной надбавки к тарифу на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям включает расходы на осуществление фактического присоединения Заявителей в рамках догазификации, а также выпадающие доходы от применения платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования для льготной категории заявителей.

Приложение № 5

к распоряжению Администрации
Томской области 
от 15.08.2025  № 571-ра

Перечень 
объектов газоснабжения, строящихся в рамках догазификации

| № п/п | Наименование объекта | Протяженность, м | Год окончания | Плановая стоимость объектов, руб. c НДС | Код объекта строительства | Наименование газораспределительной организации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Томская область, Томский район, с. Рыбалово, Подгорная улица, 3а | 15,3 | 2024 | 279 611,38 | 70-21-428-000001 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 2. | Газопровод к жилым домам по ул. Луговая, ул. Малая Кольцевая, ул. Заречная, ул. Кольцевая, ул. Березовая, с. Кафтанчиково, Томского района Томской области | 385,9 | 2024 | 3 796 165,23 | 70-21-428-000002 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 3. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Томская область, Томский район, МО «Зональненское сельское поселение», п. Зональная Станция, мкр. «Радужный», 264а | 5,6 | 2024 | 121 827,86 | 70-21-428-000003 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 4. | Газопровод к жилым домам по ул. Дальняя, 46/1, 50/3, 50/4, 50/6, 54, 56, 58, 60, 62, 64, с. Тимирязевское, г. Томск, Томская область | 562,1 | 2024 | 7 770 221,12 | 70-21-428-000005 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 5. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Томская область, Томский муниципальный район, Калтайское сельское поселение, с. Курлек, ул. Таежная, д. 7а | 8,3 | 2024 | 163 843,30 | 70-21-428-000006 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 6. | Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами в мкр. Юбилейный, Кировский район, с. Тимирязевское, г. Томск Томская область | 86,9 | 2024 | 279 736,15 | 70-21-428-000007 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 7. | Газоснабжение с. Богашево Томского района Томской области | 20479,1 | 2024 | 129 767 951,04 | 70-21-428-000012 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 8. | Газоснабжение д. Лоскутово МО «Город Томск» | 5235,6 | 2024* | 80 360 662,89 | 70-21-428-000036 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 9. | Газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным по адресам: д. Барабинка, ул. Садовая, пер. Водяной, ул. Майская | 126,1 | 2024* | 1 636 189,86 | 70-21-428-000037 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 10. | Газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным по адресам: д. Кандинка, ул. Зеленая, ул. Стадионная, ул. Октябрьская, ул. Кедровая | 252,4 | 2024* | 2 745 156,10 | 70-21-428-000045 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 11. | Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами в д. Киргизка г. Томска Томской области | 314,5 | 2024* | 3 187 459,02 | 70-21-428-000053 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 12. | Сети газораспределения высокого и низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Заречная, ул. Звездная, ул. Сосновая в д. Кисловка, Томский район, Томская область | 2010,1 | 2024 | 21 634 494,74 | 70-21-428-000059 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 13. | Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Садоводов в д. Писарево Томского района Томской области | 211,9 | 2024* | 2 579 486,29 | 70-21-428-000098 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 14. | Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Озерная в д. Черная Речка Томского района Томской области | 146,6 | 2024* | 1 746 117,34 | 70-21-428-000109 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 15. | Газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным по адресам: г. Томск, п. Апрель, ул. Рукавишникова, ул. Бориса Пастернака, ул. Есенина, ул. Колупаева, проезд Горный, проезд Казанский, ул. Спасская, ул. Снежная, ул. Строителей, ул. Листопадная, ул. Трактовая, ул. Университетская, проезд Самарский, проезд Саратовский, ул. Еланская | 889,7 | 2024* | 11 216 314,98 | 70-21-428-000112 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 16. | Сеть газораспределения среднего и низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Зеркальная, п. Заварзино в г. Томске Томской области | 727,6 | 2024* | 9 172 744,50 | 70-21-428-000138 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 17. | Сеть газораспределения среднего и низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Левобережная, п. Заварзино в г. Томске, Томской области | 664,1 | 2024* | 11 604 605,25 | 70-21-428-000139 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 18. | Газопроводы-вводы к жилым домам по ул. Светлая в п. Зональная Станция | 53 | 2024 | 561 657,80 | 70-21-428-000146 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 19. | Газопроводы-вводы к жилым домам по пер. Березовый в п. Зональная Станция | 32,1 | 2024* | 455 543,55 | 70-21-428-000147 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 20. | Распределительный газопровод к жилым домам в п. Ключи, ул. Современников, ул. Лесная, ул. Просторная, пер. Сосновый | 2677,1 | 2024 | 34 883 185,59 | 70-21-428-000150 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 21. | Сеть газоснабжения индивидуальных жилых домов, расположенных по адресу: Томская область, Томский район, МО «Богашевское сельское поселение», п. Ключи, ул. Зеленая | 1278,6 | 2024 | 12 769 162,95 | 70-21-428-000152 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 22. | Распределительный газопровод к жилым домам мкр. «Мирный» Мирненского сельского поселения Томского района Томской области | 2418,8 | 2024 | 14 012 781,02 | 70-21-428-000155 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 23. | Газопроводы вводы к жилым домам, расположенным по адресам: г. Томск, п. Просторный, ул. Благодатная, ул. Заполярная, ул. Спокойная, ул. Карельская, ул. Арктическая, ул. Черниговская, ул. Изумрудная, ул. Петербуржская, ул. Янтарная | 29,6 | 2024* | 673 632,43 | 70-21-428-000160 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 24. | Распределительный газопровод до жилых домов, расположенных по адресу: п. Просторный, ул. Арктическая | 265 | 2024* | 3 740 204,24 | 70-21-428-000166 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 25. | Газопровод низкого давления по ул. Глубинная в п. Родник | 96,4 | 2024* | 1 153 982,79 | 70-21-428-000182 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 26. | Распределительный газопровод высокого и низкого давления по улицам Карла Маркса, ул. Чапаева, ул. Озерная, ул. Кооперативная, ул. Урицкого, ул. Калинина, пер. Озерный, пер. Пионерский в п. Самусь, ЗАТО Северск, Томской области | 7708,5 | 2024 | 60 074 828,17 | 70-21-428-000184 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 27. | Распределительный газопровод низкого давления по улицам Розы Люксембург, Набережная, пер. Набережный, Речной, Песочный в п. Самусь, ЗАТО Северск, Томской области | 2795,1 | 2024 | 23 132 228,54 | 70-21-428-000185 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 28. | Распределительный газопровод низкого давления по улице Набережная в п. Самусь, ЗАТО Северск, Томской области | 1483,4 | 2024 | 14 622 943,81 | 70-21-428-000187 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 29. | Сеть газораспределения среднего и низкого давления с газопроводами-вводами в п. Хромовка г. Томска Томской области | 1171,1 | 2024* | 13 649 771,27 | 70-21-428-000194 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 30. | Распределительный газопровод к жилым домам в с. Александровское, пер. Больничный, пер. Лебедева, ул. Советская, ул. Толпарова, ул. Гоголя, ул. Лебедева, ул. Мира, ул. Юргина | 3605,1 | 2024* | 51 120 568,96 | 70-21-428-000195 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 31. | Распределительный газопровод к жилым домам по ул. Заречная в с. Володино | 632 | 2024* | 7 102 761,84 | 70-21-428-000246 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 32. | Распределительный газопровод до жилых домов, расположенных по адресу: с. Володино, ул. Рабочая, ул. Новая, ул. Зеленая, ул. Энергетиков | 2243,8 | 2024* | 28 419 258,28 | 70-21-428-000247 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 33. | Распределительный газопровод до жилых домов, расположенных по адресу: с. Володино, ул. Лесная, ул. Молодежная | 1025,5 | 2024* | 10 812 160,95 | 70-21-428-000249 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 34. | Сеть газоснабжения индивидуальных жилых домов, расположенных по адресу: г. Томск, с. Дзержинское, пер. Фабричный, пер. Калиновый, пер. Тальниковый, пер. Осиновый, пер. Еловый, пер. Кленовый, ул. Сосновая | 1852,2 | 2024 | 19 359 102,01 | 70-21-428-000253 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 35. | Газоснабжение индивидуальных жилых домов, расположенных по адресу: г. Томск, с. Дзержинское, пер. Фабричный | 145,6 | 2024 | 1 613 083,59 | 70-21-428-000255 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 36. | Газоснабжение индивидуальных жилых домов, расположенных по адресу: г. Томск, с. Дзержинское, пер. Клеверный | 225,4 | 2024 | 2 738 969,22 | 70-21-428-000256 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 37. | Газоснабжение индивидуальных жилых домов, расположенных по адресу: г. Томск, с. Дзержинское, пер. Лиловый | 257,2 | 2024 | 3 334 200,26 | 70-21-428-000257 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 38. | Сеть газоснабжения индивидуальных жилых домов, расположенных по адресу: г. Томск, с. Дзержинское, пер. Ромашковый, ул. Петровская | 729,2 | 2024 | 6 117 500,70 | 70-21-428-000258 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 39. | Газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным по адресам: г. Томск, с. Дзержинское, пер. Дзержинского, пер. Лесной, пер. Мира, ул. Больничная, ул. Волынова, ул. Гагарина, ул. Дзержинского, ул. Дружбы, ул. Заводская, ул. Зеленая, ул. Логовая, ул. Мира, ул. Ново-Логовая, ул. Светлая, ул. Петровская, ул. Совхозная | 971,4 | 2024* | 12 537 175,84 | 70-21-428-000262 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 40. | Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Сосновая, пер. Сосновый, ул. Кольцевая, ул. Зеленая, ул. Мирная в с. Калтай Томского района Томской области | 2373,2 | 2024* | 29 995 783,03 | 70-21-428-000294 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 41. | Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Ленина, ул. Мичурина в с. Калтай Томского района Томской области | 960 | 2024* | 12 102 576,57 | 70-21-428-000295 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 42. | Газопровод по улице М. Рявкина в с. Курлек Томского района Томской области | 172 | 2024 | 659 672,30 | 70-21-428-000389 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 43. | Распределительный газопровод к жилым домам в с. Лучаново, ул. Солнечная, ул. О.Кошевого, ул. Совхозная, ул. Сидоренко, ул. Озерная, пер. Комсомольский | 4142,4 | 2024* | 52 706 591,60 | 70-21-428-000415 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 44. | Газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным по ул. Калинина, с. Мельниково | 224,5 | 2024* | 976 422,88 | 70-21-428-000421 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 45. | Газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным по ул. Кирова, с. Мельниково | 201,6 | 2024* | 1 112 519,97 | 70-21-428-000423 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 46. | Газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным по ул. Ленина, с. Мельниково | 169,1 | 2024* | 2 131 818,44 | 70-21-428-000425 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 47. | Газопровод-ввод к жилым домам, расположенным по улице Механизаторская, с. Молчаново | 46,1 | 2024* | 400 356,31 | 70-21-428-000458 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 48. | Газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным по адресам: с. Молчаново, ул. Советская | 284,7 | 2024* | 2 236 243,93 | 70-21-428-000466 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 49. | Распределительный газопровод к жилым домам в с. Моряковский Затон, ул. Жданова, ул. Мичурина | 1430,3 | 2024* | 15 633 752,05 | 70-21-428-000490 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 50. | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: c. Нарга, ул. Гастелло, 5 | 107,4 | 2024* | 907 018,72 | 70-21-428-000500 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 51. | Распределительный газопровод низкого давления к жилым домам по пер. Пионерский, ул. Карла Маркса в с. Нарга | 120,5 | 2024* | 1 287 645,85 | 70-21-428-000503 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 52. | Распределительный газопровод низкого давления к жилым домам по ул. Пушкина в с. Нарга | 55,9 | 2024* | 633 762,15 | 70-21-428-000509 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 53. | Распределительный газопровод низкого давления к жилым домам по ул. Свердлова, ул. Карла Маркса в с. Нарга | 202,8 | 2024* | 2 164 314,29 | 70-21-428-000511 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 54. | Сеть газораспределения высокого и низкого давления по ул. Телецентр, ул. Колыхалова, с. Павлово, Каргасокский район, Томская область | 1066,1 | 2024* | 14 854 437,87 | 70-21-428-000515 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 55. | Газификация жилых домов по ул. Колхозной с. Парабель, Парабельского района Томской области | 613,2 | 2024 | 8 240 886,05 | 70-21-428-000521 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 56. | Распределительный газопровод низкого давления в с. Рыбалово, ул. Комсомольская, ул. Интернационалистов | 1476,6 | 2024* | 17 793 844,26 | 70-21-428-000531 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 57. | Газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным по адресам: г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Дальняя | 214,5 | 2024* | 2 795 707,10 | 70-21-428-000537 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 58. | Газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным по адресам: г. Томск, с. Тимирязевское, мкр. Солнечный | 40,4 | 2024* | 593 205,98 | 70-21-428-000538 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 59. | Газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным по адресам: г. Томск, с. Тимирязевское, пер. Школьный, ул. Школьная | 169,7 | 2024* | 1 296 100,32 | 70-21-428-000545 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 60. | Газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным по адресам: г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Путевая, ул. Деповская | 42,5 | 2024* | 255 295,94 | 70-21-428-000548 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 61. | Газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным по адресам: г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Новая | 100,7 | 2025* | 1 343 141,43 | 70-21-428-000550 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 62. | Газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным по адресам: г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Ленина | 269 | 2024* | 3 615 854,52 | 70-21-428-000553 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 63. | Распределительный газопровод к жилым домам, расположенным по ул. Старо-Трактовая, с. Тимирязевское, г. Томск | 279,9 | 2024* | 3 528 657,48 | 70-21-428-000561 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 64. | Газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным по адресам: г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Октябрьская (70-21-428-000569/2) | 97,9 | 2024* | 778 283,73 | 70-21-428-000569/2 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 65. | Газопроводы вводы к жилым домам, расположенным по адресам: г. Томск, с. Тимирязевское, пер. Крылова, ул. Крылова | 182,6 | 2024 | 2 163 008,79 | 70-21-428-000572 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 66. | Газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным по адресам: г. Томск, с. Тимирязевское, пер. Садовый, ул. Садовая (70-21-428-000574/2) | 16,9 | 2024* | 188 541,47 | 70-21-428-000574/2 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 67. | Сеть газоснабжения индивидуальных жилых домов по ул. Магистральная в д. Петровский участок Томского района Томской области | 3811,7 | 2024 | 21 270 826,65 | 70-22-428-000606 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 68. | Распределительный газопровод п. Зональная Станция Томского района, мкрн. «Ромашка» | 10319,8 | 2024 | 94 853 951,83 | 70-22-428-000607 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 69. | Сеть газоснабжения жилых домов в с. Корнилово Томского района Томской области | 10457,9 | 2024 | 69 278 409,69 | 70-22-428-000608 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 70. | Обустройство микрорайона индивидуальной жилой застройки южной части села, ограниченного р. Сайма (рыбзавод) – р. Анвар в с. Александровское Александровского района Томской области | 10295 | 2024 | 137 380 841,78 | 70-22-428-000609 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 71. | Сеть газоснабжения индивидуальных жилых домов, расположенных по адресу: с. Зоркальцево, Томский район, Томская область | 7029 | 2025 | 93 753 138,92 | 70-22-428-000611 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 72. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Томская область, Томский район, Муниципальное образование «Корниловское сельское поселение», с. Корнилово, ул. Мирная, 12 | 259,5 | 2024 | 2 363 835,25 | 70-22-428-000612 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 73. | Распределительный газопровод низкого и высокого давления к жилым домам в п. Зональная Станция, пер. Тепличный | 475,4 | 2024* | 7 512 069,25 | 70-22-428-000613 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 74. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, пос. Заварзино, ул. Еловая, д. 2 | 47,4 | 2024 | 681 169,12 | 70-22-428-000614 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 75. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, пер. Азиатский, д. 11 | 57,7 | 2024 | 594 983,05 | 70-22-428-000615 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 76. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, Шегарский р-н, Мельниково с, Калинина ул, 13 | 14,8 | 2024 | 226 324,29 | 70-22-428-000616 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 77. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, Шегарский р-н, с. Мельниково, ул. Калинина, 104 | 18,7 | 2024 | 259 562,21 | 70-22-428-000617 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 78. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Калинина, 106 | 17,2 | 2024 | 262 713,86 | 70-22-428-000618 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 79. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, Томский район, д. Кандинка, ул. Стадионная, д. 22 | 15,8 | 2024 | 272 224,01 | 70-22-428-000619 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 80. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, Томский район, с. Богашево, ул. Вокзальная, д. 28 | 11,1 | 2024 | 131 992,94 | 70-22-428-000620 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 81. | Распределительный газопровод низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Счастливая в п. Зональная Станция Томского района Томской области | 245,9 | 2024 | 2 360 702,91 | 70-22-428-000622 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 82. | Распределительный газопровод высокого и низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Урожайная, ул. Литейная, ул. Янтарная, ул. Сибирская в п. Зональная Станция Томского района Томской области | 2229 | 2024* | 26 793 971,46 | 70-22-428-000623 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 83. | Газопровод-ввод, местоположение: Томская обл, Томский р-н, Зональная Станция п, Красивый пруд мкр, 398/1 | 69,7 | 2024* | 353 080,50 | 70-22-428-000624 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 84. | Распределительный газопровод низкого давления с газопроводами-вводами по пер. Октябрьский в п. Зональная Станция Томского района Томской области | 234 | 2024 | 1 605 678,70 | 70-22-428-000625 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 85. | Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Раздольная, ул. Звездная, проезд Кедровый, проезд Бирюзовый в п. Зональная Станция Томского района Томской области | 2273,3 | 2024 | 40 781 463,13 | 70-22-428-000626 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 86. | Распределительный газопровод низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Лазурная в п. Зональная Станция Томского района Томской области | 149,6 | 2024 | 1 251 180,24 | 70-22-428-000628 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 87. | Распределительный газопровод низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Рябиновая в п. Зональная Станция Томского района Томской области | 342,1 | 2024* | 3 421 902,87 | 70-22-428-000630 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 88. | Распределительный газопровод к жилым домам в с. Моряковский Затон, ул. Энергетиков, Речная | 1081,6 | 2024 | 16 565 679,33 | 70-22-428-000637 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 89. | Газопроводы-вводы к жилым домам по ул. Кольцевая, 4, 5, 7, 8, 9 в п. Самусь | 70 | 2024 | 281 669,97 | 70-22-428-000643 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 90. | Распределительный газопровод (лупинг) от ГРС-3 Томск до с. Лучаново Томского района | 19425 | 2024* | 244 888 072,86 | 70-22-428-000650 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 91. | Газоснабжение мкр. Нефтяников, с. Молчаново, Молчановского района, Томской области | 13403,6 | 2024 | 122 476 361,28 | 70-22-428-000651 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 92. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томский район, п. Зональная Станция, мкр. Радужный, участок 188 | 17,8 | 2024 | 283 655,13 | 70-22-428-000652 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 93. | Газоснабжение п. Трубачево Томского района Томской области | 1310 | 2024 | 62 864 286,82 | 70-22-428-000653 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 94. | Распределительный газопровод к жилым домам в п. Победа, ул. Коммунистическая, уч. 13п. | 97,7 | 2024 | 984 258,31 | 70-22-428-000655 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 95. | Газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным по адресам: г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Ново-Трактовая | 448 | 2024 | 5 647 869,07 | 70-22-428-000656 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 96. | Газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным по адресам: г. Колпашево, ул. Гроховского, ул. Лермонтова, ул. Светлая, ул. Ахматовой, пер. Красный | 231,4 | 2024 | 2 203 550,10 | 70-22-428-000660 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 97. | Сеть газораспределения высокого и низкого давления с газопроводами-вводами по пос. Восточный г. Томска Томской области | 498,6 | 2024* | 8 998 370,17 | 70-22-428-000662 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 98. | Газоснабжение п. Штамово, п. Спутник МО «Город Томск» | 7699,6 | 2024* | 97 067 706,86 | 70-22-428-000665 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 99. | Газификация мкр. Спичфабрика в г. Томске (70-22-428-000666/1) | 7389,2 | 2024 | 74 252 161,33 | 70-22-428-000666/1 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 100. | Сеть газораспределения среднего и низкого давления с газопроводами-вводами по пр. Кабельному, ул. Больничной, ул. Ново-Киевской, пер. Мариинскому, в г. Томске, Томской области | 1333,1 | 2024* | 16 806 192,53 | 70-22-428-000667 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 101. | Сеть газораспределения высокого, низкого давления с газопроводами-вводами и подключением домовладений по ул. Ярославского, ул. Маяковского, ул. Челюскинцев, ул. Сергея Вицмана, пер. Украинский, пер. Мирный, ул. Достоевского, ул. Дальняя, пер. Дальний, ул. Жуковского, ул. Олега Кошевого, ул. Льва Толстого, пер Казахский в г. Томске, Томской области | 8061,1 | 2024* | 129 399 539,42 | 70-22-428-000669 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 102. | Распределительный газопровод к жилым домам в п. Ключи, ул. Подгорная, ул. Береговая | 1200 | 2024* | 15 128 220,72 | 70-22-428-000674 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 103. | Распределительный газопровод к жилым домам в д. Некрасово, ул. Садовая, ул. Конечная. Береговая, пер. Садовый, пер. Никиткин | 2733,1 | 2024* | 36 983 297,78 | 70-22-428-000676 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 104. | Сеть газораспределения высокого и низкого давления с газопроводами-вводами по пер. Фруктовый, пер. Цветочный, ул. Салтыкова Щедрина, пер. Энергетический, пер. Богашевский, пер. Моряковский, пер. Ангарский в г. Томске, Томской области | 3146,5 | 2024 | 33 968 366,11 | 70-22-428-000679 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 105. | Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Алеутская, 13а, 13б, 13в, 13г, 13д, 13е, 13ж в г. Томске, Томской области | 439,2 | 2024* | 7 857 754,49 | 70-22-428-000680 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 106. | Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Степановская в п. Зональная Станция Томского района Томской области | 377,8 | 2024 | 3 574 926,34 | 70-22-428-000683 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 107. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, Томский район, д. Большое Протопопово, МКР «Авиатор-2», ул. Арбатская, д. 17 | 58,7 | 2024 | 931 557,66 | 70-22-428-000687 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 108. | Газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным по адресам: п. Победа, мкр. Лебединка, ул. Ленина | 102,4 | 2024 | 1 632 794,82 | 70-22-428-000688 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 109. | Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по пер. Садовый в с. Корнилово Томского района Томской области | 381,6 | 2024* | 4 142 824,07 | 70-22-428-000694 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 110. | Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Пастера в г. Томске Томской области | 480,1 | 2024* | 5 812 260,68 | 70-22-428-000697 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 111. | Газопровод-ввод к жилым домам, расположенным по улице Рабочая, с. Молчаново | 184 | 2024* | 569 750,00 | 70-22-428-000702 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 112. | Распределительный газопровод и газопроводы-вводы низкого давления к жилым домам в д. Петрово, ул. Березовая | 645,1 | 2024* | 7 274 705,15 | 70-22-428-000703 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 113. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 52/1 | 43,8 | 2024* | 630 249,51 | 70-22-428-000710 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 114. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Контрастная, д. 16 | 7,7 | 2024 | 420 079,92 | 70-22-428-000713 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 115. | Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Мечникова, ул. Наумова, ул. Пришвина, пер. Пришвина в г. Томске, Томской области | 1826 | 2024* | 24 382 240,46 | 70-22-428-000716 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 116. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Западная, 1 | 14,8 | 2025* | 197 403,11 | 70-22-428-000718 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 117. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, пер. Беляева, 4 | 52,2 | 2024* | 827 006,04 | 70-22-428-000720 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 118. | Газопровод низкого давления к жилым домам по пер. Тихий, 16в, 16г в п. Кайдаловка | 181,1 | 2024* | 2 122 467,85 | 70-22-428-000741 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 119. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, р-н. Томский, с. Корнилово, ул. Кедровая, д. 2-1а | 169,1 | 2025* | 2 255 463,91 | 70-22-428-000744 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 120. | Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Ново-Ачинская, пер. Военный, пер. Больничный, пер. Мариинский, ул. Ново-Киевская в г. Томске Томской области (70-22-428-000749/1) | 302,5 | 2024* | 4 968 094,09 | 70-22-428-000749/1 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 121. | Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Ново-Ачинская, пер. Военный, пер. Больничный, пер. Мариинский, ул. Ново-Киевская в г. Томске Томской области (70-22-428-000749/2) | 2013,2 | 2024* | 30 950 595,10 | 70-22-428-000749/2 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 122. | Газопровод низкого давления в с. Коларово Томского района Томской области | 14192,8 | 2024* | 164 448 655,50 | 70-22-428-000751 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 123. | Газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным по адресам: с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 48а, 54а, 53 | 293,7 | 2024* | 3 236 583,00 | 70-22-428-000752 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 124. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, Заварзино поселок, Еловая улица, д. 3 | 92,6 | 2024 | 1 091 151,30 | 70-22-428-000759 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 125. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Российская Федерация, Томская область, г. Томск, мкр. Наука, ул. Красные Зори, д. 38Б | 27,4 | 2024* | 207 245,17 | 70-22-428-000762 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 126. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Российская Федерация, Томская область, г. Томск, мкр. Наука, ул. Воробьева, д. 10а | 17,3 | 2024* | 218 098,52 | 70-22-428-000763 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 127. | Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Алеутская, 14а, 16 стр. 2 в г. Томске Томской области | 140 | 2024* | 1 849 482,53 | 70-22-428-000764 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 128. | Распределительный газопровод низкого давления по ул. 40 лет Октября в с. Богашево | 20,6 | 2024* | 197 890,85 | 70-22-428-000766 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 129. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, Заварзино поселок, Зеркальная улица, д. 26 | 42,3 | 2024* | 660 495,10 | 70-22-428-000769 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 130. | Распределительный газопровод низкого давления в п. Кайдаловка 1а, 1а/1 | 30,9 | 2024* | 386 040,29 | 70-22-428-000770 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 131. | Распределительный газопровод низкого давления в п. Кайдаловка 4, 4а, 4б | 139 | 2024* | 1 752 352,23 | 70-22-428-000771 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 132. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Российская Федерация, Томская область, Томский район, Муниципальное образование «Корниловское сельское поселение», с. Корнилово, ул. Кедровая, д. 1/1 | 39,6 | 2024* | 521 337,52 | 70-22-428-000773 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 133. | Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Петровская пер. Коммунистический в с. Корнилово Томского района Томской области | 1116,4 | 2025* | 14 890 596,71 | 70-22-428-000777 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 134. | Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Пролетарская в с. Корнилово, Томского района Томской области | 300 | 2025* | 4 001 414,38 | 70-22-428-000778 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 135. | Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по пер. Светлый, в п. Зональная Станция, Томского района, Томской области | 285,9 | 2024* | 3 152 657,36 | 70-22-428-000780 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 136. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Чехова, д. 13а | 11,6 | 2024* | 255 716,91 | 70-22-428-000782 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 137. | Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Усть-Киргизка 1-я, ул. Усть-Киргизка 2-я, ул. Усть-Киргизка 3-я, ул. Усть-Киргизка 4-я, ул. Усть-Киргизка 5-я, ул. Жигулевская, проезд Жигулевский, ул. Сухумская, ул. 1-я Мостовая в г. Томске, Томской области | 3586,4 | 2024 | 55 527 807,49 | 70-22-428-000786 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 138. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, п. Самусь, пер. Речной, дом 36а | 53,3 | 2024 | 834 575,97 | 70-22-428-000788 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 139. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, р-н. Томский, д. Кисловка, ул. Строителей, д. 8-1а | 180,2 | 2024* | 2 343 631,36 | 70-22-428-000789 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 140. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, с. Моряковский Затон, Чехова улица, д. 16/1 | 94,6 | 2024* | 1 038 171,54 | 70-22-428-000794 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 141. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский муниципальный район, Корниловское сельское поселение, с. Корнилово, ул. Осенняя, д. 1 | 13,6 | 2024* | 735 536,57 | 70-22-428-000797 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 142. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, Мирненское сельское поселение, п. Мирный, ул. Первомайская, дом 35г | 36,7 | 2024* | 648 255,97 | 70-22-428-000803 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 143. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, МО «Заречное сельское поселение», с. Кафтанчиково, пер. Таежный, 8 | 17,4 | 2024* | 150 214,06 | 70-22-428-000805 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 144. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, с. Дзержинское, ул. Больничная, д. 1 | 128,3 | 2024* | 1 588 349,33 | 70-22-428-000808 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 145. | Распределительный газопровод низкого давления к жилым домам, расположенным по адресу: Томская область, Томский район, п. Кайдаловка, мкр. Владыкино | 130 | 2025 | 1 733 946,23 | 70-22-428-000811 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 146. | Сеть газораспределения высокого и низкого давления с газопроводами-вводами в г. Томске пос. Киргизка (северная часть) | 5235,3 | 2024* | 58 776 375,40 | 70-22-428-000813 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 147. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Чапаева, д. 5а | 111,6 | 2024* | 1 001 232,86 | 70-22-428-000818 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 148. | Сеть газораспределения высокого и низкого давления с газопроводами-вводами в г. Томске пос. Киргизка (южная часть) (70-22-428-000819/1) | 4044,2 | 2024* | 43 204 814,48 | 70-22-428-000819/1 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 149. | Сеть газораспределения высокого и низкого давления с газопроводами-вводами в г. Томске пос. Киргизка (южная часть) (70-22-428-000819/2) | 1336 | 2024* | 16 842 752,40 | 70-22-428-000819/2 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 150. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: г. Томск, Богдана Хмельницкого улица, д. 121 | 71,3 | 2024* | 898 868,45 | 70-22-428-000821 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 151. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Шегарский район, Побединское сельское поселение, п. Победа, пер. Лесной, д. 3а | 64,5 | 2024* | 758 651,52 | 70-22-428-000823 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 152. | Распределительный газопровод низкого давления по улицам Раевского, Бородинская в с. Зоркальцево Томского района Томской области | 460 | 2024* | 5 799 151,28 | 70-22-428-000829 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 153. | Сеть газораспределения высокого и низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Черемуховая, ул. Поляночная, ул. Урманская, пер. Урочинский, пер. Ермаковский, ул. Малый трамплин в поселке Ново-Карьерный в г. Томске | 5471,8 | 2025 | 114 933 024,55 | 70-22-428-000830 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 154. | Газопровод низкого давления и газопроводы-вводы к жилым домам по пер. Дзержинского, пер. Фабричный, ул. Дружбы в с. Дзержинское, г. Томск | 353,4 | 2024* | 4 435 197,13 | 70-22-428-000832 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 155. | Газопровод низкого давления по ул. Чудная, мкр. Владыкино, 4, п. Кайдаловка | 750 | 2025 | 10 003 535,95 | 70-22-428-000833 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 156. | Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Ново-Киевская, пер. Сосновый, пер. Пихтовый, Сосновый проезд, Ключевской проезд, пер. Красного пожарника, пер. Песочный, ул. Яковлева, ул. Войлочная Заимка, ул. Войлочная, ул. 1-я Ново-Киевская, ул. 2-я Ново-Киевская, ул. 3-я Ново-Киевская, пер. Асфальтовый в г. Томске Томской области | 8760,1 | 2025 | 116 842 633,69 | 70-22-428-000834 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 157. | Сеть газораспределения высокого и низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Красногвардейская, ул. Калинина, ул. Революционная, ул. Победы, ул. Павлова, пер. Революционный, ул. Сельскохозяйственная в г. Томске | 2771,2 | 2025* | 36 962 398,43 | 70-22-428-000835 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 158. | Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Удачная в мкр. Красная горка, с. Корнилово, Томский район, Томская область | 1249,6 | 2024* | 19 451 927,44 | 70-22-428-000836 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 159. | Газопровод низкого давления и газопроводы-вводы к жилым домам по ул. Больничная, ул. Крылова, ул. Путевая, ул. Советская в с. Тимирязевское | 368,2 | 2024* | 3 417 315,85 | 70-22-428-000837 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 160. | Сеть газораспределения высокого и низкого давления с газопроводами-вводами в п. Степановка, п. Старо-Карьерный в г. Томске (район ограниченный р. Ушайка, многоэтажной застройкой, ботаническим садом, железной дорогой) | 29600 | 2025 | 394 806 218,80 | 70-22-428-000838 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 161. | Распределительный газопровод высокого и низкого давления по пер. Озерный, ул. Лесная, ул. Новая, ул. Центральная, ул. Садовая, ул. Сибирская, ул. Мира, ул. Светлая, ул. Северная в д. Петровский Участок | 5987,4 | 2024* | 75 482 257,27 | 70-22-428-000839 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 162. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, Муниципальное образование «Корниловское сельское поселение», с. Корнилово, мкр. Красная горка, пер. 1-ый Яблоневый, 1 | 8,4 | 2024* | 105 897,55 | 70-22-428-000841 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 163. | Распределительный газопровод высокого и низкого давления по ул. Садовая, ул. Ленина, ул. Ключевская, ул. Киевская, ул. Дзержинского, ул. Вокзальная, ул. Советская, ул. Дом Отдыха, ул. Мира, ул. Народная, ул. Заводская, пер. Островского, пер. Дачный, пер. Лесной, пер. Красногвардейский, пер. Нагорный, пер. Малый, пер. Сибирский в с. Богашево | 12500 | 2024* | 157 585 632,47 | 70-22-428-000842 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 164. | Сеть газораспределения высокого и низкого давления с газопроводами-вводами в с. Малиновка Томского района Томской области | 23713,2 | 2024* | 469 807 583,26 | 70-22-428-000843 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 165. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Александровская, 15 | 127 | 2024 | 1 658 496,72 | 70-22-428-000845 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 166. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Строителей, 14а | 113,3 | 2024 | 1 490 903,08 | 70-22-428-000847 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 167. | Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Коробова, пер. Пограничный в д. Кисловка Томского района Томской области | 179,8 | 2024 | 2 424 013,62 | 70-22-428-000848 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 168. | Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по пер. Ясный в д. Кисловка, Томского района Томской области | 100,9 | 2024 | 1 563 159,65 | 70-22-428-000850 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 169. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: г. Томск, п. Просторный, ул. Карельская, д. 11 | 7,9 | 2024* | 169 534,56 | 70-22-428-000852 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 170. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: г. Томск, п. Апрель, ул. Кибернетиков, д. 8 | 14,6 | 2024* | 147 596,85 | 70-22-428-000853 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 171. | Распределительный газопровод высокого и низкого давления по ул. Речная, ул. Совхозная в с. Лучаново | 1232,4 | 2024* | 17 261 841,88 | 70-22-428-000854 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 172. | Распределительный газопровод высокого и низкого давления по ул. Цветочная, ул. Сиреневая, ул. Березовая, ул. Школьная, пер. Крестьянский, пер. Ягодный, пер. Сосновый, проезд Коммунальный в с. Лучаново | 4068,9 | 2024* | 57 049 128,95 | 70-22-428-000855 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 173. | Распределительный газопровод высокого и низкого давления по ул. З. Космодемьянской, ул. О. Кошевого, ул. Гагарина, ул. Чапаева, пер. Школьный, пер. Лесной в с. Лучаново | 1966,6 | 2024* | 26 847 720,25 | 70-22-428-000856 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 174. | Сеть газораспределения высокого давления к жилым домам по ул. Крутая, ул. Первомайская, п. Мирный, Томский район, Томская область | 904,4 | 2024* | 17 228 028,69 | 70-22-428-000860 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 175. | Газопроводы-вводы к жилым домам в с. Рыбалово по ул. Спортивная, д. 3б, ул. Комсомольская, д. 16а | 64,3 | 2024* | 810 620,49 | 70-22-428-000861 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 176. | Газопроводы-вводы к жилым домам по ул. Льва Толстого, пер. Иштанский в с. Моряковский Затон | 126,7 | 2024* | 2 151 540,27 | 70-22-428-000863 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 177. | Сеть газораспределения высокого и низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Каменская, ул. Васюганская, ул. Бийская, ул. Нарымская, ул. Барнаульская, ул. Стрелочная, проезд Барнаульский в г. Томске | 2724,9 | 2024* | 45 393 393,28 | 70-22-428-000864 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 178. | Сеть газораспределения высокого давления в г. Томске в районе, ограниченном улицами: ул. Вокзальная, 79 Гвардейской Дивизии, пер. Путевой, ул. Стрелочная, ул. Старо-Деповская, ул. Транспортная | 1009,7 | 2025 | 13 467 427,00 | 70-22-428-000865 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 179. | Сеть газораспределения высокого и низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Аэродромная, ул. Челюскинцев, ул. Маяковского, ул. Некрасова, ул. Восточная, ул. Украинская, ул. Степана Разина, пер. Овражный в г. Томске | 2854,6 | 2024* | 35 987 515,72 | 70-22-428-000869 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 180. | Сеть газораспределения высокого и низкого давления с газопроводами-вводами по ул. 19 Гвардейской Дивизии в г. Томске | 538 | 2025* | 7 175 869,79 | 70-22-428-000870 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 181. | Сеть газораспределения высокого и низкого давления с газопроводами-вводами по пер. Архангельский, ул. Сибирская, ул. Киевская в г. Томске | 850,3 | 2024* | 12 463 926,53 | 70-22-428-000873 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 182. | Сеть газораспределения высокого и низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Тверская, ул. Петропавловская в г. Томске | 650 | 2024* | 11 138 083,50 | 70-22-428-000874 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 183. | Сеть газораспределения высокого и низкого давления л. Административная, в д. Воронино Томского района Томской области | 1503 | 2025* | 20 047 086,04 | 70-22-428-000876 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 184. | Газопровод-ввод низкого давления к жилому дому в п. Самусь, ул. Воровского, 25/1 | 96,1 | 2024* | 1 023 921,12 | 70-22-428-000878 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 185. | Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Сосновая, 4а в д. Кисловка Томского района Томской области | 66 | 2024 | 846 275,92 | 70-22-428-000879 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 186. | Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Луговая, д. 1а в д. Кисловка Томского района Томской области | 26,8 | 2024 | 245 103,73 | 70-22-428-000880 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 187. | Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по пер. Чапаева в д. Кисловка Томского района Томской области | 71,9 | 2024 | 1 130 418,11 | 70-22-428-000882 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 188. | Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Мостовая, п. Заварзино в г. Томске Томской области | 330 | 2024* | 4 160 260,70 | 70-22-428-000884 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 189. | Сеть газораспределения высокого и низкого давления с газопроводами-вводами в мкр. Зеленая долина, с. Корнилово, Томский район, Томская область | 11300 | 2025 | 150 719 941,64 | 70-22-428-000885 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 190. | Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами в п. Светлый г. Томска Томской области | 1650 | 2024* | 20 801 303,49 | 70-22-428-000886 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 191. | Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Новая в с. Кафтанчиково Томского района Томской области | 168,6 | 2024* | 2 138 826,39 | 70-22-428-000887 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 192. | Сеть газораспределения высокого и низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Магистральная, ул. Тимофеева, ул. Николая Сиротинина, ул. Гребнева, ул. Шуклина, ул. Голищихина, ул. Едакина, ул. Жданова, ул. Вербанова в с. Корнилово Томского района Томской области | 3500 | 2026 | 48 690 543,98 | 70-22-428-000888 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 193. | Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по пер. Тояновский в п. Зональная Станция Томского района Томской области | 203,9 | 2024* | 2 378 905,41 | 70-22-428-000889 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 194. | Распределительный газопровод высокого и низкого давления к жилым домам в с. Кривошеино, ул. Проточная, ул. Набережная, ул. Пионерская, пер. Пионерский, ул. Ленина, ул. Кирова, ул. Октябрьская, ул. Коммунистическая | 5811 | 2024* | 77 171 577,92 | 70-22-428-000891 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 195. | Распределительный газопровод высокого и низкого давления с газопроводами-вводами к жилым домам в с. Молчаново по ул. Димитрова, ул. Лаврова, пер. Полевой, ул. Северная, ул. Дальняя | 5235,3 | 2024* | 84 467 691,51 | 70-22-428-000892 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 196. | Сеть газораспределения высокого и низкого давления с газопроводами-вводами в п. Копылово Томского района Томской области: мкр. Раздолье, ул. Комсомольская, ул. Гагарина, ул. Морозова, ул. Заводская, пер. Спортивный | 7600 | 2024* | 95 812 064,54 | 70-22-428-000895 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 197. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: п. Победа, ул. Коммунистическая, 123А | 8,6 | 2024* | 125 613,56 | 70-22-428-000896 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 198. | Газопроводы-вводы к жилым домам по ул. Титова, ул. Ленинградская в с. Мельниково | 73,8 | 2024* | 353 337,89 | 70-22-428-000897 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 199. | Распределительный газопровод высокого и низкого давления к жилым домам в с. Кривошеино, ул. Федюкова, ул. Заозерная | 2285,9 | 2024* | 28 086 998,32 | 70-22-428-000899 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 200. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: с. Молчаново, ул. Спортивная, 5 | 317,8 | 2024* | 4 149 208,80 | 70-22-428-000900 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 201. | Газопровод низкого давления к жилым домам в д. Петрово по ул. Зеленая | 168,1 | 2024* | 1 862 367,05 | 70-22-428-000902 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 202. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: с. Кожевниково, ул. Кирова, 28А | 116,2 | 2024* | 1 637 817,55 | 70-22-428-000905 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 203. | Распределительный газопровод высокого и низкого давления к жилым домам в с. Молчаново по ул. Рябиновая | 771 | 2024* | 14 264 496,66 | 70-22-428-000907 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 204. | Распределительный газопровод низкого давления к жилым домам в с. Молчаново, ул. Валикова, 10, строен. 8; 10, строен. 9; 10, строен. 10; 10, строен. 11 | 232,8 | 2024* | 2 636 353,44 | 70-22-428-000909 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 205. | Распределительный газопровод высокого и низкого давления к жилым домам в с. Кривошеино, ул. Подгорная, ул. Береговая, ул. Южная, ул. Колхозная | 6881,8 | 2024* | 85 489 590,56 | 70-22-428-000910 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 206. | Газопроводы-вводы низкого давления к жилым домам, расположенным по адресам: с. Нарга, ул. Карла Маркса, 4, 14б | 95,2 | 2024* | 1 201 965,31 | 70-22-428-000911 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 207. | Распределительный газопровод низкого давления к жилым домам по ул. Гастелло, ул. Карла Маркса в с. Нарга | 150,5 | 2024* | 2 168 271,04 | 70-22-428-000912 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 208. | Газопровод-ввод к жилому дому по ул. Школьная, 62 в с. Мельниково | 19 | 2024* | 239 530,16 | 70-22-428-000913 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 209. | Распределительный газопровод высокого и низкого давления к жилым домам в с. Тогур, ул. Гоголя, ул. Грибоедова, ул. Л. Толстого, ул. Лесная, ул. Островского, ул. Пушкина, ул. Шпальная | 7070,6 | 2024* | 77 282 028,88 | 70-22-428-000914 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 210. | Распределительный газопровод низкого давления к жилым домам по ул. Кирпичная в г. Колпашево | 385,9 | 2024* | 5 007 261,95 | 70-22-428-000915 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 211. | Распределительный газопровод низкого давления к жилым домам по ул. Кирова, ул. Советский Север в г. Колпашево | 637,7 | 2024* | 10 415 649,09 | 70-22-428-000916 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 212. | Распределительный газопровод низкого давления к жилым домам по ул. Советский Север в г. Колпашево | 241,7 | 2024* | 2 805 447,16 | 70-22-428-000917 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 213. | Распределительный газопровод высокого и низкого давления к жилым домам по ул. Портовая в г. Колпашево | 847,3 | 2024* | 14 667 737,44 | 70-22-428-000918 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 214. | Распределительный газопровод низкого давления к жилым домам по пер. Чапаева в г. Колпашево | 660,3 | 2024* | 7 436 073,84 | 70-22-428-000919 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 215. | Распределительный газопровод высокого и низкого давления к жилым домам по пер. Моховой, ул. Барышева, ул. Рабочая, ул. Дзержинского в г. Колпашево | 4039,4 | 2024* | 46 365 837,53 | 70-22-428-000920 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 216. | Распределительный газопровод к жилым домам по ул. Купца Исаева в с. Моряковский Затон | 446,7 | 2024* | 5 631 480,16 | 70-22-428-000921 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 217. | Газопроводы-вводы к жилым домам по ул. Садовая, 62, 64 в с. Мельниково | 10,3 | 2024* | 152 282,63 | 70-22-428-000922 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 218. | Газопроводы-вводы к жилым домам по ул. Школьная, 32, 39 в с. Мельниково | 36,9 | 2024* | 201 995,20 | 70-22-428-000923 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 219. | Распределительный газопровод низкого давления к жилым домам по ул. Садовая, 43, 45, 56 в с. Мельниково | 109 | 2024* | 1 079 996,66 | 70-22-428-000924 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 220. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: с. Мельниково, Советская, 101 | 10,6 | 2024* | 132 018,45 | 70-22-428-000925 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 221. | Распределительный газопровод низкого давления к жилым домам в с. Мельниково, ул. Чехова, ул. Жукова, ул. Чкалова, ул. Невского (мкр. Северный) | 2138,1 | 2024 | 26 954 707,26 | 70-22-428-000926 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 222. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: с. Мельниково, ул. Гагарина, 17 | 18,5 | 2024* | 223 663,06 | 70-22-428-000927 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 223. | Распределительный газопровод низкого давления к жилым домам по ул. Томская, 28, 30, 32, 32а в с. Мельниково | 82,8 | 2024* | 1 043 847,23 | 70-22-428-000928 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 224. | Сеть газораспределения и газопроводы-вводы к жилым домам по ул. Советская в с. Володино | 1758,9 | 2024* | 20 177 773,81 | 70-22-428-000930 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 225. | Распределительный газопровод низкого давления к жилым домам по ул. Российская, ул. Мира, пер. Спортивный в с. Кожевниково | 685,5 | 2024* | 6 181 347,15 | 70-22-428-000932 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 226. | Распределительный газопровод низкого давления к жилым домам по ул. Российская 2, 2а, 2б, 2г, 4, 6, 8 в с. Кожевниково | 382,7 | 2024* | 3 853 398,22 | 70-22-428-000933 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 227. | Распределительный газопровод низкого давления к жилым домам по пер. Колхозный 18, 18а, 20, 22 в с. Кожевниково | 194,4 | 2024* | 2 204 918,82 | 70-22-428-000934 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 228. | Распределительный газопровод высокого и низкого давления к жилым домам по ул. Полевая в с. Кожевниково | 346,3 | 2024 | 5 519 716,54 | 70-22-428-000935 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 229. | Распределительный газопровод среднего и низкого давления к жилым домам по ул. Новая Жизнь, ул. Карла Маркса, ул. Калинина, ул. Комсомольская в с. Кожевниково (МКР «Северный») | 3417,7 | 2024* | 43 873 289,88 | 70-22-428-000937 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 230. | Распределительный газопровод среднего и низкого давления к жилым домам по ул. Мичурина, пер. Гоголя, ул. Рассвет, ул. Покрышкина, пер. Первомайский, ул. Карла Маркса, ул. Новая Жизнь, ул. Калинина, пер. Заозерный, ул. Комсомольская, пер. Лермонтова в с. Кожевниково (МКР «Северный») | 11575,2 | 2024* | 98 817 819,00 | 70-22-428-000938 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 231. | Распределительный газопровод высокого и низкого давления к жилым домам в с. Кожевниково МКР «Молодежный», ул. Юбилейная, ул. Гагарина, ул. Новосибирская, ул. Молодежная, ул. Ленина, пер. Подгорный | 4291,4 | 2024 | 54 414 329,25 | 70-22-428-000945 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 232. | Распределительный газопровод высокого и низкого давления к жилым домам по ул. Лазарева, ул. Нахимова, ул. Нефтеразведчиков, ул. Профсоюзная, ул. Речников, ул. Строителей, ул. Суворова в г. Колпашево | 2922,4 | 2024* | 32 254 720,94 | 70-22-428-000946 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 233. | Распределительный газопровод высокого и низкого давления к жилым домам по ул. Победы, ул. Сосновая в г. Колпашево | 699,3 | 2024* | 11 645 502,60 | 70-22-428-000947 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 234. | Распределительный газопровод высокого и низкого давления к жилым домам в г. Колпашево по пер. 40 лет Победы, пер. Парковый, пер. Почтовый, пер. Селекционный, пер. Таежный Тупик, ул. Карповича, ул. Науки, ул. Пилипченко, ул. Рогачева, ул. Селекционная (70-22-428-000948/1) | 5250 | 2024 | 66 185 965,64 | 70-22-428-000948/1 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 235. | Распределительный газопровод высокого и низкого давления к жилым домам в г. Колпашево по пер. 40 лет Победы, пер. Парковый, пер. Почтовый, пер. Селекционный, пер. Таежный Тупик, ул. Карповича, ул. Науки, ул. Пилипченко, ул. Рогачева, ул. Селекционная (70-22-428-000948/2) | 10000 | 2024 | 126 068 505,98 | 70-22-428-000948/2 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 236. | Распределительный газопровод высокого и низкого давления в г. Колпашево по пер. Дальний, пер. Звездный, пер. Клубный, пер. Молодежный, пер. Новый, пер. Пионерский, пер. Рыбацкий, ул. Ватутина, ул. Гоголя, ул. Жданова, ул. Ленинградская, ул. Лермонтова, ул. Матьянговская, ул. Менделеева, ул. Некрасова, ул. Новосибирская, ул. Октябрьская, ул. П.Осипенко, ул. Панова, ул. Папанина, ул. Промысловая, ул. Центральная, ул. Чкалова, ул. Островского (70-22-428-000949/1) | 12237 | 2024 | 154 270 030,77 | 70-22-428-000949/1 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 237. | Распределительный газопровод высокого и низкого давления в г. Колпашево по пер. Дальний, пер. Звездный, пер. Клубный, пер. Молодежный, пер. Новый, пер. Пионерский, пер. Рыбацкий, ул. Ватутина, ул. Гоголя, ул. Жданова, ул. Ленинградская, ул. Лермонтова, ул. Матьянговская, ул. Менделеева, ул. Некрасова, ул. Новосибирская, ул. Октябрьская, ул. П.Осипенко, ул. Панова, ул. Папанина, ул. Промысловая, ул. Центральная, ул. Чкалова, ул. Островского (70-22-428-000949/2) | 9200 | 2024 | 115 983 025,50 | 70-22-428-000949/2 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 238. | Распределительный газопровод низкого давления к жилым домам в г. Колпашево по пер. Кооперативный Тупик, пер. Пристанской, ул. Комсомольская, ул. Ленина, ул. М. Горького, ул. Советская | 2946,8 | 2024* | 37 149 867,34 | 70-22-428-000950 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 239. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: с. Тимирязевское, ул. Октябрьская, 95в | 35,1 | 2024* | 474 964,38 | 70-22-428-000954 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 240. | Распределительный газопровод высокого и низкого давления к жилым домам в с. Тогур по ул. Весенняя, ул. Мичурина | 1570,2 | 2024* | 22 322 399,48 | 70-22-428-000956 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 241. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Первомайский муниципальный район, Первомайское сельское поселение, с. Первомайское, ул. Кольцова, д. 32 | 8,5 | 2024* | 138 281,08 | 70-22-428-000958 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 242. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский муниципальный район, Заречное сельское поселение, д. Барабинка, пер. Водяной, д. 10 | 91,7 | 2024* | 1 100 864,35 | 70-22-428-000959 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 243. | Газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным по адресам: с. Мельниково, ул. Суворова, д. 43, д. 45 | 24,7 | 2024* | 207 470,46 | 70-22-428-000960 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 244. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Советская, д. 77а, кв. 1 | 15 | 2024* | 189 102,76 | 70-22-428-000961 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 245. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Город Томск, Дзержинское село, Новая улица, д. 8д | 11,9 | 2024* | 150 021,52 | 70-22-428-000962 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 246. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, р-н Шегарский, с. Мельниково, ул. Зеленая, д. 37а, кв. 1 | 7,7 | 2024* | 97 072,75 | 70-22-428-000963 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 247. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, мкр. Наука, пер. Ямской, д. 2в | 31,6 | 2024* | 346 997,90 | 70-22-428-000964 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 248. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, п. Апрель, ул. Еланская, д. 95 | 127,9 | 2024* | 1 897 181,73 | 70-22-428-000965 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 249. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, городской округ Город Томск, с. Дзержинское, ул. Цветочная, д. 4 | 57,6 | 2024* | 726 154,59 | 70-22-428-000966 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 250. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский муниципальный район, Заречное сельское поселение, д. Кисловка, ул. Михаила Андреева, д. 8б | 15 | 2024* | 189 102,76 | 70-22-428-000967 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 251. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Волгоградская, д. 1 | 11,8 | 2024* | 140 947,63 | 70-22-428-000968 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 252. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, городской округ Город Томск, Апрель Поселок территория, Университетская улица, 1 | 16,9 | 2024* | 145 732,19 | 70-22-428-000969 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 253. | Газопровод низкого давления к жилым домам по ул. Ленина в с. Калтай Томского района Томской области | 83 | 2024* | 589 939,04 | 70-22-428-000970 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 254. | Сеть газораспределения высокого и низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Родниковая в п. Мирный Томского района Томской области | 1000 | 2024* | 12 606 850,60 | 70-22-428-000973 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 255. | Распределительный газопровод к жилым домам в с. Моряковский Затон по ул. Чехова | 200 | 2024* | 2 521 370,12 | 70-22-428-000974 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 256. | Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по пер. Пржевальского в г. Томске Томской области | 370 | 2024* | 3 399 623,54 | 70-22-428-000975 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 257. | Распределительный газопровод низкого давления к жилым домам по ул. Полевая в c. Чажемто Колпашевского района Томской области | 250,2 | 2024* | 2 691 261,60 | 70-22-428-000977 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 258. | Газопроводы-вводы низкого давления к жилым домам по ул. Пушкина, ул. Нефтяников в с. Александровское | 203,3 | 2024* | 3 307 857,71 | 70-22-428-000978 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 259. | Газопровод низкого давления к жилым домам по улице Октябрьская в п. Самусь | 65,9 | 2024* | 900 917,81 | 70-22-428-000979 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 260. | Распределительный газопровод низкого давления к жилым домам по ул. Ключевская в с. Моряковский Затон | 240 | 2024* | 3 025 644,14 | 70-22-428-000980 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 261. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Асиновский район, д. Феоктистовка, ул. Дорожная, д. 8 | 77,9 | 2024* | 722 488,75 | 70-22-428-000983 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 262. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Российская Федерация, Томская область, Томский муниципальный район, Корниловское сельское поселение, с. Корнилово, ул. Рыкуна, д. 22 | 27,8 | 2024 | 527 129,62 | 70-22-428-000984 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 263. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, МО «Зональненское сельское поселение» п. Зональная Станция, ул. Молодежная, участок 54/1 | 40 | 2024* | 504 274,02 | 70-22-428-000986 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 264. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, с. Корнилово, ул. Подгорная, д. 7-Б | 66,4 | 2024* | 614 561,99 | 70-22-428-000987 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 265. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, р-н Томский, с. Богашево, ул. Крутая, 13 | 6,3 | 2024* | 177 096,38 | 70-22-428-000988 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 266. | Газопроводы-вводы к жилым домам по ул. Нагорная в с. Первомайское Первомайского района Томской области | 55 | 2024* | 622 312,71 | 70-23-428-000002 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 267. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томск г, Дзержинское с, Новая ул, дом 21в | 42,7 | 2024* | 538 312,52 | 70-23-428-000003 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 268. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томский р-н, Чёрная Речка д, Мостовая ул, дом 7 | 37,4 | 2024* | 465 835,07 | 70-23-428-000004 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 269. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томский р-н, Кафтанчиково с, Таежный пер, дом 18 | 58,5 | 2024* | 674 845,48 | 70-23-428-000005 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 270. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томск г, 1-я Лесная ул, дом 50/1 | 43 | 2024* | 542 094,58 | 70-23-428-000008 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 271. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томск г, Дзержинское с, Дзержинского ул, дом 48в | 13,6 | 2024* | 287 970,05 | 70-23-428-000009 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 272. | Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Советская, 102/1, 100/1 в д. Чёрная Речка Томского района Томской области | 202,8 | 2024* | 1 705 710,39 | 70-23-428-000010 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 273. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томский р-н, Калтай с, Ленина ул, дом 52 | 62 | 2024* | 781 624,74 | 70-23-428-000013 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 274. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томск г, Заварзино Поселок тер., Вишневая ул, дом 17 | 60 | 2024* | 756 411,04 | 70-23-428-000014 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 275. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томский р-н, Кандинка д, Лесная ул, дом 17 | 12,6 | 2024* | 113 689,56 | 70-23-428-000016 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 276. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томский р-н, Кандинка д, Сибирская ул, дом 5 | 10,9 | 2024* | 88 367,02 | 70-23-428-000017 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 277. | Газопровод низкого давления к жилым домам по ул. Зеленая в с. Корнилово Томского района Томской области | 90 | 2025* | 1 200 424,31 | 70-23-428-000018 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 278. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Молчановский р-н, Молчаново с, Комарова ул, дом 5 | 13,7 | 2024 | 82 138,44 | 70-23-428-000019 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 279. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томский р-н, Корнилово с, Карьерная ул, дом 12Б | 21,8 | 2024* | 381 010,63 | 70-23-428-000020 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 280. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томский р-н, Зоркальцево с, Трактовая ул, дом 125 | 200 | 2024* | 2 521 370,12 | 70-23-428-000021 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 281. | Газопроводы-вводы к жилым домам по ул. Дружная, д. 26, 12а в п. Зональная Станция Томского района Томской области | 12,8 | 2024* | 161 367,69 | 70-23-428-000022 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 282. | Распределительный газопровод (закольцовка) низкого давления и газопроводы-вводы по ул. Березовая в с. Александровское Александровского района Томской области | 155,5 | 2024* | 1 672 169,13 | 70-23-428-000023 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 283. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томский р-н, Борики д, Парковая ул, дом 89 | 30 | 2024* | 378 205,52 | 70-23-428-000025 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 284. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Колпашевский р-н, Тогур с, Королева ул, дом 40 | 117,5 | 2024* | 1 203 737,50 | 70-23-428-000026 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 285. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Колпашевский р-н, Колпашево г, Парковая ул, дом 3, квартира 2 | 7,1 | 2024* | 119 233,82 | 70-23-428-000027 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 286. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томский р-н, Корнилово с, Подгорная ул, дом 2 | 20 | 2024* | 252 137,01 | 70-23-428-000030 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 287. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Парабельский р-н, Парабель с, 30 лет Победы ул, дом 87 | 13,7 | 2024* | 192 785,09 | 70-23-428-000031 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 288. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Кожевниковский р-н, Кожевниково с, Обская ул, дом 79А | 11,8 | 2024* | 134 901,83 | 70-23-428-000034 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 289. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томск г, Тимирязевское с, Октябрьская ул, дом 6 | 35,5 | 2024* | 447 543,20 | 70-23-428-000036 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 290. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томский р-н, Зоркальцево с, Клубная ул, дом 16б | 120 | 2024* | 1 512 822,07 | 70-23-428-000037 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 291. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томский р-н, Кисловка д, Ветеран-3 тер. СНТ, Светлая ул, дом 9а | 110 | 2024* | 1 386 753,57 | 70-23-428-000038 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 292. | Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по пер. Садовый, пер. Степной, пер. Отрадный, пер. Янтарный, пер. Лазурный, ул. Строителей, пер. Радужный, ул. Просторная в п. Рассвет Томского района Томской области | 2009,2 | 2024* | 18 898 305,00 | 70-23-428-000041 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 293. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томский р-н, Моряковский Затон с, Высоцкого ул, дом 1а | 25 | 2024* | 169 803,97 | 70-23-428-000042 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 294. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Шегарский р-н, Мельниково с, Садовая ул, дом 32б | 63,7 | 2024* | 876 975,12 | 70-23-428-000043 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 295. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Шегарский р-н, Мельниково с, Пионерская ул, дом 16 | 16,2 | 2024* | 166 519,14 | 70-23-428-000044 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 296. | Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по пер. 3-й Парковский в с. Моряковский Затон | 83,5 | 2024* | 865 848,05 | 70-23-428-000045 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 297. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Шегарский р-н, Мельниково с, Суворова ул, дом 30 | 13,6 | 2025* | 141 144,33 | 70-23-428-000046 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 298. | Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Речников в с. Моряковский Затон | 243,8 | 2024* | 2 508 627,65 | 70-23-428-000047 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 299. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Молчановский р-н, Молчаново с, Чапаева ул, дом 19/1 | 31,4 | 2024* | 208 400,04 | 70-23-428-000048 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 300. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Колпашевский р-н, Колпашево г, Ленина ул, дом 31/1 | 66,2 | 2024* | 1 009 213,70 | 70-23-428-000050 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 301. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Колпашевский р-н, Колпашево г, Н. Клюева ул, дом 18 | 6,9 | 2024* | 147 688,99 | 70-23-428-000051 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 302. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Колпашевский р-н, Тогур с, Чапаева ул, дом 13, квартира 1 | 176,6 | 2024* | 2 896 825,76 | 70-23-428-000052 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 303. | Сеть газораспределения высокого давления до границ д. Малая Михайловка, расположенной по адресу: д. Малая Михайловка, Томский р-н Томская обл. | 8600 | 2025 | 114 707 212,22 | 70-23-428-000055 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 304. | Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Весенняя, пер. Минина в г. Томске Томской области | 519,6 | 2024* | 4 218 197,27 | 70-23-428-000058 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 305. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томск г, Тимирязевское с, Больничная ул, дом 40б | 69,1 | 2024* | 871 133,38 | 70-23-428-000059 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 306. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томск г, Тимирязевское с, Путевая ул, дом 84 | 16,8 | 2024* | 318 861,48 | 70-23-428-000060 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 307. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томский р-н, Мирный п, Мирный мкр., Осенняя ул, дом 31 | 13,6 | 2024* | 151 093,05 | 70-23-428-000062 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 308. | Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Молодежная в п. Зональная Станция Томского района Томской области | 131,3 | 2024* | 1 655 279,48 | 70-23-428-000063 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 309. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томский р-н, Корнилово с, Молодежная ул, дом 19 | 60 | 2024* | 756 411,04 | 70-23-428-000064 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 310. | Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по пер. Иштанский в с. Моряковский Затон | 221,5 | 2024* | 2 341 094,07 | 70-23-428-000067 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 311. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Шегарский р-н, Мельниково с, Таежный пер, дом 1а | 43,4 | 2024 | 625 223,91 | 70-23-428-000072 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 312. | Газоснабжение д. Лоскутово МО «Город Томск» (70-23-428-000075) | 6185,8 | 2024* | 77 983 456,43 | 70-23-428-000075 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 313. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Кривошеинский р-н, Володино с, Сибирская ул, дом 6 | 10 | 2024* | 126 068,51 | 70-23-428-000076 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 314. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, Ленина улица, д. 46, кв. 1 | 13,4 | 2024* | 154 180,65 | 70-23-428-000077 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 315. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томский р-н, Кафтанчиково с, Южная ул, дом 37б | 15,7 | 2024* | 277 916,73 | 70-23-428-000078 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 316. | Газоснабжение с. Толмачево Парабельского района Томской области (закольцовка газопровода высокого давления) | 3251 | 2024 | 40 984 871,29 | 70-23-428-000079 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 317. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Александровский р-н, Александровское с, Калинина ул, дом 22а | 30 | 2024* | 378 205,52 | 70-23-428-000082 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 318. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томск г, Апрель Поселок тер., Горный проезд, дом 4а | 131,6 | 2024* | 1 384 484,77 | 70-23-428-000083 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 319. | Газопровод низкого давления к жилым домам в с. Богашево ул. Новостройка (70-23-428-000084) | 402,5 | 2024 | 6 003 988,92 | 70-23-428-000084 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 320. | Сеть газораспределения высокого и низкого давления к территории СТ «Восток» г. Томска Томской области | 215,3 | 2024* | 4 092 158,12 | 70-23-428-000085 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 321. | Сеть газораспределения низкого давления к территории «Областной Совет ветеранов «Ветеран-3» (ул. Звездная, ул. Воинской славы, ул. Афганская, ул. Гвардейская, ул. Яблочная, ул. Еловая, ул. Сосновая, ул. Абрикосовая, ул. Урожайная, ул. Яблочная) | 10650 | 2024 | 134 262 958,87 | 70-23-428-000086 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 322. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томский р-н, Тахтамышево с, Советская ул, дом 70а | 14,2 | 2024* | 134 069,51 | 70-23-428-000087 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 323. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Колпашевский р-н, Тогур с, Сибирский пер, дом 12 | 13,3 | 2024* | 158 719,25 | 70-23-428-000088 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 324. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томский р-н, Кафтанчиково с, Молодежная ул, дом 2и | 8,8 | 2024 | 87 101,18 | 70-23-428-000089 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 325. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томский р-н, Поросино д, Дачный пер, дом 1 | 10,4 | 2024 | 108 853,55 | 70-23-428-000090 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 326. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томский р-н, Поросино д, Солнечный пер, дом 28 | 17,5 | 2024 | 129 899,52 | 70-23-428-000091 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 327. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томский р-н, Кандинка д, Кедровая ул, дом 60 | 47,6 | 2024 | 625 491,25 | 70-23-428-000092 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 328. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томск г, Малиновая ул, дом 5 | 15,4 | 2024 | 209 150,71 | 70-23-428-000093 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 329. | Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Спортивная, ул. Славянская, ул. Гагарина в д. Кандинка Томского района Томской области | 854,3 | 2024 | 9 736 165,74 | 70-23-428-000094 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 330. | Сеть газораспределения высокого давления в д. Губино Томского района Томской области | 2255,4 | 2024 | 28 433 490,84 | 70-23-428-000095 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 331. | Сеть газораспределения низкого давления в д. Губино Томского района Томской области | 16156,5 | 2024 | 203 682 581,68 | 70-23-428-000096 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 332. | Газопровод-ввод, местоположение: Томская обл, Кривошеинский р-н, Кривошеино с, Березовый пер, 3 | 38,5 | 2024* | 419 889,58 | 70-23-428-000097 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 333. | Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Пионерская в с. Нарга Молчановского района Томской области | 813,6 | 2025 | 5 147 715,89 | 70-23-428-000098 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 334. | Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Нагорная, ул. Карла Маркса в с. Нарга Молчановского района Томской области | 491,6 | 2024 | 3 304 237,00 | 70-23-428-000099 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 335. | Сеть газораспределения высокого давления в г. Северск, Томская область (Западная часть мкр. Иглаково) | 10000 | 2025 | 133 380 479,33 | 70-23-428-000100 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 336. | Сеть газораспределения высокого и низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Смолокурка, ул. Нижняя Ксензовка, ул. Верхняя Ксензовка, г. Северск, Томская область | 5000 | 2025 | 66 690 239,66 | 70-23-428-000101 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 337. | Сеть газораспределения высокого и низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Олимпийская, ул. Высоцкого, ул. Воскресенская в г. Томске Томской области | 600 | 2025 | 8 002 828,76 | 70-23-428-000102 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 338. | Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Трудовая в с. Моряковский Затон Томского района Томской области | 60 | 2024 | 756 411,04 | 70-23-428-000103 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 339. | Сеть газораспределения высокого и низкого давления с газопроводами-вводами в районе, ограниченном р. Томь, ул. Аркадия Иванова, пер. Вузовский, Московский тракт, ул. Источная, ул. Максима Горького в г. Томске | 14000 | 2026 | 194 762 175,91 | 70-23-428-000104 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 340. | Сеть газораспределения высокого и низкого давления с газопроводами-вводами в районе, ограниченном р. Томь, ул. Нахимова, ул. Карпова, ул. Аркадия Иванова, в г. Томске | 3300 | 2025 | 44 015 558,18 | 70-23-428-000105 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 341. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, с. Калтай, ул. Кооперативная, д. 22а | 13 | 2024 | 106 660,92 | 70-23-428-000106 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 342. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томский р-н, Корнилово с, Новая ул, дом 2б | 24,7 | 2024 | 379 611,36 | 70-23-428-000107 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 343. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томск г, Апрель Поселок тер., Саратовский проезд, дом 1 | 32,4 | 2024 | 510 878,79 | 70-23-428-000108 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 344. | Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по пер. Клубный, пер. Кооперативный, пер. Новый, ул. Береговая, ул. Лесная, ул. Тояна, ул. Клубная, ул. Рабочая, ул. Фрунзе, ул. Кооперативная, ул. Школьная в д. Эушта | 9874,1 | 2025 | 131 701 219,09 | 70-23-428-000109 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 345. | Распределительный газопровод высокого и низкого давления к жилым домам, расположенным по ул. Водозаборная, с. Тимирязевское, г. Томск, Томская область | 3000 | 2025 | 40 014 143,80 | 70-23-428-000110 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 346. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томск г, Заварзино Поселок тер., Вишневая ул, дом 14 | 1,5 | 2024 | 68 587,86 | 70-23-428-000111 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 347. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томск г, Заварзино Поселок тер., Вишневая ул, дом 3 | 5,2 | 2024 | 77 646,04 | 70-23-428-000112 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 348. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томский р-н, Корнилово с, Молодежная ул, дом 11 | 61 | 2024 | 952 665,69 | 70-23-428-000113 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 349. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томский р-н, Корнилово с, Осиновый пер, домовладение 3 | 162,5 | 2024 | 1 597 545,73 | 70-23-428-000114 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 350. | Сеть газораспределения высокого и низкого давления с газопроводами-вводами в с. Октябрьское Томского района Томской области | 10263,6 | 2024 | 96 522 075,23 | 70-23-428-000115 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 351. | Сеть газораспределения высокого и низкого давления с газопроводами-вводами в д. Малая Михайловка Томского района Томской области | 4588,5 | 2024 | 68 395 833,37 | 70-23-428-000116 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 352. | Сеть газораспределения высокого и низкого давления с газопроводами-вводами в д. Воронино Томского района Томской области | 7029,8 | 2024 | 88 623 638,33 | 70-23-428-000117 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 353. | Сеть газораспределения высокого и низкого давления до границ сдт Ключи (п Ключи) тер. | 550,5 | 2024 | 7 449 682,81 | 70-23-428-000118 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 354. | Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Гагарина в с. Малиновка Томского района Томской области | 210,9 | 2024 | 2 493 239,06 | 70-23-428-000119 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 355. | Сеть газораспределения высокого давления, район севернее железной дороги в с. Малиновка Томского района Томской области | 1720 | 2025 | 22 941 442,44 | 70-23-428-000120 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 356. | Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами, район севернее железной дороги в с. Малиновка Томского района Томской области | 7746,6 | 2025 | 103 324 522,11 | 70-23-428-000121 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 357. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томский р-н, Богашево с, Сортировка ул, дом 1 | 292,7 | 2024 | 4 405 818,77 | 70-23-428-000122 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 358. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томск г, Апрель Поселок тер., Самарский проезд, дом 15 | 94,7 | 2024 | 977 650,13 | 70-23-428-000123 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 359. | Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Верхняя в с. Корнилово Томского района Томской области | 63,3 | 2024 | 743 181,13 | 70-23-428-000124 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 360. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томск г, Дзержинское с, Лесной пер, дом 28 | 15,1 | 2024 | 313 564,95 | 70-23-428-000125 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 361. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томск г, Богдана Хмельницкого ул, дом 68 | 82,7 | 2024 | 869 756,85 | 70-23-428-000126 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 362. | Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Фонтанная в с. Александровское Александровского района Томской области | 445,6 | 2024 | 4 184 619,59 | 70-23-428-000127 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 363. | Сеть газораспределения высокого и низкого давления с газопроводами-вводами в мкр. Реженка в п. Светлый г. Томска Томской области | 5989,3 | 2024 | 73 288 540,97 | 70-23-428-000128 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 364. | Сеть газораспределения высокого и низкого давления с газопроводами-вводами в д. Большое Протопопово Томского района Томской области | 9144,1 | 2025 | 121 964 444,10 | 70-23-428-000129 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 365. | Сеть газораспределения высокого и низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Димитрова, ул. Гагарина, ул. Гречухина, ул. Полевая в с. Молчаново Молчановского района Томской области | 1924 | 2024 | 24 255 580,55 | 70-23-428-000130 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 366. | Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Южная в с. Молчаново Молчановского района Томской области | 709,2 | 2024 | 8 342 509,76 | 70-23-428-000131 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 367. | Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Зеленая, ул. Овражная, пер. Овражный в с. Молчаново Молчановского района Томской области | 1824,6 | 2024 | 19 878 133,27 | 70-23-428-000132 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 368. | Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Заводская в с. Молчаново Молчановского района Томской области | 475,7 | 2024 | 6 619 673,11 | 70-23-428-000133 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 369. | Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Садовая, ул. Учительская в с. Молчаново Молчановского района Томской области | 699,2 | 2024 | 9 486 351,41 | 70-23-428-000134 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 370. | Сеть газораспределения высокого и низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Береговая, ул. Димитрова, пер. Димитрова, ул. Пилипенко, ул. Октябрьская, ул. Озерная, пер. Озерный, ул. Источная, ул. Советская, ул. Болотная в с. Молчаново Молчановского района Томской области | 7750,7 | 2025 | 103 379 208,11 | 70-23-428-000135 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 371. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томск г, Тимирязевское с, Больничная ул, дом 9, квартира 4 | 130 | 2025 | 1 733 946,23 | 70-23-428-000136 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 372. | Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Пархоменко, ул. Волгоградской, пер. Волгоградскому в г. Томске Томской области | 270,4 | 2024* | 2 736 461,59 | 70-23-428-000137 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 373. | Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Солнечной, пер. Солнечному в д. Поросино Томского района Томской области | 143,6 | 2024 | 546 300,59 | 70-23-428-000138 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 374. | Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Владимирской в с. Корнилово Томского района Томской области | 100 | 2024 | 1 260 685,06 | 70-23-428-000139 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 375. | Газопроводы-вводы к жилым домам по ул. Комарова в с. Молчаново Молчановского района Томской области | 25 | 2024 | 175 202,17 | 70-23-428-000141 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 376. | Сеть газораспределения высокого и низкого давления по ул. Кузнецова в г. Томске Томской области | 700 | 2025 | 9 336 633,55 | 70-23-428-000142 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 377. | Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по пер. Чапаева в д. Кисловка Томского района Томской области (70-23-428-000143) | 100 | 2024 | 1 260 685,06 | 70-23-428-000143 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 378. | Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по пер. Кедровый в д. Барабинка Томского района Томской области | 250 | 2024 | 3 151 712,65 | 70-23-428-000144 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 379. | Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Цветочная, ул. Полевая в с. Кафтанчиково Томского района Томской области | 408,6 | 2024 | 3 779 570,25 | 70-23-428-000145 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 380. | Сеть газораспределения высокого давления в пос. Озерки г. Томска Томской области | 500 | 2024 | 6 303 425,30 | 70-23-428-000146 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 381. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Кривошеинский р-н, Володино с, Коммунистическая ул, дом 34б | 110 | 2024* | 1 386 753,57 | 70-23-428-000147 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 382. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томский р-н, Кафтанчиково с, Песочный пер, дом 6 | 15,2 | 2024 | 94 548,47 | 70-23-428-000149 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 383. | Газопроводы-вводы, местоположение: Томская обл, Томский р-н, Богашево с, Киевская ул, 47 и Вокзальная ул, 54 | 35,7 | 2024* | 627 168,78 | 70-23-428-000150 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 384. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томск г, Тимирязевское с, 2-й Рабочий пер, дом 4/1 | 40,8 | 2025 | 544 192,36 | 70-23-428-000152 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 385. | Сеть газораспределения низкого давления по ул. Красноармейская в с. Кожевниково Кожевниковского района Томской области | 417,8 | 2024* | 3 934 687,49 | 70-23-428-000153 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 386. | Сеть газораспределения низкого давления по ул. Дзержинского в с. Дзержинское г. Томска Томской области | 240 | 2024 | 3 025 644,14 | 70-23-428-000154 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 387. | Сеть газораспределения низкого давления по ул. Кузнецова в с. Кожевниково Кожевниковского района Томской области | 115,9 | 2024* | 1 312 435,11 | 70-23-428-000156 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 388. | Сеть газораспределения низкого давления по ул. Боровая, ул. Янтарная в п. Трубачево Томского района Томской области | 2489,5 | 2024* | 43 896 282,14 | 70-23-428-000157 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 389. | Газопроводы-вводы к жилым домам по ул. Молодежная в д. Кандинка Томского района Томской области | 32,6 | 2024 | 410 983,33 | 70-23-428-000158 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 390. | Сеть газораспределения среднего и низкого давления по ул. Сельскохохяйственная в п. Хромовка г. Томска Томской области | 1540 | 2024 | 19 414 549,92 | 70-23-428-000159 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 391. | Сеть газораспределения низкого давления до территории ДНТ «Алмаз» в с. Кафтанчиково Томского района Томской области | 30,4 | 2024* | 785 069,99 | 70-23-428-000160 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 392. | Сеть газораспределения высокого и низкого давления по ул. Заречный поселок г. Томска Томской области (п. Заречный) | 1600 | 2025 | 21 340 876,69 | 70-23-428-000161 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 393. | Сеть газораспределения низкого давления и газопроводы-вводы по ул. Валикова, пер. Валикова в с. Молчаново Молчановского района Томской области | 220,3 | 2024 | 2 107 012,02 | 70-23-428-000162 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 394. | Сеть газораспределения низкого давления и газопроводы-вводы по ул. 60 лет Октября в с. Молчаново Молчановского района Томской области | 250,9 | 2024 | 3 163 058,82 | 70-23-428-000163 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 395. | Сеть газораспределения высокого и низкого давления по ул. Гришинский тракт в с. Молчаново Молчановского района Томской области | 327,5 | 2024 | 3 252 862,86 | 70-23-428-000164 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 396. | Сеть газораспределения низкого давления по ул. Северо-Каштачная в г. Томске Томской области | 30 | 2024 | 378 205,52 | 70-23-428-000165 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 397. | Сеть газораспределения низкого давления по пер. Березовый, ул. имени Ф.М. Зинченко в с. Кривошеино Кривошеинского района Томской области | 857,9 | 2024* | 12 293 105,79 | 70-23-428-000166 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 398. | Газопровод высокого и низкого давления к нежилому зданию (ФАП), расположенному по адресу: Томская обл, Томский р-н, Молодёжный п, дом 6/1 | 330 | 2024* | 4 160 260,70 | 70-23-428-000168 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 399. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томск г, Наука мкр., Кучина ул, дом 59/1 | 56,8 | 2024* | 716 069,11 | 70-23-428-000169 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 400. | Сеть газораспределения низкого давления по ул. Радужная, ул. Советская, ул. Молодежная, ул. Первомайская в с. Первомайское Первомайского района Томской области | 1179,8 | 2024 | 12 083 889,33 | 70-23-428-000170 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 401. | Сеть газораспределения низкого давления по ул. Парковая, ул. Октябрьская, ул. Сибирская в д. Кандинка Томского района Томской области | 249,1 | 2024 | 2 427 812,54 | 70-23-428-000171 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 402. | Сеть газораспределения низкого давления по пер. Рождественский в п. Зональная Станция Томского района Томской области | 165,3 | 2024 | 2 126 633,91 | 70-23-428-000172 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 403. | Сеть газораспределения низкого давления по ул. Минина и Пожарского, мкр. «Лесопитомник», п. Синий Утес, Томский район, Томская область | 301,4 | 2024* | 3 362 740,42 | 70-23-428-000173 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 404. | Сеть газораспределения низкого давления по пер. 2-й Северо-Каштачный, г. Томск, Томская область | 54,3 | 2024* | 343 083,81 | 70-23-428-000174 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 405. | Сеть газораспределения низкого давления по пер. Новый, ул. Новая, ул. Зеленая в с. Тахтамышево Томского района Томской области | 150 | 2024 | 1 891 027,59 | 70-23-428-000175 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 406. | Сеть газораспределения низкого давления по ул. Залоговая, г. Томск, Томская область | 240 | 2024 | 3 025 644,14 | 70-23-428-000176 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 407. | Сеть газораспределения низкого давления по ул. Новая, ж/д станция Копылово, г. Томск, Томская область | 160 | 2024* | 2 017 096,10 | 70-23-428-000177 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 408. | Сеть газораспределения низкого давления по ул. Некрасова, с. Моряковский Затон, Томский район, Томская область | 50 | 2024 | 630 342,53 | 70-23-428-000178 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 409. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томский р-н, Курлек с, Береговая ул, дом 24/2Б | 8,2 | 2024* | 112 187,25 | 70-23-428-000180 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 410. | Сеть газораспределения низкого давления по пер. Уральский, г. Томск, Томская область | 380 | 2024 | 4 790 603,23 | 70-23-428-000181 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 411. | Газопроводы-вводы к жилым домам по улице Победы, с. Кривошеино, Томская область | 231,2 | 2024* | 2 086 611,26 | 70-23-428-000182 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 412. | Сеть газораспределения низкого давления к жилым домам по ул. Мелиоративная в с. Кривошеино Кривошеинского района Томской области | 1528,5 | 2024* | 13 645 364,94 | 70-23-428-000183 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 413. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Кривошеинский р-н, Кривошеино с, Западная ул, дом 20 | 30 | 2024* | 378 205,52 | 70-23-428-000185 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 414. | Сеть газораспределения низкого давления к жилым домам по ул. Рабочая в с. Кривошеино Кривошеинского района Томской области | 149,5 | 2024* | 1 465 715,75 | 70-23-428-000186 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 415. | Сеть газораспределения низкого давления к жилым домам по ул. Нагорная, пер. Нагорный в с. Кривошеино Кривошеинского района Томской области | 213,7 | 2024* | 1 972 163,57 | 70-23-428-000187 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 416. | Сеть газораспределения низкого давления к жилым домам по ул. Октябрьская в с. Кривошеино Кривошеинского района Томской области | 270,5 | 2024* | 2 594 787,01 | 70-23-428-000188 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 417. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томский р-н, Кисловка д, Сосновая ул, дом 22 | 37,7 | 2024* | 475 608,59 | 70-23-428-000189 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 418. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томск г, Степная ул, дом 67 | 18,9 | 2024* | 244 539,01 | 70-23-428-000190 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 419. | Сеть газораспределения низкого давления по ул. Учебная, с. Мельниково, Шегарский район, Томская область | 540 | 2024 | 6 807 699,32 | 70-23-428-000193 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 420. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Шегарский р-н, Мельниково с, Суворова ул, дом 8 | 57,1 | 2024 | 719 851,17 | 70-23-428-000194 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 421. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томский р-н, Писарево д, Садоводов ул, дом 18/1 | 10 | 2024 | 126 068,51 | 70-23-428-000197 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 422. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Колпашевский р-н, Колпашево г, Гроховского ул, дом 56/1 | 103,7 | 2024* | 1 027 110,78 | 70-23-428-000198 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 423. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томский р-н, Богашево с, Березовая ул, дом 6 | 55,3 | 2024* | 751 832,15 | 70-23-428-000199 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 424. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томск г, Луговая ул, дом 12 | 50 | 2024 | 630 342,53 | 70-23-428-000202 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 425. | Сеть газораспределения высокого давления в п. Родионово и мкр. Каменка, г. Томск, Томская область | 3747,6 | 2025 | 49 985 668,43 | 70-23-428-000206 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 426. | Газопроводы-вводы к жилым домам по ул. Купеческая, ул. Ивовая, п. Трубачево, Томский район, Томская область | 5,2 | 2024* | 65 555,62 | 70-23-428-000207 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 427. | Сеть газораспределения низкого давления по ул. Тургенева, с. Моряковский Затон, Томская область | 510 | 2024 | 6 429 493,80 | 70-23-428-000208 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 428. | Газопроводы-вводы к жилым домам по улице Ленина в с. Кривошеино Кривошеинского района Томской области | 138,4 | 2024* | 1 214 892,88 | 70-23-428-000211 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 429. | Сеть газораспределения низкого давления и газопроводы-вводы к жилым домам по улице Кооперативная в с. Кривошеино Кривошеинского района Томской области | 753,2 | 2024* | 7 042 415,10 | 70-23-428-000212 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 430. | Сеть газораспределения низкого давления и газопроводы-вводы к жилым домам по улице Ленина в с. Кривошеино Кривошеинского района Томской области | 889,1 | 2024* | 7 700 434,38 | 70-23-428-000213 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 431. | Сеть газораспределения низкого давления в п. Кайдаловка, мкр. Владыкино-7, мкр. Владыкино-9, Томского района Томской области | 300 | 2024 | 3 782 055,18 | 70-23-428-000214 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 432. | Сеть газораспределения высокого и низкого давления в п. Светлый, г. Томск, Томская область | 1090,1 | 2024 | 13 742 727,84 | 70-23-428-000215 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 433. | Сеть газораспределения высокого и низкого давления с газопроводами-вводами по ул. им. 370 Стрелковой дивизии, ул. Островского, ул. Зонная, ул. Сентябрьская, ул. Войкова, пер. Островского, пер. Тепличный, ул. Тепличная, ул. им. Репина, ул. Пушкина, ул. Чкалова, ул. им. Чернышевского, ул. Тимирязева в г. Асино Асиновского района Томской области | 10199,3 | 2024 | 115 023 230,01 | 70-23-428-000216 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 434. | Сеть газораспределения высокого и низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Гидролизная, ул. Воскресенская в г. Асино Асиновского района Томской области | 4636,8 | 2024 | 52 673 581,88 | 70-23-428-000217 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 435. | Сеть газораспределения высокого и низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Им. Гончарова, ул. Кривая, ул. Береговая, пер. Льва Толстого, ул. Солнечная, ул. А. Денисова, пер. Березовый, пер. Ксеньевский, пер. Новгородский, пер. Кривой, пер. Весенний, пер. им. Броневского, ул. Юбилейная, ул. им. Крупской, пер. Светлый, ул. Сельская, ул. Ивана Буева в г. Асино Асиновского района Томской области | 15328,9 | 2024 | 188 420 227,11 | 70-23-428-000218 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 436. | Сеть газораспределения высокого и низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Хвойная, ул. Тимирязева, ул. Чернышевского, ул. Зонная, ул. Сентябрьская в г. Асино Асиновского района Томской области | 5027,6 | 2024 | 52 238 090,22 | 70-23-428-000219 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 437. | Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Мостовая (от земельного участка с кадастровым номером 70:21:0116001:43 до земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100098:22) в п. Заварзино г. Томска Томской области | 971 | 2024 | 12 241 251,93 | 70-23-428-000220 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 438. | Сеть газораспределения низкого давления к жилым домам, расположенным по адресу мкр. Август и мкр. Красная горка-2 в с. Корнилово Томского района Томской области | 3500 | 2025 | 46 683 167,76 | 70-23-428-000221 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 439. | Сеть газораспределения высокого давления для мкр. Август и мкр. Красная горка-2 в с. Корнилово Томского района Томской области | 10000 | 2025 | 133 380 479,33 | 70-23-428-000223 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 440. | Распределительный газопровод высокого и низкого давления с газопроводами-вводами к жилым домам, расположенным по адресам: г. Томск, ул. Камышовая, ул. Приозерная (п. 2-й Заречный) | 7347,4 | 2025 | 97 999 973,38 | 70-23-428-000224 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 441. | Сеть газораспределения высокого и низкого давления до границ СТ «Левобережье», в г. Томск, Томская область | 13000 | 2027 | 188 084 615,59 | 70-23-428-000225 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 442. | Сеть газораспределения среднего и низкого давления до границ СТ «Томское» | 132,3 | 2025 | 4 494 152,23 | 70-23-428-000227 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 443. | Сеть газораспределения высокого давления по ул. Петропавловская, ул. Алтайская, ул. Красноармейская, ул. Сибирская, пер. Красноармейский, ул. Гоголя, пер. Юрточный, ул. Рузского, пер. Плеханова, пер. Орловский, пер. Шумихинский, ул. Заливная, ул. Крылова, пер. Аптекарский, пер. Комсомольский, пер. Кононова, пер. Батенькова в г. Томск, Томская область | 690 | 2024 | 8 698 726,91 | 70-23-428-000228 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 444. | Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Предвокзальная г. Томск, Томская область | 790,6 | 2024 | 7 595 581,06 | 70-23-428-000229 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 445. | Сеть газораспределения высокого и низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Придорожная в д. Кисловка Томского района Томской области | 930 | 2024 | 11 724 371,06 | 70-23-428-000230 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 446. | Сеть газораспределения высокого и низкого давления с газопроводами-вводами в д. Петрово, ул. Фестивальная, Лермонтова, Береговая, бульвар Зеленый, ул. Рижская, Ушакова, Праздничная, Садовая, Лазурная, пер. Тихий, пер. Ясный, пер. Цветной, ул. Светлая | 9500 | 2025 | 126 711 455,36 | 70-23-428-000231 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 447. | Сеть газораспределения высокого давления в г. Томск, пос. Росинка | 4074 | 2024 | 51 360 309,34 | 70-23-428-000232 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 448. | Сеть газораспределения высокого и низкого давления с газопроводами вводами к жилым домам по ул. Тихая, пер. Зимний, пер. Летний, пер. Главный, ул. Первомайская в п. Зональная Станция Томского района Томской области | 1400 | 2025 | 18 673 267,11 | 70-23-428-000233 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 449. | Газопроводы-вводы к жилым домам по ул. Заводская в с. Кривошеино Кривошеинского района Томской области | 30 | 2024* | 378 205,52 | 70-23-428-000234 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 450. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Кривошеинский р-н, Кривошеино с, Парковый пер, дом 7 | 10 | 2024* | 126 068,51 | 70-23-428-000235 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 451. | Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Подгорная в с. Богашево Томского района Томской области | 210 | 2024 | 2 257 685,57 | 70-23-428-000236 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 452. | Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Богдана Хмельницкого, г. Томск, Томская область | 134,4 | 2024* | 1 303 132,07 | 70-23-428-000237 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 453. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томский р-н, Кисловка д, Ветеран-3 тер. СНТ, Малиновый пер, дом 10 | 25,2 | 2024 | 317 692,64 | 70-23-428-000239 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 454. | Сеть газораспределения среднего и низкого давления до границ СТ «Кедр» в д. Некрасово | 249,8 | 2025*** | 2 250 000,00 | 70-23-428-000241 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 455. | Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Октябрьская, ул. Ленина в с. Кривошеино Кривошеинского района Томской области | 257,6 | 2024* | 2 532 340,53 | 70-23-428-000242 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 456. | Сеть газораспределения низкого давления по ул. Новая, ул. БАМ, ул. Зои Космодемьянской, пер. Солнечный, п. Копылово, Томский район, Томская область | 1950 | 2025 | 26 009 193,47 | 70-23-428-000244 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 457. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Каргасокский р-н, Геологический п, Хвойный пер, дом 2а | 83,1 | 2024* | 952 899,41 | 70-23-428-000245 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 458. | Сеть газораспределения высокого и низкого давления с газопроводами-вводами в районе, ограниченном р. Ушайка: ул. Красноармейская, ул. Яковлева, ул. Пушкина, Кузнечный взвоз, ул. Бакунина в г. Томске | 13700 | 2026 | 190 588 700,71 | 70-23-428-000246 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 459. | Сеть газораспределения высокого давления по ул. Родительская, ул. Семейная, ул. Мирная, ул. Домашняя, пер. Верный, пер. Доброты, пер. Молодежный, пер. Дружный, пер. Видный, пер. Ладный, ул. Гармонии, пер. Отрадный, ул. Уютная, пер. Доверия, пер. Милый, ул. Домашняя, пер. Заветный, пер. Доблестный, пер. Приветный, ул. Встречная, пер. Заботы, пер. Богатырский, пер. Живописный, пер. Былинный, пер. Чудесный, пер. Хлебосольный, ул. Сказочная, пер. Удачи, пер. Радушный, пер. Детский, пер. Попутный, пер. Красный, пер. Лучистый в г. Томске Томской области | 3433,2 | 2024 | 43 281 839,47 | 70-23-428-000247 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 460. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томский р-н, Писарево д, Весенняя ул., дом 20 | 20,1 | 2024 | 172 652,83 | 70-23-428-000248 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 461. | Сеть газораспределения высокого и низкого давления с газопроводом-вводом к жилому дому, расположенному по адресу: ул. Кулёва, 6, строение 1, г. Томск, Томская область | 72 | 2025 | 960 339,45 | 70-23-428-000249 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 462. | Сеть газораспределения низкого давления с газопроводом-вводом к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Алтайская, 45Б | 200 | 2024 | 2 521 370,12 | 70-23-428-000251 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 463. | Сеть газораспределения низкого давления в районе урочища Куташово, ул. Мостовая, п. Заварзино, г. Томск, Томская область | 2300 | 2025 | 30 677 510,24 | 70-23-428-000252 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 464. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томский р-н, Корнилово с, Пролетарская ул, дом 1б | 95 | 2024 | 198 699,34 | 70-23-428-000253 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 465. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томский р-н, Рыбалово с, Советская ул, дом 28 | 19,7 | 2024 | 248 354,96 | 70-23-428-000255 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 466. | Газопроводы-вводы к жилым домам по пер. Птичий, д. 4, д. 5, д. 6, д. 11, д. 12 в с. Богашево, Томский район, Томская область | 19,1 | 2024 | 170 567,47 | 70-23-428-000256 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 467. | Сеть газораспределения высокого и низкого давления к территории СНТ «Малютка», ж.д. Копылово, г. Томск, Томская область | 150 | 2027 | 2 170 207,10 | 70-23-428-000257 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 468. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, ЗАТО Северск, Самусь п, Строительная ул, дом 20 | 20 | 2024* | 267 700,68 | 70-23-428-000258 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 469. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл., р-н Томский, д. Некрасово, пер. Кедровый, 2 | 209,3 | 2024 | 2 301 959,13 | 70-23-428-000259 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 470. | Сеть газораспределения низкого давления по ул. Пастера, г. Томск, Томская область | 185,1 | 2024 | 2 333 528,05 | 70-23-428-000262 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 471. | Сеть газораспределения низкого давления по ул. Полевая, пер. Комсомольский в с. Лучаново Томского района Томской области | 340,5 | 2025 | 4 541 605,32 | 70-23-428-000263 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 472. | Сеть газораспределения высокого и низкого давления к территории СНТ «Восход-1», г. Томск, Томская область | 1200 | 2027 | 17 361 656,82 | 70-23-428-000264 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 473. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томский р-н, Зональная Станция п, Дружный пер, дом 2 | 39 | 2024 | 596 115,87 | 70-23-428-000265 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 474. | Сеть газораспределения низкого давления по ул. Пекарского, д. 15, д. 17, д. 19, п. Самусь, ЗАТО Северск, Томская область | 300 | 2025 | 4 001 414,38 | 70-23-428-000266 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 475. | Сеть газораспределения низкого давления по пер. Дальний, г. Томск, Томская область | 84,9 | 2024 | 1 413 717,43 | 70-23-428-000267 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 476. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томский р-н, Зональная Станция п, Озерная ул, дом 5б | 30 | 2025 | 400 141,44 | 70-23-428-000268 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 477. | Газопроводы-вводы к жилым домам, местоположение: Томская обл, Томский р-н, Кафтанчиково с, Луговая ул, 13, 15 | 49,6 | 2024 | 625 299,79 | 70-23-428-000272 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 478. | Сеть газораспределения по ул. Рабочая, ул. 1-я Рабочая, ул. 2-я Рабочая, ул. 3-я Рабочая, ул. Водопроводная, ул. Путейская, г. Томск, Томская область | 3200 | 2025 | 42 681 753,38 | 70-23-428-000274 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 479. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томский, Богашевское, Богашево с, Цветочная ул, дом 5 | 7,6 | 2024 | 128 880,11 | 70-23-428-000275 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 480. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томский р-н, Моряковский Затон с, Овражная ул, домовладение 7 | 70 | 2024 | 882 479,54 | 70-23-428-000276 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 481. | Газопровод-ввод, местоположение: Томская обл, Кривошеинский р-н, Новокривошеино с, Калинина ул, 33 | 30 | 2024 | 378 205,52 | 70-23-428-000278 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 482. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Колпашевский р-н, Чажемто с, Полевая ул, дом 10 | 200 | 2024 | 2 521 370,12 | 70-23-428-000279 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 483. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Кривошеинский р-н, Кривошеино с, Гагарина ул, дом 47 | 5 | 2024 | 63 034,25 | 70-23-428-000280 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 484. | Сеть газораспределения низкого давления и газопроводы-вводы к жилым домам по ул. Коммунистическая, с. Кривошеино Кривошеинского района Томской области | 250 | 2024 | 3 151 712,65 | 70-23-428-000281 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 485. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Кривошеинский р-н, Кривошеино с, Коммунистическая ул, дом 29 | 8,7 | 2024 | 157 423,25 | 70-23-428-000282 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 486. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томск г, Волгоградская ул, дом 15 | 15 | 2024 | 189 102,76 | 70-23-428-000283 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 487. | Сеть газораспределения низкого давления, местоположение: Томская обл, Томский р-н, Кисловка д, Пограничный пер, Винтера ул | 300 | 2024* | 1 638 786,46 | 70-23-428-000285 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 488. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томск г, Заварзино Поселок тер., Вишневая ул, дом 13 | 5,6 | 2024 | 70 598,36 | 70-23-428-000286 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 489. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томск г, Копылово ж/д станция, Новая ул, дом 52 | 15 | 2024 | 189 102,76 | 70-23-428-000287 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 490. | Сеть газораспределения низкого давления по ул. Сергея Вицмана, ул. Челюскинцев, г. Томск, Томская область | 500 | 2024 | 6 303 425,30 | 70-23-428-000288 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 491. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томский р-н, Корнилово с, Тихий пер, дом 1/2а | 47,9 | 2025* | 638 892,50 | 70-23-428-000289 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 492. | Сеть газораспределения низкого давления территории СТ «Большая Семья» (Кордон № 3), Томский район, Томская область | 133,8 | 2025 | 2 934 865,08 | 70-23-428-000290 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 493. | Сеть газораспределения низкого давления по ул. Просторная, ул. Лесная, окр. п. Ключи, п. Ключи, Томская область | 285 | 2024 | 3 592 952,42 | 70-23-428-000292 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 494. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томск г, Дзержинское с, Полынный пер, дом 5 | 7 | 2024 | 88 247,95 | 70-23-428-000293 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 495. | Газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным по адресам: Томская область, Томский район, с. Рыбалово, пер. Водяной, 1, 5, ул. Советская, 50, ул. Спортивная, 13А, ул. Новая, 10, ул. Совхозная, 2Б, ул. Интернационалистов, 25 | 380 | 2024 | 4 790 603,23 | 70-23-428-000295 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 496. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томский р-н, Кисловка д, Водяной пер, дом 18 | 100 | 2024 | 1 260 685,06 | 70-23-428-000296 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 497. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томск г, Холмы Поселок тер., Чистые Ключи ул, дом 2б | 30 | 2025 | 400 141,44 | 70-23-428-000299 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 498. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томский р-н, Аэропорт п, Лесавиа ул, уч 12 | 80 | 2024 | 1 008 548,05 | 70-23-428-000300 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 499. | Сеть газораспределения низкого давления по ул. Тихая, мкр. Мирный, п. Мирный, Томский р-н, Томская область | 100,3 | 2024 | 1 264 467,11 | 70-23-428-000301 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 500. | Сеть газораспределения высокого давления по ул. Больничная, г. Томск, Томская область | 550 | 2024 | 6 933 767,83 | 70-23-428-000302 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 501. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томск г, Достоевского ул, дом 3 | 10,1 | 2024 | 127 329,19 | 70-23-428-000303 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 502. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томский р-н, Курлек с, Черемуховая ул, дом 16 | 90 | 2024 | 1 134 616,55 | 70-23-428-000304 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 503. | Сеть газораспределения высокого и низкого давления и газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным по ул. Чапаева, ул. Дальняя, ул. Школьная, ул. Комсомольская, мкр. Юбилейный, ул. Ленина, пер. Песчаный, ул. Садовая, пер. Дальний, с. Тимирязевское, г. Томск, Томская область | 450 | 2025 | 6 002 121,57 | 70-23-428-000305 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 504. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Кривошеинский р-н, Кривошеино с, Западная ул, дом 28а | 20,6 | 2024 | 259 701,12 | 70-23-428-000306 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 505. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Молчановский р-н, Нарга с, Карла Маркса ул, дом 38, кв. 1 | 100 | 2024 | 1 260 685,06 | 70-23-428-000307 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 506. | Сеть газораспределения высокого и низкого давления по ул. Ленина, д. 52, д. 56, с. Леботёр, Чаинский район, Томская область | 163,7 | 2024 | 2 063 741,44 | 70-23-428-000308 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 507. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Кривошеинский р-н, Новокривошеино с, Калинина ул, дом 39 | 15,2 | 2024 | 191 624,13 | 70-23-428-000309 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 508. | Сеть газораспределения высокого и низкого давления по пр. Ленина, г. Асино, Асиновский район, Томская область | 223,5 | 2024 | 2 817 631,11 | 70-23-428-000310 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 509. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томск г, Нижний пер, дом 17 | 8,8 | 2024* | 156 945,03 | 70-23-428-000311 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 510. | Сеть газораспределения низкого давления по ул. Восточная, с. Корнилово, Томский район, Томская область | 1000 | 2025 | 13 338 047,93 | 70-23-428-000312 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 511. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томск г, Дзержинское с, Совхозная ул, дом 28 | 40 | 2024 | 504 274,02 | 70-23-428-000313 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 512. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Северск г, Самусь п, Северская ул, дом 13 | 30 | 2024 | 378 205,52 | 70-23-428-000314 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 513. | Газопроводы-вводы к жилым домам по ул. Успенского, д. 5, д. 7, п. Апрель, г. Томск, Томская область | 30 | 2024 | 378 205,52 | 70-23-428-000315 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 514. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томск г, Тимирязевское с, Болотная ул, дом 6 | 150 | 2025 | 2 000 707,19 | 70-23-428-000317 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 515. | Газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным по адресам: Томская область, г. Томск, ул. Челюскинцев, 30/1, ул. Сергея Вицмана, 3 | 80 | 2024 | 1 008 548,05 | 70-23-428-000318 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 516. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томский р-н, Копылово п, Таежный пер, дом 9а | 12 | 2024* | 151 282,21 | 70-23-428-000319 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 517. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томский р-н, Богашево с, Новостройка ул, дом 45г/6 | 121,2 | 2024 | 1 284 226,14 | 70-23-428-000320 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 518. | Сеть газораспределения высокого и низкого давления по ул. Полины Осипенко, ул. Котовского, г. Томск, Томская область | 414,3 | 2025 | 5 525 953,26 | 70-23-428-000321 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 519. | Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по пер. 1-ый Строительный, пер. 2-ой Строительный в с. Корнилово, Томского района Томской области | 360,2 | 2024 | 4 540 987,59 | 70-23-428-000322 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 520. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Шегарский р-н, Мельниково с, Свердлова ул, дом 138а | 15 | 2024 | 189 102,76 | 70-23-428-000324 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 521. | Сеть газораспределения высокого и низкого давления к территории СТ «Роботрон», г. Томск, Томская область | 50 | 2027 | 723 402,37 | 70-23-428-000325 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 522. | Газопроводы-вводы к жилым домам в п. Синий Утес, Томский район, Томская область | 100 | 2024 | 1 260 685,06 | 70-23-428-000326 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 523. | Сеть газораспределения низкого давления к жилым домам по ул. Пролетарская, с. Корнилово, Томский район, Томская область | 106,2 | 2024 | 1 338 847,53 | 70-23-428-000327 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 524. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томский р-н, Рассвет п, Фабричная ул, дом 40 | 20 | 2024 | 252 137,01 | 70-23-428-000328 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 525. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томский р-н, Богашево с, 40 лет Октября ул, дом 58 | 80,7 | 2024 | 809 815,39 | 70-23-428-000329 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 526. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томский р-н, Кисловка д, Кедровая ул, дом 13 | 23,2 | 2024 | 292 478,93 | 70-23-428-000331 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 527. | Сеть газораспределения низкого давления к жилым домам по ул. Сибирская, пер. 1-й Казанский, пер. 2-й Казанский, пер. 3-й Казанский, ул. Североказанская, г. Томск, Томская область | 1500 | 2024 | 18 910 275,90 | 70-23-428-000333 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 528. | Сеть газораспределения высокого давления к жилым домам по ул. Сибирская, пер. 1-й Казанский, пер. 2-й Казанский, пер. 3-й Казанский, ул. Североказанская, г. Томск, Томская область | 700 | 2024 | 8 824 795,42 | 70-23-428-000334 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 529. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Колпашевский р-н, Чажемто с, Дзержинского ул, дом 12/1 | 26,5 | 2025 | 353 458,27 | 70-23-428-000336 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 530. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томский р-н, Курлек с, Кедровая ул, дом 4/1а | 60 | 2024 | 756 411,04 | 70-23-428-000337 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 531. | Сеть газораспределения низкого давления по ул. 3-я Парковая, д. Кисловка, Томский район, Томская область | 140,1 | 2024 | 1 766 219,77 | 70-23-428-000338 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 532. | Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами к жилым домам, расположенным по адресам: Томская область, Томский район, с. Кафтанчиково, пер. Южный, ул. Коммунистическая, 2а, ул. Заречная, 32а, ул. Полевая, 9а, ул. Кооперативная, 8а, ул. Березовая, 3, ул. Молодежная, 8Б, пер. Таежный, 7, пер. Стадионный, 22, пер. Дальний, 9 | 310 | 2024 | 3 908 123,69 | 70-23-428-000339 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 533. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томский р-н, Коларово с, Весенняя ул, дом 2а | 56,3 | 2024 | 709 765,69 | 70-23-428-000340 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 534. | Газопроводы-вводы к жилым домам по ул. Луговая, ул. Кольцевая, с. Кафтанчиково, Томский район, Томская область | 80,5 | 2024 | 676 652,58 | 70-23-428-000341 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 535. | Сеть газораспределения низкого давления к жилым домам по ул. Школьная, п. Кузовлево, г. Томск, Томская область | 298,6 | 2024 | 1 458 018,88 | 70-23-428-000342 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 536. | Сеть газораспределения низкого давления к жилым домам по ул. Линейная, ул. Новая, ул. Пушкина, д. Лоскутово, МО «Город Томск» | 50 | 2024 | 630 342,53 | 70-23-428-000343 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 537. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томский р-н, Богашево с, Птичий пер, дом 12а | 48,6 | 2024 | 527 305,89 | 70-23-428-000344 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 538. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томский р-н, Кисловка д, Луговая ул, дом 1Б | 30 | 2024 | 378 205,52 | 70-23-428-000345 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 539. | Сеть газораспределения высокого давления к жилым домам, расположенным в районе урочища Куташово по ул. Мостовая и территории СНТ «Кедр», пос. Заварзино, г. Томск, Томской области | 800 | 2025 | 10 670 438,35 | 70-23-428-000346 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 540. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томский р-н, Зональная Станция п, Счастливая ул | 10 | 2024 | 126 068,51 | 70-23-428-000347 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 541. | Газопроводы-вводы к жилым домам по ул. Трудовая, с. Моряковский Затон, Томский район, Томская область | 60 | 2024 | 756 411,04 | 70-23-428-000348 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 542. | Сеть газораспределения высокого и низкого давления по ул. Сенная Курья, г. Томск, Томская область (севернее Коммунального моста) | 763,2 | 2024 | 9 621 548,38 | 70-23-428-000349 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 543. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Парабельский р-н, Бугры д, Таежная ул, дом 12Б | 20 | 2024 | 252 137,01 | 70-23-428-000351 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 544. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Парабельский р-н, Парабель с, Пионерский пер, дом 5 | 9,4 | 2025 | 125 377,65 | 70-23-428-000352 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 545. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Александровский р-н, Александровское с, Юргина ул, дом 40а | 62,3 | 2024 | 785 406,79 | 70-23-428-000353 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 546. | Газопровод-ввод, местоположение: Томская обл, Томск г, Академический мкр, 68 | 46,4 | 2024 | 473 505,86 | 70-23-428-000354 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 547. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томский р-н, Моряковский Затон с, Панфилова ул, дом 52 | 15 | 2024 | 189 102,76 | 70-23-428-000355 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 548. | Газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным по адресам: Томская обл, Шегарский р-н, Мельниково с, Калинина ул, 11, 12, 14, 26, 28 | 192,4 | 2024 | 443 042,48 | 70-23-428-000356 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 549. | Сеть газораспределения низкого давления к жилым домам по ул. Крутая, ул. Первомайская, п. Мирный, Томский район, Томская область | 1576,5 | 2024 | 18 934 577,61 | 70-23-428-000358 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 550. | Сеть газораспределения низкого давления к жилым домам по пер. Пограничный, д. Кисловка, Томский район, Томская область | 122 | 2024 | 1 538 035,77 | 70-23-428-000359 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 551. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томский р-н, Барабинка д, Лесная ул, дом 13 | 5 | 2024 | 63 034,25 | 70-23-428-000360 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 552. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Шегарский р-н, Мельниково с, Школьная ул, дом 52, квартира 2 | 5 | 2024 | 63 034,25 | 70-23-428-000361 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 553. | Газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным по адресам: Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Трактовая, 77А , 77Б, ул. Южная, 2г, ул. Рабочая, 6, ул. Тимирязевская, 23, ул. Валгусова, 38, ул. Никольская, 12,14, 20, 8, ул. Романовская,16 | 240 | 2024 | 3 025 644,14 | 70-23-428-000362 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 554. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Шегарский р-н, Мельниково с, Пионерская ул, дом 40 | 20 | 2024 | 252 137,01 | 70-23-428-000363 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 555. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томск г, Киргизка д, Новая ул, дом 7 | 5 | 2024 | 63 034,25 | 70-23-428-000364 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 556. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томск г, 6-я Усть-Киргизка ул, дом 11 | 6 | 2024 | 75 641,10 | 70-23-428-000365 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 557. | Сеть газораспределения низкого давления по ул. Проточная, с. Кривошеино, Кривошеинский район, Томская область | 704,5 | 2024 | 6 921 189,06 | 70-23-428-000366 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 558. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томский р-н, Чёрная Речка д, Береговая ул, дом 2б | 20 | 2024 | 252 137,01 | 70-23-428-000367 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 559. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томский р-н, Богашево с, Конечная ул, 4 | 30 | 2024 | 378 205,52 | 70-23-428-000368 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 560. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томский р-н, Мирный п, Трудовая ул, дом 18 | 8,9 | 2024 | 88 416,89 | 70-23-428-000369 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 561. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томский р-н, Лучаново с, О.Кошевого ул, дом 33/1 | 79,2 | 2025 | 1 056 373,40 | 70-23-428-000370 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 562. | Сеть газораспределения низкого давления к жилым домам по ул. Молодежная, пер. Молодежный, с. Корнилово, Томский район, Томская область | 600 | 2024 | 7 564 110,36 | 70-23-428-000371 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 563. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томск г, Пржевальского пер, дом 33 | 15,5 | 2024 | 133 769,62 | 70-23-428-000372 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 564. | Сеть газораспределения высокого давления в г. Северск, Томская область (Восточная часть мкр. Иглаково) | 10000 | 2027 | 144 680 473,53 | 70-23-428-000374 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 565. | Сеть газораспределения низкого давления в г. Северск, Томская область (Южная часть мкр. Иглаково) | 10000 | 2027 | 144 680 473,53 | 70-23-428-000375 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 566. | Сеть газораспределения низкого давления в г. Северск, Томская область (Северная часть мкр. Иглаково) | 2422 | 2026 | 33 693 856,43 | 70-23-428-000376 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 567. | Сеть газораспределения низкого давления в г. Северск, Томская область (Юго-Восточная часть мкр. Иглаково) | 3919 | 2026 | 54 519 497,67 | 70-23-428-000377 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 568. | Сеть газораспределения низкого давления в г. Северск, Томская область (Юго-Западная часть мкр. Иглаково) | 4838 | 2026 | 67 304 243,36 | 70-23-428-000378 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 569. | Сеть газораспределения низкого давления в г. Северск, Томская область (Северо-Западная часть мкр. Иглаково) | 1889 | 2026 | 26 278 982,16 | 70-23-428-000379 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 570. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томский р-н, Коларово с, Молодежная ул, дом 4а | 19,5 | 2024 | 120 183,22 | 70-23-428-000380 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 571. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томск г, Лоскутово д, Пушкина ул, дом 14/1 | 63,7 | 2024 | 803 056,38 | 70-23-428-000381 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 572. | Сеть газораспределения низкого давления к жилым домам по пер. Ишимский, г. Томск, Томская область | 350 | 2024 | 4 412 397,71 | 70-23-428-000383 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 573. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Шегарский р-н, Мельниково с, Советская ул, дом 58 | 10 | 2024 | 126 068,51 | 70-23-428-000384 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 574. | Газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным по адресам: Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, пер. Садовый, 36, ул. Проточная, 13, ул. Западная, 2Б, ул. Энергетиков, 2-1, ул. Ленина, 75/2, ул. имени Ф.М. Зинченко, 13 | 350 | 2025 | 4 668 316,78 | 70-23-428-000385 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 575. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Шегарский р-н, Мельниково с, Кирова ул, дом 100 | 10 | 2024 | 126 068,51 | 70-23-428-000386 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 576. | Сеть газораспределения низкого давления к жилым домам № 60, № 62 по ул. Льва Толстого, г. Томск, Томская область | 70 | 2024 | 882 479,54 | 70-23-428-000387 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 577. | Сеть газораспределения высокого и низкого давления до границ СТ «Бурундук», г. Томск, Томская область | 123,4 | 2027 | 1 785 357,04 | 70-23-428-000389 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 578. | Сеть газораспределения высокого и низкого давления до границ СТ «Коммунальщик», г. Томск, Томская область | 100 | 2027 | 1 446 804,74 | 70-23-428-000390 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 579. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томск г, Тимирязевское с, Ленина ул, дом 48д | 23,5 | 2024 | 296 260,99 | 70-23-428-000391 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 580. | Газопровод-ввод, местоположение: Томская обл, Томский р-н, Большое Протопопово д, Животновод-1 мкр., 48 | 101,1 | 2024 | 1 015 763,54 | 70-23-428-000392 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 581. | Газопровод-ввод, местоположение: Томская обл, Томский р-н, Зональная Станция п, Звёздный мкр., Звёздная ул, 25 | 15 | 2024 | 189 102,76 | 70-23-428-000393 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 582. | Газопровод-ввод, местоположение: Томская обл, Томск г, Просторный Поселок тер., Янтарная ул, 21 | 46,9 | 2025 | 625 554,45 | 70-23-428-000394 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 583. | Газопроводы-вводы, местоположение: Томская обл, Александровский р-н, Александровское с, Полевая ул, 21-1, 22/1, 30 | 37,9 | 2024 | 477 799,64 | 70-23-428-000395 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 584. | Газопровод-ввод, местоположение: Томская обл, Томск г, Таймырский пер, 16 | 12,3 | 2024 | 155 064,26 | 70-23-428-000396 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 585. | Газопровод-ввод, местоположение: Томская обл, Томск г, Урожайный пер, 58 | 228,7 | 2024 | 2 158 981,79 | 70-23-428-000397 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 586. | Газопровод-ввод, местоположение: Томская обл, Томский р-н, Курлек с, Трактовая ул, 96Б | 70 | 2024 | 882 479,54 | 70-23-428-000398 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 587. | Сеть газораспределения низкого давления, местоположение: Томская обл, Томск г, Богашевский тракт | 540 | 2025 | 7 202 545,88 | 70-23-428-000399 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 588. | Газопровод-ввод, местоположение: Томская обл, Молчановский р-н, Нарга с, Беляева ул, 1а | 387,7 | 2024 | 1 320 863,42 | 70-23-428-000401 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 589. | Газопровод-ввод, местоположение: Томская обл, Томский р-н, Кисловка д, Школьный пер, 11 | 26,5 | 2024 | 334 081,54 | 70-23-428-000402 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 590. | Газопроводы-вводы, местоположение: Томская обл, Томск г, Геологов Поселок тер., Геологов ул, 1/14, 11/4 | 330 | 2024 | 4 160 260,70 | 70-23-428-000403 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 591. | Сеть газораспределения высокого давления, местоположение: Томская обл, Томск г, Эушта д | 8425,3 | 2025 | 112 377 055,25 | 70-23-428-000404 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 592. | Сеть газораспределения низкого давления, местоположение: Томская обл, Томск г, Нижний Склад п (Северная часть) | 10362,5 | 2025 | 138 215 521,70 | 70-23-428-000407 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 593. | Сеть газораспределения низкого давления, местоположение: Томская обл, Томск г, Нижний Склад п (Южная часть) | 7318,1 | 2025 | 97 609 168,58 | 70-23-428-000408 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 594. | Сеть газораспределения высокого давления, местоположение: Томская обл, Томск г, Петрово д (район д. Эушта) | 3400 | 2025 | 45 349 362,97 | 70-23-428-000409 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 595. | Сеть газораспределения низкого давления, местоположение: Томская обл, Томск г, Петрово д (район д. Эушта) | 3200 | 2025 | 42 681 753,38 | 70-23-428-000410 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 596. | Газопровод-ввод, местоположение: Томская обл, Томск г, Тимирязевское с, Крылова ул, 43/1 | 45 | 2024 | 567 308,28 | 70-23-428-000411 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 597. | Сеть газораспределения низкого давления, местоположение: Томская обл, Томск г, Маяковского ул | 225 | 2024 | 2 836 541,38 | 70-23-428-000413 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 598. | Газопровод-ввод, местоположение: Томская обл, Томск г, Дзержинское с, Ново-Логовая ул, 13а | 11,8 | 2024 | 148 760,84 | 70-23-428-000414 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 599. | Газопроводы-вводы, местоположение: Томская обл, Томск г, Вилюйская ул, 36, 38 | 23,3 | 2024 | 293 739,62 | 70-23-428-000416 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 600. | Газопровод-ввод, местоположение: Томская обл, Томск г, 1-я Ново-Деповская ул, 10 | 127,6 | 2024 | 1 161 916,77 | 70-23-428-000417 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 601. | Газопровод-ввод, местоположение: Томская обл, Колпашевский р-н, Чажемто с, Дзержинского ул, 3 | 15 | 2024 | 189 102,76 | 70-23-428-000419 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 602. | Газопроводы-вводы, местоположение: Томская обл, Кожевниковский р-н, Сафроновка д, Таежная ул, 22а, 24, 28 | 100 | 2024 | 1 260 685,06 | 70-23-428-000420 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 603. | Газопроводы-вводы, местоположение: Томская обл, Томский р-н, Нелюбино д, Дачный мкр, 26, 27 | 103,4 | 2024 | 1 303 548,35 | 70-23-428-000421 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 604. | Газопровод-ввод, местоположение: Томская обл, Кожевниковский р-н, Кожевниково с, Российская ул, 10 | 67,2 | 2024 | 255 895,47 | 70-23-428-000422 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 605. | Газопроводы-вводы, местоположение: Томская обл, Томск г, 3-я Заречная ул, 32, 34 | 16,7 | 2024 | 226 682,13 | 70-23-428-000423 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 606. | Сеть газораспределения высокого давления, местоположение: Томская обл, Томский р-н, Молодёжный п (Северо-Восточная часть) | 220 | 2024 | 2 773 507,13 | 70-23-428-000424 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 607. | Сеть газораспределения низкого давления, местоположение: Томская обл, Томский р-н, Молодёжный п (Северо-Восточная часть) | 600 | 2025 | 8 002 828,76 | 70-23-428-000425 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 608. | Сеть газораспределения высокого и низкого давления к жилым домам, расположенным по адресу: Томская обл, Томский р-н, Молодежный п (Южная часть) | 1123,3 | 2025 | 14 982 629,24 | 70-23-428-000426 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 609. | Сеть газораспределения высокого давления, местоположение: Томская обл, Томский р-н, Молодёжный п (Центральная часть) | 1147 | 2024 | 14 460 057,64 | 70-23-428-000427 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 610. | Сеть газораспределения низкого давления, местоположение: Томская обл, Томский р-н, Молодёжный п (Центральная часть) | 6900 | 2025 | 92 032 530,73 | 70-23-428-000428 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 611. | Газопровод-ввод, местоположение: Томская обл, Томск г, Степная ул, 9 | 15 | 2024 | 189 102,76 | 70-23-428-000433 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 612. | Газопровод-ввод, местоположение: Томская обл, Томский р-н, Корнилово с, Таежный пер, 7 | 78,4 | 2024 | 988 377,09 | 70-23-428-000434 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 613. | Газопровод-ввод, местоположение: Томская обл, Томск г, Дзержинское с, Кленовый пер, 2Б | 40 | 2024 | 504 274,02 | 70-23-428-000435 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 614. | Сеть газораспределения низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томский р-н, Богашево с, ул. Южная, 32а | 200 | 2024 | 2 521 370,12 | 70-23-428-000436 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 615. | Газопровод-ввод, местоположение: Томская обл, Томск г, Заварзино Поселок тер., Левобережная ул, 7а | 7 | 2024 | 88 247,95 | 70-23-428-000437 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 616. | Газопроводы-вводы, местоположение: Томская обл, Томский р-н, Трубачево п, Зеленая ул | 356 | 2024 | 4 488 038,81 | 70-23-428-000439 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 617. | Газопроводы-вводы, местоположение: Томская обл, Томский р-н, Кафтанчиково с, Восточный пер, 2, 4, 6, 8 | 47,7 | 2024 | 601 346,77 | 70-23-428-000440 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 618. | Газопровод-ввод, местоположение: Томская обл, Томск г, Предтеченск Поселок тер., Вокзальная ул, 12 | 20 | 2024 | 252 137,01 | 70-23-428-000441 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 619. | Сеть газораспределения низкого давления, местоположение: Томская обл, Томский р-н, Тахтамышево с, Трактовая ул | 90 | 2024 | 1 134 616,55 | 70-23-428-000442 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 620. | Сеть газораспределения высокого и низкого давления, местоположение: Томская обл, Томск г, Дзержинское с, к территории СНТ «Тимирязевец» | 30 | 2027 | 434 041,42 | 70-23-428-000444 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 621. | Газопроводы-вводы, местоположение: Томская обл, Томск г, Радиоцентр Поселок ул | 25 | 2024 | 315 171,26 | 70-23-428-000446 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 622. | Газопровод-ввод, местоположение: Томская обл, Томск г, Дзержинское с, Фабричная ул, 17/1 | 5 | 2024 | 63 034,25 | 70-23-428-000447 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 623. | Сеть газораспределения высокого и низкого давления, местоположение: Томская обл, Томск г, к территории СНТ «Кедр» (Бригада № 10) | 1500 | 2027 | 21 702 071,03 | 70-23-428-000448 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 624. | Газопровод-ввод, местоположение: Томская обл, Томск г, Витимская ул, 29 | 6,1 | 2024 | 131 337,67 | 70-23-428-000449 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 625. | Газопровод-ввод, местоположение: Томская обл, Томск г, Лоскутово д, Подгорный пер, 5а | 15 | 2024 | 189 102,76 | 70-23-428-000450 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 626. | Газопроводы-вводы, местоположение: Томская обл, Томск г, Смирнова ул, 45/2, 47/1 | 274 | 2024 | 3 454 277,06 | 70-23-428-000451 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 627. | Сеть газораспределения высокого и низкого давления, местоположение: Томская обл, Томск г, к территории СНТ «Рассвет при НПО Вирион» | 30 | 2027 | 434 041,42 | 70-23-428-000452 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 628. | Сеть газораспределения низкого давления, местоположение: Томская обл, Томск г, Радиоцентр Поселок ул, 15/3 | 290 | 2024 | 3 655 986,67 | 70-23-428-000453 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 629. | Газопровод-ввод, местоположение: Томская обл, Томский р-н, Богашево с, Новостройка ул, 30 | 68,5 | 2024 | 286 108,61 | 70-23-428-000454 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 630. | Газопровод-ввод, местоположение: Томская обл, Томск г, Раздольная ул, 20/1 | 30 | 2024 | 378 205,52 | 70-23-428-000455 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 631. | Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Петропавловская, ул. Алтайская, ул. Красноармейская, ул. Сибирская, пер. Красноармейский, ул. Гоголя, пер. Юрточный, ул. Рузского, пер. Плеханова, пер. Орловский, пер. Шумихинский, ул. Заливная, ул. Крылова, пер. Аптекарский, пер. Комсомольский, пер. Кононова, пер. Батенькова в г. Томск, Томская область | 6006,2 | 2024 | 75 719 266,06 | 70-23-428-000456 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 632. | Газопровод-ввод, местоположение: Томская обл, Томский р-н, Корнилово с, Подгорная ул, 7 | 23 | 2024 | 289 957,56 | 70-23-428-000457 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 633. | Сеть газораспределения низкого давления, местоположение: Томская обл, Томский р-н, Кафтанчиково с, Звездная ул | 225 | 2024 | 2 836 541,38 | 70-23-428-000458 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 634. | Газопровод-ввод, местоположение: Томская обл, Томск г, 2-я Лесная ул, 61/1 | 40 | 2024 | 504 274,02 | 70-23-428-000459 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 635. | Газопровод-ввод, местоположение: Томская обл, Томский р-н, Коларово с, Набережная ул, 4 | 5 | 2024 | 63 034,25 | 70-23-428-000460 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 636. | Сеть газораспределения низкого давления, местоположение: Томская обл, Томск г, Амурская ул | 328,8 | 2024 | 4 145 132,48 | 70-23-428-000461 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 637. | Сеть газораспределения низкого давления, местоположение: Томская обл, Томск г, Сухумская ул, 1-я Усть-Киргизка ул | 190 | 2025 | 2 534 229,11 | 70-23-428-000462 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 638. | Сеть газораспределения низкого давления, местоположение: Томская обл, Томск г, 1-я Мостовая ул, 1-я Усть – Киргизка ул, Сухумская ул | 170 | 2024 | 2 143 164,60 | 70-23-428-000463 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 639. | Газопроводы-вводы, местоположение: Томская обл, Томск г, Континентальная ул, 69, 71, 73 | 50 | 2024 | 630 342,53 | 70-23-428-000464 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 640. | Газопровод-ввод, местоположение: Томская обл, Томский р-н, Зональная Станция п, Звёздный мкр., Звёздная ул, 42 | 70 | 2025 | 933 663,36 | 70-23-428-000465 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 641. | Газопровод-ввод, местоположение: Томская обл, Колпашевский р-н, Колпашево г, Кедровая ул, 5/1 | 276,6 | 2024 | 3 487 054,88 | 70-23-428-000466 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 642. | Газопровод-ввод, местоположение: Томская обл, Колпашевский р-н, Колпашево г, Колпашевский пер, 18/2 | 33,7 | 2024 | 424 850,87 | 70-23-428-000467 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 643. | Газопровод-ввод, местоположение: Томская обл, Колпашевский р-н, Колпашево г, Победы ул, 119/1 | 6 | 2024 | 75 641,10 | 70-23-428-000468 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 644. | Сеть газораспределения среднего давления, местоположение: Томская обл, Первомайский р-н, Первомайское с, Кедровая ул, 65 лет Победы ул, Пышкинская ул, Луговая ул, Крайняя ул | 1000 | 2025**** | 9 000 000,00 | 70-23-428-000469 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 645. | Сеть газораспределения низкого давления, местоположение: Томская обл, Первомайский р-н, Первомайское с, Кедровая ул, 65 лет Победы ул, Пышкинская ул, Луговая ул, Крайняя ул | 6500 | 2025**** | 58 500 000,00 | 70-23-428-000470 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 646. | Газопровод-ввод, местоположение: Томская обл, Томский р-н, Кисловка д, Михаила Андреева ул, 13 | 7,9 | 2024 | 99 594,12 | 70-23-428-000471 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 647. | Газопровод-ввод, местоположение: Томская обл, Томский р-н, Поросино д, Озерный пер, 1 | 7 | 2024 | 167 634,65 | 70-23-428-000472 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 648. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томск г, Дзержинское с, Северная ул, 4а | 5 | 2024 | 63 034,25 | 70-23-428-000473 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 649. | Газопровод-ввод, местоположение: Томская обл, Томск г, Пришвина ул, 34/1 | 13,1 | 2024 | 124 063,95 | 70-23-428-000474 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 650. | Сеть газораспределения высокого и низкого давления, местоположение: Томская обл, Томск г, к территории СНТ «Кедр» (Бригада № 7) и территории СНТ «Звездный» | 997,7 | 2027 | 14 434 770,84 | 70-23-428-000475 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 651. | Сеть газораспределения низкого давления, местоположение: Томская обл, Томск г, Красногвардейская ул, 37 и 39 | 258,2 | 2024 | 3 255 088,82 | 70-23-428-000476 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 652. | Газопроводы-вводы, местоположение: Томская обл, Томск г, Заварзино Поселок тер., Правобережная ул | 113,2 | 2024 | 402 653,16 | 70-23-428-000477 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 653. | Газопровод-ввод, местоположение: Томская обл, Томский р-н, Зональная Станция п, Зеленая ул, 3/1а | 84,9 | 2024 | 1 070 321,62 | 70-23-428-000478 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 654. | Газопроводы-вводы, местоположение: Томская обл, Томский р-н, Зональная Станция п, Светлый пер | 79,4 | 2024 | 1 000 983,94 | 70-23-428-000479 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 655. | Сеть газораспределения высокого давления для закольцовки (перемычки), местоположение: Томская обл, Кривошеинский р-н, Кривошеино с, Энергетиков ул, имени Ф.М. Зинченко ул, Заводская ул | 489,6 | 2024 | 9 138 547,14 | 70-23-428-000480 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 656. | Газопровод-ввод, местоположение: Томская обл, Парабельский р-н, Кирзавод п, Южная ул, 1а | 50 | 2024 | 630 342,53 | 70-23-428-000481 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 657. | Газопровод-ввод, местоположение: Томская обл, Томский р-н, Моряковский Затон с, Победоносцева ул, 31 | 4,9 | 2024 | 61 773,57 | 70-23-428-000482 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 658. | Газопровод-ввод, местоположение: Томская обл, Томский р-н, Тахтамышево с, Сибирская ул, 1а | 5 | 2024 | 63 034,25 | 70-23-428-000483 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 659. | Газопроводы-вводы, местоположение: Томская обл, Томский р-н, Курлек с, Молодежная ул | 130 | 2024 | 1 638 890,58 | 70-23-428-000484 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 660. | Сеть газораспределения высокого и низкого давления, местоположение: Томская обл, Томск г, к территории СНТ «Лилия» и СНТ «Надежда» | 50 | 2027 | 723 402,37 | 70-23-428-000485 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 661. | Газопровод-ввод, местоположение: Томская обл, Шегарский р-н, Мельниково с, Мичурина ул, 3 | 10 | 2024 | 126 068,51 | 70-23-428-000487 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 662. | Газопровод-ввод, местоположение: Томская обл, Первомайский р-н, Первомайское с, Троицкий пер., 2Б | 50 | 2024 | 630 342,53 | 70-23-428-000488 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 663. | Сеть газораспределения высокого давления, местоположение: Томская обл, Томский р-н, Заречный (Малиновское СП) п, Лесная ул, Северная ул, Светлая ул, Нагорная ул, Молодежная ул, Заречная ул, Заречный пер | 2500 | 2025**** | 22 500 000,00 | 70-23-428-000489 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 664. | Сеть газораспределения низкого давления, местоположение: Томская обл, Томский р-н, Заречный (Малиновское СП) п, Лесная ул, Северная ул, Светлая ул, Нагорная ул, Молодежная ул, Заречная ул, Заречный пер | 6840 | 2025**** | 61 560 000,00 | 70-23-428-000490 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 665. | Газопровод-ввод, местоположение: Томская обл, Томский р-н, Зоркальцево с, Тимирязевская ул, 22 | 10 | 2024 | 126 068,51 | 70-23-428-000491 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 666. | Газопровод-ввод, местоположение: Томская обл, Томский р-н, Коларово с, Центральная ул, 16 | 6,1 | 2024 | 76 901,79 | 70-23-428-000492 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 667. | Сеть газораспределения низкого давления, местоположение: Томская обл, Томский р-н, Ключи п, Майская ул | 400 | 2024 | 5 042 740,24 | 70-23-428-000493 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 668. | Сеть газораспределения высокого и низкого давления, местоположение: Томская обл, Томск г, к территории СНТ «Связист» и Томская обл, Томск г, Мичурина ул | 100 | 2024 | 1 260 685,06 | 70-23-428-000494 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 669. | Сеть газораспределения низкого давления, местоположение: Томская обл, Томск г, Заварзино Поселок тер., Мостовая ул | 74,6 | 2024 | 564 182,87 | 70-23-428-000495 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 670. | Газопровод-ввод, местоположение: Томская обл, Первомайский р-н, Первомайское с, Советская ул, 94 | 7 | 2025 | 93 366,34 | 70-23-428-000496 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 671. | Газопроводы-вводы, местоположение: Томская обл, Томск г, Ново-Деповская | 15 | 2024 | 189 102,76 | 70-23-428-000497 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 672. | Газопровод-ввод, местоположение: Томская обл, Шегарский р-н, Мельниково с, Гагарина ул, 5 | 20 | 2024 | 252 137,01 | 70-23-428-000498 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 673. | Газопровод-ввод, местоположение: Томская обл, Томский р-н, Кисловка д, Лесная ул, 65 | 15 | 2024 | 189 102,76 | 70-24-428-000001 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 674. | Газопровод-ввод, местоположение: Томская обл, Томск г, Рябиновая ул, 2 | 15 | 2024 | 189 102,76 | 70-24-428-000002 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 675. | Газопровод-ввод, местоположение: Томская обл, Томский р-н, Трубачево п, Купеческая ул, 6 | 8,4 | 2024 | 144 917,85 | 70-24-428-000003 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 676. | Газопровод-ввод, местоположение: Томская обл, Томский р-н, Кисловка д, Надежды ул | 70,3 | 2024 | 294 414,32 | 70-24-428-000004 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 677. | Сеть газораспределения высокого и низкого давления, местоположение: Томская обл, Томск г, к территории СНТ «Мичуринец» и территории СНТ «Ветеран» | 2000 | 2027 | 28 936 094,71 | 70-24-428-000006 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 678. | Газопровод-ввод, местоположение: Томская обл, Томский р-н, Курлек с, Лесной пер, 7 | 5 | 2024 | 63 034,25 | 70-24-428-000007 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 679. | Газопровод-ввод, местоположение: Томская обл, Шегарский р-н, Мельниково с, Пионерская ул, 35 | 10 | 2024 | 126 068,51 | 70-24-428-000008 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 680. | Газопровод-ввод, местоположение: Томская обл, Томский р-н, Зональная Станция п, Сиреневая ул, 15 | 5 | 2024 | 129 760,36 | 70-24-428-000009 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 681. | Газопровод-ввод, местоположение: Томская обл, Томский р-н, Петрово д, Зеленая ул | 200 | 2024 | 2 521 370,12 | 70-24-428-000010 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 682. | Сеть газораспределения низкого давления, местоположение: Томская обл, Томск г, 19-й Гвардейской дивизии ул | 440 | 2024 | 5 547 014,26 | 70-24-428-000011 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 683. | Сеть газораспределения низкого давления, местоположение: Томская обл, Томск г, Казахский пер, Сергея Вицмана ул, Ярославская ул | 165 | 2024 | 2 080 130,35 | 70-24-428-000012 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 684. | Сеть газораспределения низкого давления, местоположение: Томская обл, Томский р-н, Кисловка д, ЖК «Заречный» | 131,6 | 2024 | 1 659 061,54 | 70-24-428-000013 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 685. | Сеть газораспределения низкого давления, местоположение: Томская обл, Парабельский р-н, Сухушино д, Полевая ул, Дачный пер, Учебная ул | 500 | 2024 | 6 303 425,30 | 70-24-428-000014 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 686. | Сеть газораспределения низкого давления, местоположение: Томская обл, Томский р-н, Кафтанчиково с, Сибирская ул, Новая ул | 190 | 2024 | 2 395 301,61 | 70-24-428-000015 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 687. | Газопровод-ввод, местоположение: Томская обл, Томский р-н, Аэропорт п, Лесавиа ул | 45,1 | 2024 | 421 653,82 | 70-24-428-000016 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 688. | Газопровод-ввод, местоположение: Томская обл, Кривошеинский р-н, Кривошеино с, Садовая ул, 38 | 15,4 | 2024 | 137 611,26 | 70-24-428-000018 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 689. | Газопровод-ввод, местоположение: Томская обл, Томский р-н, Моряковский Затон с, Речная ул, 2/2 | 17,4 | 2024 | 219 359,20 | 70-24-428-000019 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 690. | Газопровод-ввод, местоположение: Томская обл, Томск г, Светлый п, Лазурная ул | 24,9 | 2024 | 313 910,58 | 70-24-428-000020 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 691. | Сеть газораспределения низкого давления в п. Родионово и мкр. Каменка, г. Томск, Томская область (Северо-Восточная часть) | 20000 | 2025 | 266 760 958,65 | 70-24-428-000021 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 692. | Сеть газораспределения высокого давления к территории «Областной Совет ветеранов «Ветеран-3» (ул. Звездная, ул. Воинской славы, ул. Афганская, ул. Гвардейская, ул. Яблочная, ул. Еловая, ул. Сосновая, ул. Абрикосовая, ул. Урожайная, ул. Яблочная) | 11 | 2024 | 138 675,36 | 70-24-428-000022 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 693. | Сеть газораспределения высокого давления по ул. Ново-Киевская, пер. Сосновый, пер. Пихтовый, Сосновый проезд, Ключевской проезд, пер. Красного пожарника, пер. Песочный, ул. Яковлева, ул. Войлочная Заимка, ул. Войлочная, ул. 1-я Ново-Киевская, ул. 2-я Ново-Киевская, ул. 3-я Ново-Киевская, пер. Асфальтовый в г. Томске Томской области | 5000 | 2025 | 66 690 239,66 | 70-24-428-000023 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 694. | Сеть газораспределения низкого давления по ул. Родительская, ул. Семейная, ул. Мирная, ул. Домашняя, пер. Верный, пер. Доброты, пер. Молодежный, пер. Дружный, пер. Видный, пер. Ладный, ул. Гармонии, пер. Отрадный, ул. Уютная, пер. Доверия, пер. Милый, ул. Домашняя, пер. Заветный, пер. Доблестный, пер. Приветный, ул. Встречная, пер. Заботы, пер. Богатырский, пер. Живописный, пер. Былинный, пер. Чудесный, пер. Хлебосольный, ул. Сказочная, пер. Удачи, пер. Радушный, пер. Детский, пер. Попутный, пер. Красный, пер. Лучистый в г. Томске Томской области | 15882,1 | 2024 | 200 223 261,88 | 70-24-428-000024 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 695. | Газопровод-ввод, местоположение: Томская обл, Томский р-н, Рассвет п, 22/5 | 55 | 2024 | 693 376,78 | 70-24-428-000025 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 696. | Сеть газораспределения высокого давления, местоположение: Томская обл, Томск г, Нижний Склад п | 4349,8 | 2025 | 58 017 840,90 | 70-24-428-000026 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 697. | Газопровод-ввод, местоположение: Томская обл, Томск г, Лоскутово д, Восточная ул, 4а | 270 | 2024 | 3 403 849,66 | 70-24-428-000027 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 698. | Газопровод-ввод, местоположение: Томская обл, Томский р-н, Богашево с, Школьный пер, 7 | 16,9 | 2024 | 146 149,83 | 70-24-428-000028 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 699. | Сеть газораспределения низкого давления, местоположение: Томская обл, Томский р-н, Малая Михайловка д, Березовая ул | 524,1 | 2024 | 6 607 250,40 | 70-24-428-000029 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 700. | Сеть газораспределения низкого давления, местоположение: Томская обл, Томск г, Заварзино Поселок тер., Еловая ул, Зеркальная ул | 100 | 2024 | 1 260 685,06 | 70-24-428-000031 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 701. | Сеть газораспределения низкого давления, местоположение: Томская обл, Томск г, Ново-Ачинская ул, 4 | 130 | 2024 | 1 638 890,58 | 70-24-428-000032 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 702. | Сеть газораспределения низкого давления, местоположение: Томская обл, Томский р-н, Петрово д, Гагарина ул, 30 | 227,9 | 2024 | 2 873 101,25 | 70-24-428-000033 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 703. | Газопровод-ввод, местоположение: Томская обл, Томский р-н, Коларово с, Энтузиастов ул | 47,7 | 2024 | 601 346,77 | 70-24-428-000034 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 704. | Газопровод-ввод, местоположение: Томская обл, Томск г, Ясная ул, 11а | 10 | 2024 | 126 068,51 | 70-24-428-000037 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 705. | Газопровод-ввод, местоположение: Томская обл, Томск г, Тимирязевское с, Деповская ул, 49а | 40 | 2024 | 504 274,02 | 70-24-428-000038 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 706. | Сеть газораспределения низкого давления в п. Родионово и мкр. Каменка, г. Томск, Томская область (Юго-Западная часть) | 11835,7 | 2025 | 157 865 133,92 | 70-24-428-000039 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 707. | Газопровод-ввод, местоположение: Томская обл, Томский р-н, Чёрная Речка д, Тихая ул, 20Б | 100 | 2024 | 1 260 685,06 | 70-24-428-000040 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 708. | Сеть газораспределения среднего давления, местоположение: Томская обл, Томск г, Дзержинского ул | 250 | 2026 | 3 477 896,00 | 70-24-428-000041 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 709. | Сеть газораспределения низкого давления, местоположение: Томская обл, Томск г, Дзержинского ул | 500 | 2026 | 6 955 792,00 | 70-24-428-000042 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 710. | Газопровод к жилому дому, расположеному по адресу: Томская обл, Томск г, Киргизка Поселок ул, 128 | 15 | 2024 | 189 102,76 | 70-24-428-000043 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 711. | Сеть газораспределения низкого давления, местоположение: Томская обл, Томск г, Кузовлево п, к территории СТ «Виктория» | 160 | 2027 | 2 314 887,58 | 70-24-428-000044 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 712. | Сеть газораспределения низкого давления, местоположение: Томская обл, Томский р-н, Рассвет п | 200 | 2024 | 2 521 370,12 | 70-24-428-000045 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 713. | Газопровод-ввод, местоположение: Томская обл, Томский р-н, Мирный п, Мирный мкр., Лазурная ул, 30Б | 30 | 2024 | 378 205,52 | 70-24-428-000046 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 714. | Газопровод-ввод, местоположение: Томская обл, Томск г, Вилюйская ул, 26 | 5,6 | 2024 | 70 598,36 | 70-24-428-000048 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 715. | Газопровод-ввод, местоположение: Томская обл, Томский р-н, Чёрная Речка д, Тихая ул, 4 | 10 | 2024 | 126 068,51 | 70-24-428-000049 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 716. | Сеть газораспределения низкого давления, местоположение: Томская обл, Томск г, Светлый п, к территории СНТ «Весна» | 50 | 2024 | 630 342,53 | 70-24-428-000050 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 717. | Газопровод-ввод, местоположение: Томская обл, Кривошеинский р-н, Кривошеино с, Пионерская ул, 26 | 89,9 | 2024 | 1 193 289,56 | 70-24-428-000051 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 718. | Газопровод-ввод, местоположение: Томская обл, Томский р-н, Богашево с, Солнечная ул, 6 | 8,2 | 2024 | 103 376,17 | 70-24-428-000052 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 719. | Газопровод-ввод, местоположение: Томская обл, Томск г, Наука мкр., Никольский пер, 20 | 10 | 2024 | 126 068,51 | 70-24-428-000054 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 720. | Газопроводы-вводы, местоположение: Томская обл, Томск г, Богдана Хмельницкого ул, 121А и 121В | 30 | 2024 | 378 205,52 | 70-24-428-000055 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 721. | Газопроводы-вводы, местоположение: Томская обл, Томский р-н, Ключи п, Полевая ул, 2 и 4 | 156,3 | 2024 | 1 970 450,75 | 70-24-428-000056 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 722. | Сеть газораспределения низкого давления к жилым домам, расположенным по адресу: Томская обл, Томск г, Богдана Хмельницкого ул, 2, 3, 4, 7-1, 7-2 | 270 | 2024 | 3 403 849,66 | 70-24-428-000057 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 723. | Газопроводы-вводы, местоположение: Томская обл, Томский р-н, Корнилово с, Коммунистическая ул, 12А, 10В, 10 | 170 | 2024 | 2 143 164,60 | 70-24-428-000058 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 724. | Сеть газораспределения низкого давления, местоположение: Томская обл, Томск г, Стрелочная ул | 600 | 2024 | 7 564 110,36 | 70-24-428-000059 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 725. | Газопровод-ввод, местоположение: Томская обл, Кожевниковский р-н, Кожевниково с, Садовая ул, 41Б | 191,1 | 2024 | 2 409 169,15 | 70-24-428-000060 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 726. | Газопроводы-вводы, местоположение: Томская обл, Томский р-н, Кафтанчиково с, Коммунистическая ул, 89Б и 89А | 100 | 2024 | 1 260 685,06 | 70-24-428-000061 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 727. | Сеть газораспределения высокого и низкого давления, местоположение: Томская обл, Томск г, к территориям СНТ «Вишня», СНТ «Зорька», СНТ «Утро» | 1400 | 2027 | 20 255 266,29 | 70-24-428-000062 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 728. | Газопровод-ввод, местоположение: Томская обл, Парабельский р-н, Кирзавод п, Гоголя ул, 9 | 50 | 2024 | 630 342,53 | 70-24-428-000063 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 729. | Газопровод-ввод, местоположение: Томская обл, Томск г, Пригородная ул, 3 | 50 | 2024 | 630 342,53 | 70-24-428-000064 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 730. | Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами в г. Томске в районе, ограниченном улицами: ул. Вокзальная, 79 Гвардейской Дивизии, пер. Путевой, ул. Стрелочная, ул. Старо-Деповская, ул. Транспортная | 17884 | 2025 | 238 537 649,23 | 70-24-428-000065 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 731. | Сеть газораспределения низкого давления в пос. Озерки и к территории СНТ «Роща» г. Томска Томской области | 800 | 2024 | 10 085 480,48 | 70-24-428-000066 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 732. | Газопровод-ввод, местоположение: Томская обл, Парабельский р-н, Парабель с, Береговая ул, 2 | 78,9 | 2024 | 994 680,51 | 70-24-428-000067 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 733. | Сеть газораспределения низкого давления, местоположение: Томская обл, Томский р-н, Нелюбино д, Лесная ул, Малая ул | 300 | 2024 | 3 782 055,18 | 70-24-428-000068 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 734. | Сеть газораспределения высокого давления, местоположение: Томская обл, Шегарский р-н, Каргала с, Советская ул, Зеленая ул, Красный пер, Заречная ул | 580 | 2024 | 7 311 973,35 | 70-24-428-000070 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 735. | Сеть газораспределения низкого давления, местоположение: Томская обл, Шегарский р-н, Каргала с, Советская ул, Зеленая ул, Красный пер, Заречная ул | 1400 | 2024 | 17 649 590,84 | 70-24-428-000071 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 736. | Сеть газораспределения низкого давления, местоположение: Томская обл, Томск г, Кузовлево Поселок тер., к территории СТ «Созвездие» | 470 | 2027 | 6 799 982,26 | 70-24-428-000072 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 737. | Газопровод-ввод, местоположение: Томская обл, Томск г, Кузовлево Поселок тер., Заречная ул, 31 | 200 | 2024 | 2 521 370,12 | 70-24-428-000073 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 738. | Сеть газораспределения низкого давления, местоположение: Томская обл, Томск г, Спутник п | 490 | 2025 | 6 535 643,49 | 70-24-428-000074 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 739. | Сеть газораспределения низкого давления, местоположение: Томская обл, Первомайский р-н, Первомайское с, Лесная ул, Гагарина ул | 870 | 2025 | 11 604 101,70 | 70-24-428-000075 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 740. | Газопровод-ввод, местоположение: Томская обл, Томский р-н, Лучаново с, З. Космодемьянской ул, 40/1 | 29,6 | 2025 | 165 270,97 | 70-24-428-000076 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 741. | Сеть газораспределения низкого давления, местоположение: Томская обл, Томск г, Индустриальная ул | 500 | 2024 | 6 303 425,30 | 70-24-428-000079 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 742. | Сеть газораспределения низкого давления, местоположение: Томская обл, Томск г, к территориям СНТ «Томь-1» и СНТ «Томь-3» | 409,8 | 2027 | 5 929 005,81 | 70-24-428-000080 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 743. | Сеть газораспределения высокого давления по ул. Восточная, с. Корнилово, Томский район, Томская область | 1000 | 2025 | 13 338 047,93 | 70-24-428-000081 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 744. | Газопроводы-вводы, местоположение: Томская обл, Томский р-н, Богашево с, Дачный пер, 9А и 9Б | 13,8 | 2024 | 173 974,54 | 70-24-428-000082 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 745. | Газопровод-ввод, местоположение: Томская обл, Томск г, Степановский пер, 30а | 7,7 | 2024 | 126 767,59 | 70-24-428-000083 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 746. | Газопровод-ввод, местоположение: Томская обл, Томск г, Урманская ул, 15 | 10,4 | 2024 | 121 475,76 | 70-24-428-000084 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 747. | Сеть газораспределения низкого давления, местоположение: Томская обл, Томск г, Сибирская ул, Комсомольский пр-кт, Инженерный пер | 500 | 2024 | 6 303 425,30 | 70-24-428-000085 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 748. | Сеть газораспределения низкого давления, местоположение: Томская обл, Томский р-н, Кафтанчиково с, Луганская ул, Гаражный пер, Лесной пер | 1000 | 2024 | 12 606 850,60 | 70-24-428-000086 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 749. | Газопровод-ввод, местоположение: Томская обл, Томск г, Тимирязевское с, Ленина ул, 57а | 7,8 | 2024 | 98 333,43 | 70-24-428-000087 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 750. | Газопровод-ввод, местоположение: Томская обл, Томский р-н, Моряковский Затон с, Трудовая ул, 74 | 15 | 2024 | 189 102,76 | 70-24-428-000088 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 751. | Газопровод-ввод, местоположение: Томская обл, Томск г, Апрель Поселок тер., Университетская ул, 6а | 7,7 | 2025 | 71 477,72 | 70-24-428-000089 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 752. | Газопровод-ввод, местоположение: Томская обл, Томский р-н, Богашево с, Вокзальная ул, 10а | 63,5 | 2024 | 800 535,01 | 70-24-428-000090 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 753. | Газопровод-ввод, местоположение: Томская обл, Томский р-н, Моряковский Затон с, Парковский 3-й пер, 14Б | 10 | 2024 | 126 068,51 | 70-24-428-000091 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 754. | Газопровод-ввод, местоположение: Томская обл, Томский р-н, Кисловка д, Водяной пер, 4 | 35,5 | 2024 | 447 543,20 | 70-24-428-000092 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 755. | Газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным по адресам: Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Юбилейная,2, ул. Мира,3Б, пер. Дзержинского, 26А | 70 | 2024 | 882 479,54 | 70-24-428-000093 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 756. | Газопровод-ввод, местоположение: Томская обл, Каргасокский р-н, Геологический п, Строителей ул, 10/1 | 120 | 2024 | 1 512 822,07 | 70-24-428-000094 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 757. | Сеть газораспределения низкого давления, местоположение: Томская обл, Томск г, Полтавский пер, Канский пер, Новосибирская ул | 250 | 2024 | 3 151 712,65 | 70-24-428-000095 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 758. | Сеть газораспределения низкого давления и газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным по ул. Просторная, ул. Нагорная, ул. Лесная, ул. Степная, ул. Заводская, ул. Спортивная, с. Молчаново, Молчановский район, Томская область | 520 | 2024 | 6 555 562,31 | 70-24-428-000096 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 759. | Газопровод-ввод, местоположение: Томская обл, Томск г, Апрель Поселок тер., Бориса Пастернака ул, 158 | 15 | 2024 | 189 102,76 | 70-24-428-000098 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 760. | Газопровод-ввод, местоположение: Томская обл, Томск г, Макаренко ул, 16 | 9,2 | 2024 | 115 983,03 | 70-24-428-000099 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 761. | Газопроводы-вводы, местоположение: Томская обл, Томск г, Лоскутово д, Сосновый пер, 2 и 2В | 50 | 2024 | 630 342,53 | 70-24-428-000100 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 762. | Газопровод-ввод, местоположение: Томская обл, Томский р-н, Барабинка д, Майская ул, 16 | 10 | 2024 | 126 068,51 | 70-24-428-000101 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 763. | Газопровод-ввод, местоположение: Томская обл, Кривошеинский р-н, Кривошеино с, Пионерская ул, 4 | 5 | 2025 | 66 690,24 | 70-24-428-000102 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 764. | Газопровод-ввод, местоположение: Томская обл, Томский р-н, Копылово п, Путевой пер, 2 | 30 | 2024 | 378 205,52 | 70-24-428-000103 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 765. | Газопроводы-вводы, местоположение: Томская обл, Томск г, Киргизка д, Тимофеева ул, 18/6 и 118 | 267,1 | 2024 | 3 367 289,79 | 70-24-428-000104 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 766. | Газопровод-ввод, местоположение: Томская обл, Шегарский р-н, Мельниково с, Советская ул, 104 | 10 | 2024 | 126 068,51 | 70-24-428-000105 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 767. | Газопровод-ввод, местоположение: Томская обл, Томск г, Венгерская ул, 3 | 25 | 2024 | 315 171,26 | 70-24-428-000106 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 768. | Газопровод-ввод, местоположение: Томская обл, Томск г, Тимирязевское с, Ленина ул, 46/7 | 7,4 | 2024 | 93 290,69 | 70-24-428-000107 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 769. | Газопровод-ввод, местоположение: Томская обл, Томск г, Заварзино Поселок тер., Левобережная ул, 23 | 20 | 2024 | 252 137,01 | 70-24-428-000108 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 770. | Газопровод-ввод, местоположение: Томская обл, Томск г, Залоговая ул, 29 | 19,4 | 2024 | 187 303,05 | 70-24-428-000109 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 771. | Сеть газораспределения низкого давления в мкр. Молодежный, п. Мирный, Томского района, Томской области | 3500 | 2025 | 46 683 167,76 | 70-24-428-000110 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 772. | Сеть газораспределения низкого давления, местоположение: Томская обл, Томск г, Заварзино Поселок тер., Прудный пер | 400 | 2025 | 5 335 219,17 | 70-24-428-000112 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 773. | Сеть газораспределения низкого давления, местоположение: Томская обл, Томский р-н, Трубачево п, Кедровая ул | 599,9 | 2024 | 7 562 849,67 | 70-24-428-000115 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 774. | Газопровод-ввод, местоположение: Томская обл, Парабельский р-н, Толмачево с, Луговая ул, 10 | 87 | 2024 | 1 096 796,00 | 70-24-428-000116 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 775. | Газопровод-ввод, местоположение: Томская обл, Томский р-н, Кандинка д, Молодежная ул, 1/2а | 20 | 2024 | 252 137,01 | 70-24-428-000117 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 776. | Газопроводы-вводы, местоположение: Томская обл, Томский р-н, Зональная Станция п, Сиреневая ул и Изумрудная ул | 52,8 | 2024 | 665 641,71 | 70-24-428-000118 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 777. | Сеть газораспределения низкого давления, местоположение: Томская обл, Томский р-н, Коларово с, Счастливая ул, Удачная ул, Дружбы ул, Благодатная ул, Дивный пер, Радужный пер | 490 | 2025 | 6 535 643,49 | 70-24-428-000119 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 778. | Сеть газораспределения высокого давления, местоположение: Томская обл, Томский р-н, Мирный п, Набережная ул, Садовая ул, Ягодная ул, Нагорный пер, Майский пер, Солнечная ул | 838 | 2024 | 10 564 540,80 | 70-24-428-000120 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 779. | Сеть газораспределения низкого давления, местоположение: Томская обл, Томский р-н, Мирный п, Набережная ул, Садовая ул, Ягодная ул, Нагорный пер, Майский пер, Солнечная ул | 2000 | 2025 | 26 676 095,87 | 70-24-428-000121 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 780. | Газопровод-ввод, местоположение: Томская обл, Томск г, Киргизка д, Рассветная ул, 28 | 20 | 2024 | 252 137,01 | 70-24-428-000122 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 781. | Газопровод-ввод, местоположение: Томская обл, Колпашевский р-н, Колпашево г, И. Лугинца ул, 30/1-1 | 40 | 2024 | 504 274,02 | 70-24-428-000123 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 782. | Газопровод-ввод, местоположение: Томская обл, Томский р-н, Мирный п, Мирный мкр., Осенняя ул, 5 | 15,2 | 2024 | 191 624,13 | 70-24-428-000124 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 783. | Газопровод-ввод, местоположение: Томская обл, Томск г, Дзержинское с, Зеленая ул, 15/1 | 50 | 2024 | 630 342,53 | 70-24-428-000125 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 784. | Газопровод-ввод, местоположение: Томская обл, Северск г, Самусь п, Равенства ул, 19 | 19,7 | 2024 | 248 354,96 | 70-24-428-000127 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 785. | Газопровод-ввод, местоположение: Томская обл, Томск г, Тимирязевское с, Чапаева ул, 2к | 6,7 | 2024 | 84 465,90 | 70-24-428-000129 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 786. | Газопроводы-вводы, местоположение: Томская обл, Томский р-н, Зональная Станция п, Перспективная ул, 8 и 10 | 12,3 | 2024 | 155 064,26 | 70-24-428-000130 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 787. | Газопровод-ввод, местоположение: Томская обл, Томский р-н, Поросино д, Дачный пер, 1а | 10 | 2024 | 126 068,51 | 70-24-428-000131 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 788. | Сеть газораспределения среднего давления, местоположение: Томская обл, Томск г, Крутоовражный Поселок ул, Говорова ул | 2000 | 2024 | 25 213 701,20 | 70-24-428-000132 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 789. | Сеть газораспределения низкого давления, местоположение: Томская обл, Томск г, Крутоовражный Поселок ул, Говорова ул | 300 | 2024 | 3 782 055,18 | 70-24-428-000133 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 790. | Сеть газораспределения и газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Кожевниковский р-н, Кожевниково с, Приобская ул, 6 | 3000 | 2025 | 40 014 143,80 | 70-24-428-000134 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 791. | Газопровод-ввод, местоположение: Томская обл, Томский р-н, Корнилово с, Западная ул, 7 | 8 | 2024 | 100 854,80 | 70-24-428-000137 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 792. | Газопровод-ввод, местоположение: Томская обл, Томск г, Дзержинское с, Дружбы ул, 9Б | 21 | 2024 | 264 743,86 | 70-24-428-000139 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 793. | Сеть газораспределения низкого давления и газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным по адресам: Томская область, Парабельский район, с. Парабель, ул. Зеленая, 5, ул. 30 лет Победы, 98Д, ул. Золотая, 3, ул. Северная, 10а, ул. Весенняя, 10 | 500 | 2024 | 6 303 425,30 | 70-24-428-000140 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 794. | Газопровод-ввод, местоположение: Томская обл, Томский р-н, Рыбалово с, Интернационалистов ул, 25в | 241,9 | 2024 | 1 326 045,40 | 70-24-428-000142 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 795. | Газопровод-ввод, местоположение: Томская обл, Томск г, Тимирязевское с, Путевая ул, 78а | 62,2 | 2024 | 784 146,11 | 70-24-428-000143 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 796. | Газопровод-ввод, местоположение: Томская обл, Томск г, Тимирязевское с, Тенистая ул, 8 | 36,3 | 2024 | 240 405,80 | 70-24-428-000144 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 797. | Газопровод-ввод, местоположение: Томская обл, Александровский р-н, Александровское с, Дружбы Народов ул, 24 | 242,3 | 2024 | 1 159 187,91 | 70-24-428-000145 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 798. | Газопровод-ввод, местоположение: Томская обл, Александровский р-н, Александровское с, Крылова ул, 1 | 15,4 | 2024 | 144 142,53 | 70-24-428-000146 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 799. | Газопровод-ввод, местоположение: Томская обл, Александровский р-н, Александровское с, Прохладная ул, 10/1 | 124,2 | 2024 | 600 441,14 | 70-24-428-000147 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 800. | Газопровод-ввод, местоположение: Томская обл, Александровский р-н, Александровское с, Чапаева ул, 31Б | 12,9 | 2025 | 164 299,20 | 70-24-428-000148 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 801. | Газопровод-ввод, местоположение: Томская обл, Александровский р-н, Александровское с, Ленина ул, 2 | 163,3 | 2024 | 1 601 634,39 | 70-24-428-000149 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 802. | Газопровод-ввод, местоположение: Томская обл, Александровский р-н, Александровское с, Лебедева пер, 11 | 5,4 | 2024 | 105 730,61 | 70-24-428-000150 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 803. | Газопровод-ввод, местоположение: Томская обл, Александровский р-н, Александровское с, Березовая ул, 5 | 25,2 | 2025 | 203 095,13 | 70-24-428-000151 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 804. | Газопровод-ввод, местоположение: Томская обл, Александровский р-н, Александровское с, Пролетарская ул, 37 и 39 | 56,2 | 2024 | 869 582,34 | 70-24-428-000152 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 805. | Сеть газораспределения высокого и низкого давления, местоположение: Томская обл, Томск г, к территории СНТ «Агро» | 350 | 2027 | 5 063 816,57 | 70-24-428-000153 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 806. | Газопровод-ввод, местоположение: Томская обл, Томский р-н, Лучаново с, О. Кошевого ул, 39 | 12,1 | 2025 | 127 014,40 | 70-24-428-000154 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 807. | Сеть газораспределения низкого давления, местоположение: Томская обл, Томский р-н, Синий Утёс п, Крутоярский мкр | 7500 | 2025 | 100 035 359,49 | 70-24-428-000155 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 808. | Сеть газораспределения низкого давления, местоположение: Томская обл, Томский р-н, Корнилово с, Знаменская ул | 150 | 2024 | 1 891 027,59 | 70-24-428-000157 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 809. | Сеть газораспределения высокого давления, местоположение: Томская обл, Томский р-н, Копылово п, Рабочая ул | 460 | 2024 | 5 799 151,28 | 70-24-428-000158 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 810. | Сеть газораспределения низкого давления, местоположение: Томская обл, Томский р-н, Копылово п, Рабочая ул | 1650 | 2024 | 20 801 303,49 | 70-24-428-000159 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 811. | Газопровод-ввод, местоположение: Томская обл, Томск г, Дзержинское с, Больничная ул, 22 | 16,8 | 2024 | 211 795,09 | 70-24-428-000161 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 812. | Газопровод-ввод, местоположение: Томская обл, Томск г, 2-я Заречная ул, 2а | 11,20 | 2024 | 141 196,73 | 70-24-428-000162 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 813. | Сеть газораспределения высокого и низкого давления к границам СТ «Бекон», СТ «Весна», п. Светлый, г. Томск, Томская область | 200,00 | 2027 | 2 893 609,47 | 70-24-428-000163 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 814. | Сеть газораспределения высокого давления, местоположение: Томская обл, Томский р-н, Копылово п, Ленина ул | 30,00 | 2024 | 378 205,52 | 70-24-428-000164 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 815. | Сеть газораспределения низкого давления, местоположение: Томская обл, Томский р-н, Копылово п, Ленина ул | 300,00 | 2024 | 3 782 055,18 | 70-24-428-000165 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 816. | Газопровод-ввод, местоположение: Томская обл, Томский р-н, Кафтанчиково с, Лесная ул, 6 | 15,00 | 2024 | 189 102,76 | 70-24-428-000166 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 817. | Газопровод-ввод, местоположение: Томская обл, Томский р-н, Рыбалово с, Совхозная ул, 21А | 123,30 | 2024 | 1 554 424,68 | 70-24-428-000167 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 818. | Газопровод-ввод, местоположение: Томская обл, Томский р-н, Рыбалово с, Советская ул, 22 | 26 | 2024 | 327 778,12 | 70-24-428-000168 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 819. | Газопровод-ввод, местоположение: Томская обл, Кривошеинский р-н, Новокривошеино с, Калинина ул, 6 | 11,9 | 2024 | 150 021,52 | 70-24-428-000169 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 820. | Газопровод-ввод, местоположение: Томская обл, Шегарский р-н, Мельниково с, Ленинградская ул, 24 | 10,6 | 2024 | 133 632,62 | 70-24-428-000170 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 821. | Газопровод-ввод, местоположение: Томская обл, Томск г, Апрель Поселок тер., Кибернетиков ул, 11 | 61,3 | 2024 | 772 799,94 | 70-24-428-000171 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 822. | Газопровод-ввод, местоположение: Томская обл, Томский р-н, Кисловка д, Романовский пер, 10 | 4,6 | 2025 | 111 590,91 | 70-24-428-000172 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 823. | Газопровод-ввод, местоположение: Томская обл, Томский р-н, Мирный п, Мирный мкр., Раздольная ул, 6а | 12,4 | 2024 | 119 831,69 | 70-24-428-000173 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 824. | Газопровод-ввод, местоположение: Томская обл, Томск г, Тимирязевское с, Чапаева ул, 2-2 | 6,7 | 2024 | 84 465,90 | 70-24-428-000174 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 825. | Газопровод-ввод, местоположение: Томская обл, Томск г, 2-я Усть-Киргизка ул, 3-1 | 50 | 2024 | 630 342,53 | 70-24-428-000175 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 826. | Газопровод-ввод, местоположение: Томская обл, Томск г, Тимирязевское с, Ново-Трактовая ул, 16Б | 12,1 | 2024 | 152 542,89 | 70-24-428-000176 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 827. | Сеть газораспределения высокого давления, местоположение: Томская обл, Томский р-н, Итатка с, Лесная ул | 270 | 2024 | 3 403 849,66 | 70-24-428-000177 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 828. | Сеть газораспределения низкого давления, местоположение: Томская обл, Томский р-н, Итатка с, Лесная ул | 1300 | 2024 | 16 388 905,78 | 70-24-428-000178 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 829. | Газопровод-ввод, местоположение: Томская обл, Томский р-н, Рассвет п, Строителей ул, 2А | 30 | 2024 | 378 205,52 | 70-24-428-000179 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 830. | Газопровод-ввод, местоположение: Томская обл, Томский р-н, Курлек с, Новая ул, 22 | 5 | 2024 | 63 034,25 | 70-24-428-000180 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 831. | Газопровод-ввод, местоположение: Томская обл, Томск г, Апрель Поселок тер., Бориса Пастернака ул, 148 | 15 | 2024 | 189 102,76 | 70-24-428-000181 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 832. | Газопровод-ввод, местоположение: Томская обл, Томск г, 5-я Усть-Киргизка ул, 4Б | 100 | 2025 | 1 333 804,79 | 70-24-428-000182 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 833. | Газопровод-ввод, местоположение: Томская обл, Томский р-н, Моряковский Затон с, Некрасова ул, 52 | 10 | 2024 | 126 068,51 | 70-24-428-000183 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 834. | Газопровод-ввод, местоположение: Томская обл, Томский р-н, Моряковский Затон с, Некрасова ул, 38 | 15 | 2024 | 189 102,76 | 70-24-428-000184 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 835. | Газопровод-ввод, местоположение: Томская обл, Томский р-н, Моряковский Затон с, Льва Толстого ул, 5 и 10 | 50 | 2024 | 630 342,53 | 70-24-428-000185 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 836. | Газопровод-ввод, местоположение: Томская обл, Томский р-н, Моряковский Затон с, Больничный пер, 3 | 50 | 2024 | 630 342,53 | 70-24-428-000186 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 837. | Газопровод-ввод, местоположение: Томская обл, Шегарский р-н, Мельниково с, Томская ул, 65 | 15 | 2024 | 189 102,76 | 70-24-428-000187 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 838. | Газопровод-ввод, местоположение: Томская обл, Шегарский р-н, Мельниково с, Свердлова ул, 83 | 15 | 2024 | 189 102,76 | 70-24-428-000188 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 839. | Газопровод-ввод, местоположение: Томская обл, Шегарский р-н, Мельниково с, Пионерская ул, 58 | 15 | 2024 | 189 102,76 | 70-24-428-000189 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 840. | Газопровод-ввод, местоположение: Томская обл, Шегарский р-н, Мельниково с, Томская ул, 103 | 20 | 2024 | 252 137,01 | 70-24-428-000190 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 841. | Газопровод-ввод, местоположение: Томская обл, Томский р-н, Курлек с, Черемуховая ул, 9 | 5 | 2024 | 63 034,25 | 70-24-428-000192 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 842. | Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами, местоположение: Томская обл, Томск г, Олега Кошевого ул, Алтайская ул, Витебский пер, Жуковского ул, Жуковского пер | 760 | 2024 | 9 581 206,45 | 70-24-428-000193 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 843. | Газопровод-ввод, местоположение: Томская обл, Томский р-н, Тахтамышево с, Зеленая ул, 44а | 9 | 2024 | 113 461,66 | 70-24-428-000195 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 844. | Газопровод-ввод, местоположение: Томская обл, Томский р-н, Писарево д, Садоводов ул, 2 | 5 | 2025 | 66 690,24 | 70-24-428-000197 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 845. | Газопровод-ввод, местоположение: Томская обл, Томск г, Жуковского ул, 16а | 10 | 2025 | 133 380,48 | 70-24-428-000198 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 846. | Газопровод-ввод, местоположение: Томская обл, Томск г, Тимирязевское с, Крылова ул, 12/1 | 200 | 2024 | 2 521 370,12 | 70-24-428-000199 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 847. | Сеть газораспределения низкого давления, местоположение: Томская обл, Томский р-н, Синий Утёс п, Парковая ул, 3д | 225 | 2025 | 3 001 060,78 | 70-24-428-000200 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 848. | Газопровод-ввод, местоположение: Томская обл, Томск г, Пастера ул, 16 | 9,7 | 2024 | 122 286,45 | 70-24-428-000201 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 849. | Газопровод-ввод, местоположение: Томская обл, Томский р-н, Корнилово с, Хвойная ул, 26 | 71 | 2024 | 895 086,39 | 70-24-428-000202 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 850. | Газопровод-ввод, местоположение: Томская обл, Томск г, Наука мкр., Придольная ул, 25 | 25 | 2024 | 315 171,26 | 70-24-428-000203 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 851. | Газопровод-ввод, местоположение: Томская обл, Томский р-н, Кисловка д, Подгорный пер, 6 | 5 | 2025 | 66 690,24 | 70-24-428-000204 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 852. | Газопровод-ввод, местоположение: Томская обл, Томский р-н, Воронино д, Молодежная ул, 1Б | 10 | 2025 | 133 380,48 | 70-24-428-000205 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 853. | Газопровод-ввод, местоположение: Томская обл, Томский р-н, Кисловка д, Украинская ул, 59 | 10 | 2025 | 133 380,48 | 70-24-428-000206 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 854. | Газопроводы-вводы, местоположение: Томская обл, Александровский р-н, Александровское с, Обская ул | 240,5 | 2024 | 926 357,79 | 70-24-428-000207 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 855. | Газопровод-ввод, местоположение: Томская обл, Томск г, Копылово ж/д_рзд, Новая ул, 1/7 | 170 | 2025 | 2 267 468,15 | 70-24-428-000208 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 856. | Газопровод-ввод, местоположение: Томская обл, Томский р-н, Кисловка д, Строителей ул, 6В | 5 | 2025 | 66 690,24 | 70-24-428-000209 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 857. | Газопровод-ввод, местоположение: Томская обл, Кривошеинский р-н, Володино с, Колхозная ул, 15 | 15 | 2024 | 189 102,76 | 70-24-428-000210 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 858. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томск г, Заварзино Поселок тер., Мостовая ул, 24в | 100 | 2024 | 1 260 685,06 | 70-24-428-000211 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 859. | Газопровод-ввод, местоположение: Томская обл, Каргасокский р-н, Геологический п, Проезжая ул, 16Б | 85 | 2025 | 1 133 734,07 | 70-24-428-000214 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 860. | Газопровод-ввод, местоположение: Томская обл, Томский р-н, Чёрная Речка д, Совхозная ул, 5-1 | 10 | 2025 | 133 380,48 | 70-24-428-000215 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 861. | Газопровод-ввод, местоположение: Томская обл, Томский р-н, Моряковский Затон с, Парковский 3-й пер, 3 | 10 | 2025 | 133 380,48 | 70-24-428-000216 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 862. | Газопровод-ввод, местоположение: Томская обл, Томский р-н, Зональная Станция п, Степановская ул, 4 | 50,9 | 2025 | 678 906,64 | 70-24-428-000217 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 863. | Газопровод-ввод, местоположение: Томская обл, Томск г, Заварзино Поселок тер., Левобережная ул, 2а | 10 | 2025 | 133 380,48 | 70-24-428-000218 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 864. | Сеть газораспределения низкого давления, местоположение: Томская обл, Томский р-н, Корнилово с, Саянская ул | 750 | 2025 | 10 003 535,95 | 70-24-428-000220 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 865. | Газопровод-ввод, местоположение: Томская обл, Колпашевский р-н, Чажемто с, Кириченко ул, 23/3 | 450 | 2024 | 5 673 082,77 | 70-24-428-000221 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 866. | Газопровод-ввод, местоположение: Томская обл, Александровский р-н, Александровское с, Крылова ул, 51 | 48,1 | 2025 | 297 826,06 | 70-24-428-000222 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 867. | Газопроводы-вводы, местоположение: Томская обл, Томский р-н, Коларово с, Центральная ул, 6 и 8 | 50 | 2024 | 630 342,53 | 70-24-428-000223 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 868. | Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами в г. Томск, пос. Росинка | 10000 | 2024 | 126 068 505,98 | 70-24-428-000224 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 869. | Сеть газораспределения высокого давления, местоположение: Томская обл, Шегарский р-н, Оськино д, к территориям СДТ «Сосновый бор», СДТ «Дорожник-2», СДТ «Литейщик», СДТ «Заречное» | 3000 | 2027 | 43 404 142,06 | 70-24-428-000225 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 870. | Сеть газораспределения низкого давления, местоположение: Томская обл, Томский р-н, Синий Утёс п, Лесопитомник мкр, Михаила Лисавенко ул | 135,1 | 2025 | 1 801 970,28 | 70-24-428-000226 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 871. | Газопровод-ввод, местоположение: Томская обл, Томский р-н, Петрово д, Березовая ул, 48 | 10 | 2025 | 133 380,48 | 70-24-428-000230 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 872. | Газопровод-ввод, местоположение: Томская обл, Александровский р-н, Александровское с, Рябиновая ул, 1 | 50,4 | 2025 | 329 271,64 | 70-24-428-000231 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 873. | Газопроводы-вводы, местоположение: Томская обл, Томский р-н, Корнилово с, Молодежная ул, 26 и 28 | 143,5 | 2024 | 497 716,02 | 70-24-428-000232 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 874. | Газопровод-ввод, местоположение: Томская обл, Томский р-н, Синий Утёс п, 70:14:0300095:3942 | 15,4 | 2024 | 134 780,78 | 70-24-428-000233 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 875. | Газопровод-ввод, местоположение: Томская обл, Томск г, Киргизка Поселок ул, 78 | 306,3 | 2024 | 3 861 478,34 | 70-24-428-000235 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 876. | Газопроводы-вводы, местоположение: Томская обл, Томский р-н, Моряковский Затон с, Купца Исаева ул и Октябрьская ул | 85 | 2025 | 1 133 734,07 | 70-24-428-000236 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 877. | Газопровод-ввод, местоположение: Томская обл, Томск г, Копылово ж/д_рзд, Новая ул, 20/4 | 160 | 2024 | 2 017 096,10 | 70-24-428-000237 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 878. | Газопровод-ввод, местоположение: Томская обл, Шегарский р-н, Мельниково с, Томская ул, 1/1 | 40 | 2025 | 533 521,92 | 70-24-428-000238 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 879. | Газопровод-ввод, местоположение: Томская обл, Томск г, Тимирязевское с, Октябрьская ул, дом 115б-3 | 27,9 | 2024 | 351 731,13 | 70-24-428-000242 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 880. | Газопровод-ввод, местоположение: Томская обл, Парабельский р-н, Парабель с, Школьная ул, 7 | 76,1 | 2024 | 959 381,33 | 70-24-428-000243 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 881. | Газопровод-ввод, местоположение: Томская обл, Томский р-н, Мирный п, Мирный мкр., 28/1 | 35 | 2025 | 466 831,68 | 70-24-428-000244 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 882. | Газопровод-ввод, местоположение: Томская обл, Александровский р-н, Александровское с, Пушкина ул, 21А | 119,6 | 2025 | 1 595 230,53 | 70-24-428-000245 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 883. | Газопровод-ввод, местоположение: Томская обл, Томск г, Апрель Поселок тер., Снежная ул, 21 | 60 | 2025 | 800 282,88 | 70-24-428-000246 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 884. | Газопровод-ввод, местоположение: Томская обл, Томский р-н, Тахтамышево с, Новая ул, 17а | 20 | 2025 | 266 760,96 | 70-24-428-000249 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 885. | Сеть газораспределения высокого давления по ул. Новая, ул. 1-й Гаражный проезд, ул. 2-й Гаражный проезд, ул. 3-й Гаражный проезд, ул. 4-й Гаражный проезд, ул. 5-й Гаражный проезд, п. Копылово, Томский район, Томская область | 650 | 2025**** | 9 000 000,00 | 70-24-428-000251 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 886. | Сеть газораспределения низкого давления по ул. Новая, ул. 1-й Гаражный проезд, ул. 2-й Гаражный проезд, ул. 3-й Гаражный проезд, ул. 4-й Гаражный проезд, ул. 5-й Гаражный проезд, п. Копылово, Томский район, Томская область | 2200 | 2025**** | 7 200 000,00 | 70-24-428-000252 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 887. | Газопровод-ввод, местоположение: Томская обл, Томск г, Мариинский пер, 20 | 25 | 2025 | 333 451,20 | 70-24-428-000253 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 888. | Сеть газораспределения низкого давления, местоположение: Томская обл, Томский р-н, Кисловка д, Еловый пер | 130 | 2025 | 1 733 946,23 | 70-24-428-000255 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 889. | Газопровод-ввод, местоположение: Томская обл, Томский р-н, Мирный п, Мирный мкр., Раздольная ул, 1а | 30 | 2025 | 400 141,44 | 70-24-428-000256 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 890. | Газопровод-ввод, местоположение: Томская обл, Томский р-н, Трубачево п, Центральная ул, 7 | 10 | 2024 | 126 068,51 | 70-24-428-000258 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 891. | Газопровод-ввод, местоположение: Томская обл, Томский р-н, Кисловка д, Михайловский пер, 3б | 56 | 2025 | 746 930,68 | 70-24-428-000259 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 892. | Газопровод-ввод, местоположение: Томская обл, Томский р-н, Коларово с, Светлый пер, 10 | 25 | 2024 | 315 171,26 | 70-24-428-000263 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 893. | Распределительный газопровод высокого и низкого давления на первом километре автодороги «Колпашево – Тогур», Колпашевский район, Томская область | 200 | 2025 | 2 667 609,59 | 70-24-428-000264 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 894. | Газопровод-ввод, местоположение: Томская обл, Томский р-н, Мирный п, Мирный мкр., 37/2 | 13 | 2025 | 173 394,62 | 70-24-428-000265 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 895. | Газопровод-ввод, местоположение: Томская обл, Томск г, Кузовлево Поселок тер., Тихий пер, 28 | 10 | 2025 | 133 380,48 | 70-24-428-000266 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 896. | Газопровод-ввод, местоположение: Томская обл, Томск г, Геологов Поселок тер., Светлый пер, 3-1 | 7 | 2024 | 155 821,37 | 70-24-428-000268 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 897. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томск г, Наука мкр., Воскресенская ул, 93 | 20 | 2025 | 266 760,96 | 70-24-428-000270 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 898. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томский р-н, Корнилово с, Знаменская ул, 37 | 7 | 2024 | 88 247,95 | 70-24-428-000271 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 899. | Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами к жилым домам по ул Советская, Тогур с, Колпашевский р-н, Томская обл | 200 | 2024 | 2 521 370,12 | 70-24-428-000273 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 900. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томский р-н, Корнилово с, Зеленая Долина мкр., Солнечная ул, 16 | 7 | 2024 | 88 247,95 | 70-24-428-000275 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 901. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томский р-н, Корнилово с, Ключевая ул, 30 | 5 | 2024 | 63 034,25 | 70-24-428-000276 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 902. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Кривошеинский р-н, Кривошеино с, Победы пер, 36в | 50,5 | 2024 | 305 702,99 | 70-24-428-000278 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 903. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томск г, Демьяна Бедного ул, 10 | 50 | 2025 | 666 902,40 | 70-24-428-000284 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 904. | Газопровод-ввод к дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томск г, Морской пер, 17-2 | 15 | 2025 | 200 070,72 | 70-24-428-000288 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 905. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томский р-н, Кисловка д, Украинская ул, 61 | 10 | 2025 | 133 380,48 | 70-24-428-000289 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 906. | Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами к жилым домам по пер. Ванцетти, пер. им Д.И. Менделеева, пер. Островского, пер. Плеханова, пер. Подгорный, пер. Р. Люксембург, пер. Тельмана, пер. Школьный, ул. 149 Стрелковой Бригады, ул. 9 Мая, ул. АВПУ, ул. Войкова, ул. Вокзальная, ул. Деповская, ул. Зонная, ул. 370 Стрелковой Дивизии, ул. Им. Чернышевского, ул. Комсомольская, ул. Майская, ул. Павлика Морозова, ул. Пионерская, ул. Плеханова, ул. Пушкина, ул. Сентябрьская, ул. Таганская, ул. Тельмана, ул. Тимирязева, ул. Товарная, ул. Черемошная, ул. Чкалова, ул. Школьная, г. Асино, Асиновский район, Томская область | 34280 | 2025 | 457 228 283,13 | 70-24-428-000290 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 907. | Сеть газораспределения высокого давления к жилым домам по ул. Вокзальная, ул. Майская, ул. Павлика Морозова, ул. Таганская, ул. Деповская, ул. Плеханова, г. Асино, Асиновский район, Томская область | 1500 | 2025**** | 13 500 000,00 | 70-24-428-000291 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 908. | Газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным по ул. Яковлева, ул. Ново-Ачинская, г. Томск, Томская область | 150 | 2025 | 2 000 707,19 | 70-24-428-000292 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 909. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томский р-н, Кисловка д, Томский пер, 3 | 15 | 2025 | 200 070,72 | 70-24-428-000293 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 910. | Сеть газораспределения высокого давления для района, ограниченного ул. Вокзальная, ул. 79-й Гвардейской Дивизии, пер. Путевой, ул. Стрелочная, ул. Старо-Деповская, ул. Транспортная, г. Томск, Томская область | 1300 | 2026 | 18 085 059,19 | 70-24-428-000299 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 911. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томский р-н, Моряковский Затон с, Пушкина ул, 34 | 15 | 2025 | 200 070,72 | 70-24-428-000301 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 912. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томский р-н, Моряковский Затон с, Панфилова ул, 67 | 22 | 2025 | 293 437,05 | 70-24-428-000304 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 913. | Сеть газораспределения высокого и низкого давления к котельной МБОУ «Наргинская СОШ», расположенной по адресу: ул. Свердлова, с. Нарга, Молчановский район, Томская область | 194,8 | 2025 | 2 224 472,00 | 70-24-428-000305 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 914. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томск г, Батистовая ул, 12 | 5,1 | 2024 | 64 294,94 | 70-24-428-000306 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 915. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томский р-н, Тахтамышево с, Советская ул, 68б | 9 | 2024 | 113 461,66 | 70-24-428-000309 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 916. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Шегарский р-н, Мельниково с, Томская ул, 37 | 20 | 2025 | 266 760,96 | 70-24-428-000312 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 917. | Газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным по пер. Вязниковский, ул. Фигурная, пер. Рождественский, ул. Капитанская, ул. Благовещенская, пер. Ореховый, ул. Дождевая, ул. Земляничная, пер. Крещенский, пер. Родниковый, пер. Саровский, пер. Оптинский, пер. Яблоневый, пер. Вербный, пер. Хвойный, пер. Ольховый, п. Росинка, г. Томск, Томская область | 350 | 2025 | 4 668 316,78 | 70-24-428-000313 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 918. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томск г, Дзержинское с, Дружбы ул, 7/1 | 14 | 2025 | 186 732,67 | 70-24-428-000314 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 919. | Сеть газораспределения низкого давления к жилым домам, расположенным по адресу: Томская обл, Парабельский р-н, Парабель с, Приобская ул | 400 | 2025 | 5 335 219,17 | 70-24-428-000315 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 920. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томск г, 6-я Усть-Киргизка ул, 28а | 40 | 2025 | 533 521,92 | 70-24-428-000316 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 921. | Газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным по адресам: Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, в мкр. Радужный, 174, 420, 470, мкр. Энергетик, 21А, мкр. Перспективный, ул. Александра Морозова, 15 и ул. Зеленая, 10/2 | 205 | 2024 | 2 584 404,37 | 70-24-428-000317 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 922. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томск г, 2-я Заречная ул, 23 | 20 | 2024 | 252 137,01 | 70-24-428-000318 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 923. | Сеть газораспределения низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томский р-н, Копылово п, Песчаная ул, 18 | 260 | 2025 | 3 467 892,46 | 70-24-428-000320 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 924. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томск г, 3-й Сплавной пер, 4 | 6 | 2025 | 80 028,29 | 70-24-428-000322 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 925. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томск г, Сплавная ул, 106/29 | 1 | 2025 | 13 338,05 | 70-24-428-000323 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 926. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томск г, Сплавная ул, 1/20 | 10 | 2025 | 133 380,48 | 70-24-428-000324 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 927. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томск г, Левобережный пер, 26 | 14 | 2025 | 186 732,67 | 70-24-428-000325 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 928. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Северск г, Самусь п, Розы Люксембург ул, 60/54 | 10 | 2025 | 133 380,48 | 70-24-428-000326 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 929. | Сеть газораспределения и газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Северск г, Ленинградская ул, 33 | 600 | 2025 | 8 002 828,76 | 70-24-428-000327 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 930. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томский р-н, Корнилово с, Советская ул, 5 | 70 | 2025 | 933 663,36 | 70-24-428-000329 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 931. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томский р-н, Копылово п, Таежный пер, 11 | 12 | 2025 | 160 056,58 | 70-24-428-000332 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 932. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томск г, Нижне-Складская ул, 42 | 5 | 2025 | 66 690,24 | 70-24-428-000334 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 933. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томск г, Степановская ул, 53-1 | 28,2 | 2025 | 376 132,95 | 70-24-428-000335 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 934. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томский р-н, Копылово п, Комсомольская ул, 2Б | 130 | 2025 | 1 733 946,23 | 70-24-428-000337 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 935. | Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами к жилым домам, расположенным по адресу: Томская обл, Асиновский р-н, Асино г, Гидролизная ул, 59, 61, 65 | 110 | 2025 | 1 467 185,27 | 70-24-428-000338 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 936. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томский р-н, Барабинка д, Советская ул, 66а | 14 | 2025 | 186 732,67 | 70-24-428-000339 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 937. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томск г, Сплавная ул, 76/1 | 7 | 2025 | 93 366,34 | 70-24-428-000340 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 938. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Первомайский р-н, Первомайское с, Ленинская ул, 91а | 130 | 2024 | 1 638 890,58 | 70-24-428-000341 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 939. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томск г, Сплавная ул, 16 | 5 | 2025 | 66 690,24 | 70-24-428-000344 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 940. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томск г, 3-я Лесная ул, 5Б | 15 | 2025 | 200 070,72 | 70-24-428-000345 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 941. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томск г, Нижне-Складской пер, 7, строение 1 | 5 | 2025 | 66 690,24 | 70-24-428-000347 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 942. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томск г, Мариинский пер, 29 | 20 | 2025 | 266 760,96 | 70-24-428-000349 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 943. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томск г, Левобережная ул, 36 | 7 | 2025 | 93 366,34 | 70-24-428-000350 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 944. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томск г, Сплавная ул, 62 | 7 | 2025 | 93 366,34 | 70-24-428-000351 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 945. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томский р-н, Моряковский Затон с, Трудовая ул, 33 | 7 | 2025 | 93 366,34 | 70-24-428-000353 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 946. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томск г, Сплавная ул, 84а | 17 | 2025 | 226 746,81 | 70-24-428-000356 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 947. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Молчановский р-н, Молчаново с, Овражная ул, 3 | 8 | 2025 | 106 704,38 | 70-24-428-000357 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 948. | Газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным по адресу: Томская обл, Томск г, Сплавная ул, 111, 111/1, 111/2 | 58 | 2025 | 773 606,78 | 70-24-428-000358 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 949. | Сеть газораспределения низкого давления к жилым домам, расположенным по адресу: Томская обл, Томск г, Светлый п, Лучистая ул. | 135 | 2025 | 1 800 636,47 | 70-24-428-000359 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 950. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томский р-н, Лучаново с, Новая ул, 10/3 | 20 | 2025 | 266 760,96 | 70-24-428-000362 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 951. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томск г, Апрель Поселок тер., Еланская ул, 65 | 87,2 | 2025 | 1 163 077,78 | 70-24-428-000364 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 952. | Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами к жилым домам, расположенным по адресам: Томская область, с. Корнилово, ул. Рублева, ул. Отрадная, ул. Кустарная, ул. Крещенская, 98, Красная горка 2 мкр., ул. Вознесенская, 33, Красная горка мкр., ул. Удачная, 11, ул. Зеленая, 5, ул. Едакина, 14, ул. Петровская, 9, ул. Владимирская, 12, ул. Ягодная, 7, пер. Садовый, 10а, пер. 5-й Рождественский, 12, Красная горка мкр., пер. 3-й Яблоневый, 1, пер. Свободы, 10, Красная Горка мкр., 2-ой Яблоневый пер, 11, Красная горка 2 мкр., пер. 4-й Рождественский, 7 | 1087 | 2025 | 14 498 458,10 | 70-24-428-000365 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 953. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томск г, Левобережная ул, 11 | 10 | 2025 | 133 380,48 | 70-24-428-000366 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 954. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томск г, Нижне-Складская ул, 52 | 7 | 2025 | 93 366,34 | 70-24-428-000367 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 955. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томск г, Левобережная ул, 42 | 6 | 2025 | 80 028,29 | 70-24-428-000368 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 956. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томский р-н, Коларово с, Лесной пер, 2 | 110 | 2025 | 1 467 185,27 | 70-24-428-000370 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 957. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томский р-н, Кисловка д, 2-я Парковая ул, 8 | 17 | 2025 | 226 746,81 | 70-24-428-000373 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 958. | Газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным по адресам: Томская область, Томский район, с. Богашево ул. Народная, 2-1, 2-4, 15, ул. Новостройка, 19ж/2, ул. Вокзальная, 29, ул. Заводская, 6, ул. Мичурина, 2г, пер. Островского, 8, ул. Дом отдыха, 16-3 | 360 | 2025 | 4 801 697,26 | 70-24-428-000374 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 959. | Сеть газораспределения низкого давления к жилым домам, расположенным по адресу: Томская обл, Томск г, Курский пер | 490 | 2026 | 6 816 676,16 | 70-24-428-000377 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 960. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Шегарский р-н, Мельниково с, Томская ул, 23 | 8 | 2025 | 106 704,38 | 70-24-428-000378 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 961. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томский р-н, Кисловка д, Александра Винтера ул, 5 | 7,7 | 2024 | 91 720,11 | 70-24-428-000379 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 962. | Газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным по адресу: Томская обл, Томский р-н, Малиновка с, Кирпичная ул, 16, Заводская ул, 18а, Промышленная ул, 3-1 | 25,9 | 2024 | 326 517,43 | 70-24-428-000380 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 963. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томск г, Нижне-Складской пер,7 | 7 | 2025 | 93 366,34 | 70-24-428-000385 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 964. | Газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным по адресу: Томская обл, Томский р-н, Малиновка с, Кирпичная ул,14,1 | 15 | 2025 | 200 070,72 | 70-24-428-000386 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 965. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томск г, Лоскутово д, Гагарина ул, 34/2 | 20 | 2024 | 252 137,01 | 70-24-428-000388 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 966. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томск г, Лоскутово д, Гагарина ул,11а | 20 | 2024 | 252 137,01 | 70-24-428-000389 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 967. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томск г, 2-й Сплавной пер, 2 | 2 | 2025 | 26 676,10 | 70-24-428-000390 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 968. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томский р-н, Калтай с, Жукова ул, 16 | 65 | 2024 | 819 445,29 | 70-24-428-000391 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 969. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томск г, Левобережная ул, 52 | 6 | 2025 | 80 028,29 | 70-24-428-000392 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 970. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томский р-н, Коларово с, Спасский пер, 1а | 39 | 2025 | 520 183,87 | 70-24-428-000393 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 971. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томск г, Левобережный пер, 2 | 20 | 2025 | 266 760,96 | 70-24-428-000395 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 972. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томск г, Левобережная ул, 38 | 5 | 2025 | 66 690,24 | 70-24-428-000396 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 973. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томский р-н, Кисловка д, Песочная ул, 26 | 3 | 2024 | 37 820,55 | 70-24-428-000397 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 974. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томск г, Дзержинское с, Зеленая ул, 35б | 8 | 2025 | 106 704,38 | 70-24-428-000399 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 975. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томский р-н, Кисловка д, Чапаева пер, 9 | 3 | 2025 | 40 014,14 | 70-24-428-000402 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 976. | Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами к жилым домам, расположенным по адресу: Томская обл, Томск г, Тимирязевское с, Болотная ул, 30, 30А | 690 | 2025 | 9 203 253,07 | 70-24-428-000404 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 977. | Сеть газораспределения низкого давления к жилым домам, расположенным по адресу: ул. Кедровая, ул. Лесная, ул. Малая, пер. Лесной, пер. Дачный, территория бывшего сдт Родник, д. Магадаево, Томский район, Томская область | 3700 | 2027 | 53 531 775,21 | 70-24-428-000409 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 978. | Сеть газораспределения высокого давления к жилым домам, расположенным в границах д. Магадаево, Томский район, Томская область | 950 | 2027 | 13 744 644,99 | 70-24-428-000410 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 979. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Александровский р-н, Александровское с, Западная ул, 1-2 | 114 | 2025 | 1 520 537,46 | 70-24-428-000417 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 980. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томский р-н, Коларово с, Советская ул, 11а | 53,1 | 2024 | 669 423,77 | 70-24-428-000418 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 981. | Сеть газораспределения низкого давления к жилым домам, расположенным по ул. Боровая, п. Кирзавод, Парабельский р-н, Томская обл. | 120 | 2025 | 1 600 565,75 | 70-24-428-000419 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 982. | Газопровод-ввод к жилому зданию, расположенному по адресу: Томская обл, Каргасокский р-н, Геологический п, Энергетиков ул, 1-2 | 80 | 2025 | 1 067 043,83 | 70-24-428-000420 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 983. | Газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным по адресу: Томская обл, Томский р-н, Коларово с, Советская ул, 5а, Лесной пер, 1 | 60 | 2024 | 756 411,04 | 70-24-428-000421 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 984. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томский р-н, Коларово с, Кооперативная ул, 25 | 5 | 2024 | 63 034,25 | 70-24-428-000424 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 985. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томский р-н, Коларово с, Центральная ул, 12а | 40 | 2024 | 504 274,02 | 70-24-428-000425 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 986. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томск г, Киргизка д, Хутор ул, 3/3 | 100 | 2025 | 1 333 804,79 | 70-24-428-000426 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 987. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томский р-н, Кисловка д, 1-я Парковая ул, 12а | 47 | 2025 | 626 888,25 | 70-24-428-000427 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 988. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томский р-н, Коларово с, Советская ул, 47а | 10 | 2025 | 133 380,48 | 70-24-428-000429 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 989. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томский р-н, Кафтанчиково с, Осенняя ул, 2 | 10 | 2025 | 133 380,48 | 70-24-428-000432 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 990. | Газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным по адресам: Томская область, г. Томск, Просторный Поселок тер., ул. Янтарная, 3, ул. Спокойная, 2/6, ул. Онежская, 1 | 340 | 2025 | 4 534 936,30 | 70-24-428-000434 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 991. | Сеть газораспределения высокого давления к жилым домам, расположенным по адресу: ул. Приобская, с. Парабель, Парабельский район, Томская область | 230 | 2025 | 3 067 751,02 | 70-24-428-000435 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 992. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томский р-н, Богашево с, Птичий пер, 11 | 28 | 2024 | 352 991,82 | 70-24-428-000438 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 993. | Сеть газораспределения низкого давления к жилым домам, расположенным по ул. Стадионная, пер. Промышленный, пер. Электрический, ул. Липатова, пер. Зерновой, пер. Широкий, пер. Станционный, ул. Партизанская, пер. Мостовой, пер. Крылова, ул. Станционная, пер. Клубный, ул. Никитина, ул. Клубная, ул. Рабочая, ул. Гончарова в г. Асино Асиновского района Томской области | 6500 | 2025 | 86 697 311,56 | 70-24-428-000439 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 994. | Сеть газораспределения высокого давления к жилым домам, расположенным по адресу: Томской обл, Асиновский район, Асино г, ул. Стадионная, ул. Партизанская, ул. Проектная, ул. Советская, ул. Рабочая, пер. Широкий, ул. Станционная, ул. Гончарова | 10 | 2025 | 133 380,48 | 70-24-428-000440 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 995. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томск г, Цветочный пер, 24 | 30 | 2025 | 400 141,44 | 70-24-428-000445 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 996. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томск г, Цветочный пер, 31 | 7 | 2025 | 93 366,34 | 70-24-428-000446 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 997. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томск г, Цветочный пер, 7, строение 1 | 5 | 2025 | 66 690,24 | 70-24-428-000447 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 998. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томский р-н, Мирный п, Дорожная ул, 19 | 25 | 2025 | 333 451,20 | 70-24-428-000449 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 999. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томск г, Сплавная ул, 24 | 5 | 2025 | 66 690,24 | 70-24-428-000451 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 1000. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томск г, Салтыкова-Щедрина ул, 2 | 5 | 2025 | 66 690,24 | 70-24-428-000452 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 1001. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Парабельский р-н, Толмачево с, Раздольная ул, 35 | 100 | 2025 | 1 333 804,79 | 70-24-428-000453 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 1002. | Газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным по адресам: Томская область, г. Томск, Штамово Поселок тер., ул. Больничная, 10а, 28а ,34г | 114 | 2024 | 1 437 180,97 | 70-24-428-000454 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 1003. | Сеть газораспределения низкого давления к жилым домам, расположенным по пер. Богашевский, г. Томск, Томская область | 130 | 2025 | 1 733 946,23 | 70-24-428-000455 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 1004. | Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами к жилым домам, расположенным по адресу: Томская обл, Томск г, Киргизка д, 32 ,32Б, 32В | 110 | 2025 | 1 467 185,27 | 70-24-428-000456 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 1005. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томск г, Лоскутово д, Гагарина ул, 15 | 6 | 2025 | 80 028,29 | 70-24-428-000458 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 1006. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томск г, Энергетический пер, 8 | 6 | 2025 | 80 028,29 | 70-24-428-000459 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 1007. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томск г, Приозерная ул, 29/1 | 15 | 2025 | 200 070,72 | 70-24-428-000460 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 1008. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томский р-н, Кисловка д, 1-я Парковая ул, 12 | 55 | 2025 | 733 592,64 | 70-24-428-000462 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 1009. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томск г, Киргизка д, Тимофеева ул, 21а | 30 | 2025 | 400 141,44 | 70-24-428-000463 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 1010. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томский р-н, Барабинка д, Кедровый пер, 7 | 12 | 2025 | 160 056,58 | 70-24-428-000464 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 1011. | Газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным по адресу: Томская обл, Томск г, Тояновский Поселок ул, 34, 34а | 13 | 2025 | 173 394,62 | 70-24-428-000465 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 1012. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томск г, Цветочный пер, 3 | 6 | 2025 | 80 028,29 | 70-24-428-000466 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 1013. | Газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным по адресам: Томская обл, Томский р-н, Калтай с, Мичурина ул, 20Б, Новая ул, 26, Жукова ул, 13, 14, Ленина ул, 1/3 | 130 | 2025 | 1 733 946,23 | 70-24-428-000467 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 1014. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томск г, Фрунзе пр-кт, 194 | 30 | 2025 | 400 141,44 | 70-24-428-000468 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 1015. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томский р-н, Моряковский Затон с, Энергетиков ул, 18 | 25 | 2025 | 333 451,20 | 70-24-428-000472 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 1016. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томск г, Нижне-Складская ул, 28 | 5 | 2025 | 66 690,24 | 70-24-428-000473 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 1017. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томск г, Нижне-Складской пер, 19 | 5 | 2025 | 66 690,24 | 70-24-428-000474 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 1018. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томск г, Ангарский пер, 4 | 30 | 2025 | 400 141,44 | 70-24-428-000476 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 1019. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Колпашевский р-н, Тогур с, Звездная ул, 16 | 16 | 2025 | 213 408,77 | 70-24-428-000478 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 1020. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томск г, Нижне-Складская ул, 11 | 9 | 2025 | 120 042,43 | 70-24-428-000481 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 1021. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томск г, 3-й Сплавной пер, 6А | 9 | 2025 | 120 042,43 | 70-24-428-000482 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 1022. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томский р-н, Кисловка д, Романовский пер, 14 | 6 | 2025 | 80 028,29 | 70-24-428-000483 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 1023. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томск г, Наука мкр., Нарочанская ул, 56 | 6 | 2025 | 80 028,29 | 70-24-428-000484 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 1024. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томск г, Салтыкова-Щедрина ул, 15 | 30 | 2025 | 400 141,44 | 70-24-428-000487 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 1025. | Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами к жилым домам по ул. Платова, с. Зоркальцево, Томский район, Томская область | 650 | 2025 | 8 669 731,16 | 70-24-428-000488 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 1026. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томск г, 3-й Сплавной пер, 2а | 30 | 2025 | 400 141,44 | 70-24-428-000489 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 1027. | Газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным по адресам: Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. Сплавная, 19, ул. Трактовая, 104, 104В, ул. Заводская, 48, ул. Береговая, 1Б, ул. 2-я Гаражная, 9А, мкр. Кедр, 14 | 405 | 2024 | 5 105 774,49 | 70-24-428-000491 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 1028. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томск г, Приозерная ул, 16 | 4 | 2025 | 53 352,19 | 70-24-428-000492 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 1029. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томск г, Цветочный пер, 9 | 20 | 2025 | 266 760,96 | 70-24-428-000493 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 1030. | Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами к жилым домам по ул. Октябрьская и пер. Сосновый, д. Лоскутово, Томская область | 260 | 2025 | 3 467 892,46 | 70-24-428-000494 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 1031. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томск г, Нижне-Складская ул, 2А | 3 | 2025 | 40 014,14 | 70-24-428-000496 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 1032. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томск г, Сплавная ул, 24а | 6 | 2025 | 80 028,29 | 70-24-428-000497 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 1033. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томск г, Цветочный пер, 40 | 7 | 2025 | 93 366,34 | 70-24-428-000498 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 1034. | Сеть газораспределения низкого давления к жилым домам, расположенным по ул. Береговая, ул. Новая, ул. 1-я Озерная, ул. 2-я Озерная, ул. Карповская, ул. 1-я Карповская, ул. 2-я Карповская, (мкр. Карповский), с. Корнилово, Томский район, Томская область | 3300 | 2027 | 47 744 556,27 | 70-24-428-000500 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 1035. | Сеть газораспределения высокого давления к жилым домам, расположенным по ул. Береговая, ул. Новая, ул. 1-я Озерная, ул. 2-я Озерная, ул. Карповская, ул. 1-я Карповская, ул. 2-я Карповская, (мкр. Карповский), с. Корнилово, Томский район, Томская область | 250 | 2027 | 3 617 011,84 | 70-24-428-000501 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 1036. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томск г, Приозерная ул, 48 | 10 | 2025 | 133 380,48 | 70-24-428-000502 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 1037. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томск г, Нижне-Складская ул, 8 | 6 | 2025 | 80 028,29 | 70-24-428-000503 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 1038. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томск г, Старо-Карьерный Поселок ул, 230 | 100 | 2025 | 1 333 804,79 | 70-24-428-000504 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 1039. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томск г, Мариинский пер, 22, строение 1 | 18 | 2025 | 240 084,86 | 70-24-428-000506 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 1040. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томск г, Копылово ж/д_рзд, 22а | 50 | 2025 | 666 902,40 | 70-24-428-000507 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 1041. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Александровский р-н, Александровское с, Чехова ул, 29-3 | 50 | 2025 | 666 902,40 | 70-24-428-000509 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 1042. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томск г, Сплавная ул, 2/321 | 9 | 2025 | 120 042,43 | 70-24-428-000510 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 1043. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Кривошеинский р-н, Володино с, Колхозная ул, 10/2 | 50 | 2025 | 666 902,40 | 70-24-428-000511 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 1044. | Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами к жилым домам по ул. Заповедная, д. Кисловка, Томский район, Томская область | 200 | 2025 | 2 667 609,59 | 70-24-428-000512 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 1045. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томский р-н, Трубачево п, Просторная ул, 27/1 | 70 | 2025 | 933 663,36 | 70-24-428-000514 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 1046. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томск г, Моряковский пер, 7 | 5 | 2025 | 66 690,24 | 70-24-428-000515 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 1047. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Колпашевский р-н, Колпашево г, Молодежный пер, 16А | 50 | 2025 | 666 902,40 | 70-24-428-000516 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 1048. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Колпашевский р-н, Колпашево г, О. Кошевого пер, 23/1 | 50 | 2025 | 666 902,40 | 70-24-428-000517 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 1049. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томск г, Лоскутово д, Гагарина ул, 2а | 70 | 2025 | 933 663,36 | 70-24-428-000520 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 1050. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томский р-н, Кандинка д, Стадионная ул, 4а | 50 | 2024 | 630 342,53 | 70-24-428-000521 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 1051. | Сеть газораспределения высокого давления к жилым домам, расположенным по пер. Макушина, ул. Дальне-Ключевская, ул. Белозерская, пер. Соляной, проезд Проектируемый, ул. Харьковская (район Сибкабель, севернее ул. Пушкина), г. Томск, Томская область | 2800 | 2026 | 38 952 435,18 | 70-24-428-000524 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 1052. | Сеть газораспределения низкого давления к жилым домам, расположенным по пер. Макушина, ул. Дальне-Ключевская, ул. Белозерская, пер. Соляной, проезд Проектируемый, ул. Харьковская (район Сибкабель, севернее ул. Пушкина), г. Томск, Томская область | 3200 | 2026 | 44 517 068,78 | 70-24-428-000525 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 1053. | Сеть газораспределения низкого давления к жилым домам, расположенным по пер. Западный, ул. Геофизическая, Нефтяников п, Каргасокский р-н, Томская обл | 270 | 2025 | 3 601 272,94 | 70-24-428-000526 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 1054. | Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами к жилым домам, расположенным по ул. Сосновая, ул. Западная, ул. Уютная, с. Корнилово, Томский район, Томская область | 480 | 2025 | 6 402 263,01 | 70-24-428-000533 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 1055. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томск г, Приозерная ул, 3 | 4 | 2025 | 53 352,19 | 70-24-428-000534 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 1056. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томский р-н, Кисловка д, 2-я Парковая ул, 11 | 50 | 2025 | 666 902,40 | 70-24-428-000539 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 1057. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томск г, Лоскутово д, Пушкина ул, 2 | 5 | 2025 | 66 690,24 | 70-24-428-000540 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 1058. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томск г, Яковлева ул, 48 | 75 | 2026 | 1 043 368,80 | 70-24-428-000541 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 1059. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томский р-н, Ключи п, Крутой пер, 13 | 13 | 2025 | 173 394,62 | 70-24-428-000543 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 1060. | Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами к жилым домам по пер. Фруктовый, г. Томск, Томская область | 40 | 2025 | 533 521,92 | 70-24-428-000545 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 1061. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Каргасокский р-н, Нефтяников п, Геологическая ул, 22 | 50 | 2025 | 666 902,40 | 70-24-428-000546 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 1062. | Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами к жилым домам по ул. 3-я Парковая, д. Кисловка, Томский район, Томская область | 200 | 2025 | 2 667 609,59 | 70-24-428-000547 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 1063. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томск г, Мариинский пер, 40 | 25 | 2025 | 333 451,20 | 70-24-428-000549 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 1064. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томск г, Приозерная ул, 60 | 13 | 2025 | 173 394,62 | 70-24-428-000551 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 1065. | Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами к жилым домам по пер. Дальний, п. Ключи, Томский район, Томская область | 180 | 2025 | 2 400 848,63 | 70-24-428-000552 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 1066. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томск г, Кулагина ул, 8 | 30 | 2025 | 400 141,44 | 70-24-428-000553 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 1067. | Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами к жилым домам по ул. Баварская, ул. Совхозная, д. Кисловка, Томский район, Томская область | 350 | 2025 | 4 668 316,78 | 70-24-428-000555 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 1068. | Газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным по ул. Центральная, ул. Энтузиастов, ул. Садовая в с. Коларово Томского района Томской области | 120 | 2025 | 1 600 565,75 | 70-24-428-000558 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 1069. | Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами к жилым домам по ул. Демьяна Бедного, г. Томск, Томская область | 150 | 2026 | 2 086 737,60 | 70-24-428-000560 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 1070. | Сеть газораспределения высокого давления с газопроводами-вводами к жилым домам по ул. Демьяна Бедного, г. Томск, Томская область | 980 | 2026 | 13 633 352,31 | 70-24-428-000561 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 1071. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томск г, Сплавная ул, 102/2 | 6 | 2025 | 80 028,29 | 70-24-428-000562 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 1072. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Колпашевский р-н, Колпашево г, Ватутина ул, 4 | 50 | 2025 | 666 902,40 | 70-24-428-000563 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 1073. | Сеть газораспределения низкого давления с газопроводом-вводом к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, Октябрьское с, мкр. Солнечный, 21 | 560 | 2025 | 7 469 306,84 | 70-24-428-000566 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 1074. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томск г, Алеутская ул, 7/2 | 65 | 2025 | 866 973,12 | 70-24-428-000567 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 1075. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томск г, Заречный Поселок ул, 3ж | 10 | 2025 | 133 380,48 | 70-24-428-000571 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 1076. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томск г, Цветочный пер, 4 | 15 | 2025 | 200 070,72 | 70-24-428-000572 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 1077. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томск г, Нижне-Складская ул, 5 | 10 | 2025 | 133 380,48 | 70-24-428-000573 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 1078. | Сеть газораспределения низкого давления с газопроводом-вводом к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томск г, Больничная ул,13Б | 80 | 2025 | 1 067 043,83 | 70-24-428-000575 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 1079. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томский р-н, Большое Протопопово д, Равенства ул, 15 | 7 | 2025 | 93 366,34 | 70-24-428-000578 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 1080. | Газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным по адресу: Томская обл, Первомайский р-н, Первомайское с, Гагарина ул, 20-7, 20-5, 20-3 | 48 | 2025 | 640 226,30 | 70-24-428-000583 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 1081. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томский р-н, Большое Протопопово д, о/л Восход тер., Новоселов ул, 2/1 | 8 | 2025 | 106 704,38 | 70-24-428-000584 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 1082. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томск г, Кабельный проезд, 1 | 8 | 2025 | 106 704,38 | 70-24-428-000587 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 1083. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томск г, Нижне-Складская ул, 9 | 7 | 2025 | 93 366,34 | 70-24-428-000593 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 1084. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Северск г, Самусь п, Розы Люксембург ул, 75/81 | 50 | 2025 | 666 902,40 | 70-24-428-000594 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 1085. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томск г, Некрасова ул, 7 | 85 | 2025 | 1 133 734,07 | 70-24-428-000596 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 1086. | Сеть газораспределения низкого давления к жилым домам, расположенным по ул. Кедровая, ул. Советская, район бывш. д. Пашня, Павлово с, Каргасокский р-н, Томская область | 2000 | 2026 | 27 823 167,99 | 70-24-428-000600 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 1087. | Сеть газораспределения высокого давления к границам с. Павлово, район бывш. д. Пашня, Каргасокский р-н, Томская область | 750 | 2026 | 10 433 688,00 | 70-24-428-000601 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 1088. | Сеть газораспределения низкого давления с газопроводом-вводом к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томск г, Хромовка Поселок ул,29 | 100 | 2025 | 1 333 804,79 | 70-24-428-000603 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 1089. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томск г, 3-я Степная ул, 31/1 | 32 | 2025 | 426 817,53 | 70-24-428-000606 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 1090. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томск г, Дружбы ул, 52 | 40 | 2025 | 533 521,92 | 70-24-428-000609 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 1091. | Сеть газораспределения низкого давления к жилым домам, расположенным по пер. Кустарный, г. Томск, Томская область | 300 | 2026 | 4 173 475,20 | 70-24-428-000611 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 1092. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томский р-н, Ключи п, Зеленая ул, 28 | 8 | 2025 | 106 704,38 | 70-24-428-000615 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 1093. | Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами к жилым домам, расположенным по ул. Солнечная, территория СНТ Ветеран-3, д. Кисловка, Томский район, Томская область | 85 | 2025 | 1 133 734,07 | 70-24-428-000471 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 1094. | Сеть газораспределения низкого давления к жилым домам, расположенным в границах СНТ «Надежда», п. Мирный, Томский район, Томская область | 1200 | 2027 | 17 361 656,82 | 70-24-428-000414 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 1095. | Сеть газораспределения высокого и низкого давления к границе СНТ «Нерудник», расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, СНТ «Нерудник» | 1900 | 2027 | 27 489 289,97 | 70-24-428-000530 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 1096. | Сеть газораспределения низкого давления к жилым домам, расположенным в границах СНТ «Нерудник, г. Томск, Томская область | 2500 | 2027 | 36 170 118,38 | 70-24-428-000531 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 1097. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томск г, Заречный Поселок ул, 3е | 10 | 2025 | 133 380,48 | 70-25-428-00001-00000 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 1098. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томский р-н, Зоркальцево с, Колодникова ул, 8 | 10 | 2025 | 133 380,48 | 70-25-428-00002-00000 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 1099. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томский р-н, Зоркальцево с, Колодникова ул, 6 | 10 | 2025 | 133 380,48 | 70-25-428-00003-00000 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 1100. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томский р-н, Корнилово с, Тимофеева ул, 15 | 10 | 2025 | 133 380,48 | 70-25-428-00004-00000 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 1101. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томский р-н, Богашево с, Чкалова ул, 30 | 75 | 2025 | 1 000 353,59 | 70-25-428-00005-00000 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 1102. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томск г, Наука мкр., 1604 года пер, 14 | 10 | 2025 | 133 380,48 | 70-25-428-00006-00000 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 1103. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томский р-н, Корнилово с, Красная горка 2 мкр., 3-ий Рождественский пер., 10 | 30 | 2025 | 400 141,44 | 70-25-428-00008-00000 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 1104. | Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами к жилым домам в п. Родионово, г. Томск, Томская область | 150 | 2025 | 2 000 707,19 | 70-25-428-00010-00000 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 1105. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Кривошеинский р-н, Кривошеино с, Новая ул, 29а | 15 | 2025 | 200 070,72 | 70-25-428-00011-00000 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 1106. | Сеть газораспределения низкого давления к жилым домам по ул. Яковлева, г. Томск, Томская область | 550 | 2026 | 7 651 371,20 | 70-25-428-00013-00000 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 1107. | Газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным по адресу: Томская обл, Томск г, пер. Мариинский, 16, 16а | 22 | 2025 | 293 437,05 | 70-25-428-00014-00000 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 1108. | Газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным по адресу: Томская обл, Томский р-н, Барабинка д, Береговая ул, 32Б, 32В | 78 | 2025 | 1 040 367,74 | 70-25-428-00015-00000 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 1109. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томский р-н, Воронино д, Молодежная ул, 17б | 25 | 2025 | 333 451,20 | 70-25-428-00018-00000 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 1110. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томск г, Киргизка Поселок ул, 53, стр. 1 | 5 | 2025 | 66 690,24 | 70-25-428-00019-00000 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 1111. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томский р-н, Корнилово с, Красная горка 2 мкр., 4-ый Рождественский пер., 16 | 10 | 2025 | 133 380,48 | 70-25-428-00023-00000 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 1112. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томский р-н, Чёрная Речка д, Советская ул, 97/2 | 9 | 2025 | 120 042,43 | 70-25-428-00027-00000 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 1113. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томск г, Тимирязевское с, Цехановского ул, 2а | 30 | 2025 | 400 141,44 | 70-25-428-00030-00000 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 1114. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томский р-н, Ключи п, Новая ул, 12 | 80 | 2025 | 1 067 043,83 | 70-25-428-00034-00000 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 1115. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томск г, Угольный Поселок ул, 17 | 40 | 2025 | 533 521,92 | 70-25-428-00035-00000 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 1116. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томский р-н, Корнилово с, Красная горка 2 мкр., Соборная ул, 16 | 18 | 2025 | 240 084,86 | 70-25-428-00036-00000 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 1117. | Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами к жилым домам по ул. Боровая (центральная часть), с. Корнилово, Томский район, Томская область | 150 | 2025 | 2 000 707,19 | 70-25-428-00037-00000 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 1118. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томск г, Светлый п, Лучистая ул, 15 | 10 | 2025 | 133 380,48 | 70-25-428-00039-00000 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 1119. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томский р-н, Мирный п., Родниковая ул., 1Б | 28 | 2025 | 373 465,34 | 70-25-428-00042-00000 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 1120. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, Кафтанчиково с., Молодежная ул., 10а/1 | 9 | 2025 | 120 042,43 | 70-25-428-00047-00000 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 1121. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, Поросино д., Восточный пер., 4 | 10 | 2025 | 133 380,48 | 70-25-428-00049-00000 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 1122. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский р-н, Корнилово с, Сосновая ул., 1а/1 | 35 | 2025 | 466 831,68 | 70-25-428-00052-00000 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 1123. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томск г, Тургенева ул, 26/7 | 30 | 2025 | 400 141,44 | 70-25-428-00053-00000 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 1124. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томск г, Наука мкр., Кучина ул, 45/1 | 83 | 2025 | 1 107 057,98 | 70-25-428-00054-00000 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 1125. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томский р-н, Ключи п, Лесная ул, 2 | 10 | 2025 | 133 380,48 | 70-25-428-00055-00000 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 1126. | Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами к жилым домам по пер. Фруктовый (центральная часть), г. Томск, Томская область | 150 | 2025 | 2 000 707,19 | 70-25-428-00056-00000 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 1127. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томский р-н, Зональная Станция п, Ромашка мкр., Земляничная ул, 24а | 20 | 2025 | 266 760,96 | 70-25-428-00058-00000 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 1128. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томск г, Фестивальная ул, 13 | 10 | 2025 | 133 380,48 | 70-25-428-00059-00000 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 1129. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томский р-н, Петрово д, Радужная ул, 17 | 40 | 2025 | 533 521,92 | 70-25-428-00060-00000 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 1130. | Сеть газораспределения низкого давления к жилым домам, расположенным по ул. Разведчиков – Добровольцев, ул. Щорса, ул. Челюскина, ул. Советская, ул. Проектная, ул. Стадионная, ул. Партизанская, пер. Рабочий, ул. имени Ленина, пер. Проектная, ул. Нахимова, ул. Макарова, пер. Ушакова, ул. Гончарова, ул. Рабочая, ул. Партизанская, ул. Нахимова в г. Асино Асиновского района Томской области | 8200 | 2025 | 109 371 993,05 | 70-25-428-00062-00000 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 1131. | Сеть газораспределения низкого давления к жилым домам, расположенным по пер. Кооперативный, ул. Октябрьская, ул. Крайняя, ул. Лазо, ул. Фурманова, ул. Чапаева, пер. Северный, пер. Лазо, пер. Октябрьский, ул. имени Ленина, ул. Партизанская, ул. Рабочая, ул. Толстого, ул. Гончарова, пер. Фурманова, ул. Макарова, ул. Нахимова в г. Асино Асиновского района Томской области | 13182 | 2025 | 175 822 147,85 | 70-25-428-00063-00000 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 1132. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томск г, Ближний Поселок ул, 13 | 5 | 2025 | 66 690,24 | 70-25-428-00064-00000 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 1133. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томский р-н, Курлек с, Молодежная ул, 2 | 15 | 2025 | 200 070,72 | 70-25-428-00065-00000 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 1134. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томск г, Заварзино Поселок тер., Мостовая ул, 103/1 | 26 | 2025 | 346 789,25 | 70-25-428-00066-00000 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 1135. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томск г, Украинская ул, 10 | 13 | 2025 | 173 394,62 | 70-25-428-00067-00000 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 1136. | Газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным по адресам: Томская обл, Томский р-н, Зональная Станция п, Совхозная ул, 14/2а, Светлая ул, 60 | 92 | 2025 | 1 227 100,41 | 70-25-428-00069-00000 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 1137. | Газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным по адресам: Томская обл, Томский р-н, Петрово д, ул. Изумрудная, 7, ул. Праздничная, 8 и ул. Береговая, 13 | 25 | 2025 | 333 451,20 | 70-25-428-00070-00000 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 1138. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томск г, Пожарского пер, 31 | 30 | 2025 | 400 141,44 | 70-25-428-00071-00000 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 1139. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томский р-н, Зоркальцево с, Советская ул, 19а | 40 | 2025 | 533 521,92 | 70-25-428-00072-00000 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 1140. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томский р-н, Воронино д, Звездная ул, 2 | 44 | 2025 | 586 874,11 | 70-25-428-00073-00000 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 1141. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томск г, Наука мкр., Кучина ул, 64/1 | 160 | 2025 | 2 134 087,67 | 70-25-428-00074-00000 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 1142. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томский р-н, Чёрная Речка д, Советская ул, 56 | 19 | 2025 | 253 422,91 | 70-25-428-00075-00000 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 1143. | Газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным по адресам: Томская область, г. Томск, ул. Приозерная, 74, 74а, 76, 78 | 30 | 2025 | 400 141,44 | 70-25-428-00076-00000 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 1144. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томский р-н, Коларово с, Садовая ул, 8а | 75 | 2025 | 1 000 353,59 | 70-25-428-00077-00000 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 1145. | Газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным по адресам: Томская обл, Томск г, Каменка мкр, Яблоневая ул, 12 и Томская обл, Томск г, Родионово Поселок тер., Живописная ул, 16 | 50 | 2025 | 666 902,40 | 70-25-428-00079-00000 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 1146. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томский р-н, Некрасово д, Садовая ул, 29 | 250 | 2025 | 3 334 511,98 | 70-25-428-00080-00000 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 1147. | Газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным по адресам: Томская обл, Томский р-н, Большое Протопопово д, ул. Равенства, 24 и ул. Озерная, 1 | 12 | 2025 | 160 056,58 | 70-25-428-00081-00000 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 1148. | Газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным по адресам: Томская обл, Томский р-н, Корнилово с, ул. Ключевая, 55, ул. Болотная, 2, ул. Восточная, 43, ул. Удачная, 10/1 и 20 | 180 | 2025 | 2 400 848,63 | 70-25-428-00082-00000 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 1149. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томский р-н, Копылово п, Октябрьский пер, 2/1 | 35 | 2025 | 466 831,68 | 70-25-428-00084-00000 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 1150. | Сеть газораспределения высокого и низкого давления с газопроводами-вводами к жилым домам, расположенным в мкр Ромашка (Северная часть), п. Зональная Станция, Томский район, Томская область | 4000 | 2026 | 55 646 335,97 | 70-25-428-00085-00000 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 1151. | Сеть газораспределения высокого и низкого давления до границ СНТ «Огонек» и к жилым домам, расположенным в границах СНТ «Огонек», д. Кисловка, Томский район, Томская область | 1500 | 2027 | 21 702 071,03 | 70-25-428-00083-00000 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 1152. | Распределительный газопровод высокого и низкого давления по улицам Березовая, Бартули, Комлева, с. Зоркальцево, Томский район, Томская область (70-22-428-000633/1) | 325,5 | 2025** | 21 425 661,42 | 70-22-428-000633/1 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 1153. | Газопровод низкого давления по ул. Лесная в с. Вертикос | 955,3 | 2025*** | 3 898 584,11 | 70-21-428-000242 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 1154. | Газопроводы-вводы к жилым домам в с. Зоркальцево, ул. Тимирязевская, ул. Советская, ул. Трактовая, ул. Южная, ул. Школьная Горка, пер. Майский, ул. Рабочая | 36,5 | 2025*** | 10 886 528,49 | 70-21-428-000287 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 1155. | Газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным по адресам: с. Кривошеино, ул. Ленина, пер. Тихий, пер. Учительский | 34,8 | 2025*** | 541 562,80 | 70-21-428-000357 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 1156. | Газопроводы-вводы к жилым домам по улице Северная в с. Кривошеино | 23 | 2025*** | 475 563,17 | 70-21-428-000383 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 1157. | Газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным по адресам: с. Мельниково, ул. Пионерская, ул. Суворова, ул. Чапаева, ул. Школьная (70-21-428-000430/1) | 209,2 | 2025*** | 408 782,14 | 70-21-428-000430/1 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 1158. | Распределительный газопровод к жилым домам по пер. Нарымскому, ул. Горького с. Парабель Парабельского района Томской области | 617,2 | 2025*** | 2 954 765,23 | 70-21-428-000516 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 1159. | Распределительный газопровод к жилым домам по ул. Мира, в c. Парабель Томской области | 1053,2 | 2025*** | 6 189 901,79 | 70-21-428-000525 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 1160. | Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Летняя, ул. Весеняя, ул. Солнечная, пер. Малиновый в д. Кисловка Томского района Томской области | 243,7 | 2025*** | 14 108 355,04 | 70-22-428-000684 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 1161. | Распределительный газопровод к жилым домам по ул. Ленина в с. Кожевниково Кожевниковоского района Томской области | 218,6 | 2025*** | 2 638 270,47 | 70-22-428-000686 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 1162. | Распределительный газопровод к жилым домам в с. Александровское, пер. Осенний | 28,7 | 2025*** | 3 196 304,60 | 70-22-428-000706 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 1163. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Парабельский р-н, Парабель с, Шишкова ул, дом 61 | 13 | 2025*** | 284 714,75 | 70-22-428-000723 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 1164. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Российская Федерация, Томская область, Парабельский муниципальный район, Заводское сельское поселение, п. Заводской, ул. Мира, д. 7 | 167,1 | 2025*** | 165 034,69 | 70-22-428-000728 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 1165. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Российская Федерация, Томская область, Томский муниципальный район, Копыловское сельское поселение, п. Копылово, ул. Бам, д. 17 | 99,9 | 2025*** | 2 621 263,90 | 70-22-428-000735 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 1166. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Михаила Андреева, 3а | 32,1 | 2025*** | 1 338 054,81 | 70-22-428-000846 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 1167. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, с. Калтай, ул. Совхозная, 13а | 13,8 | 2025*** | 232 906,94 | 70-22-428-000851 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 1168. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томский р-н, Копылово п, Строителей ул, дом 15 | 16,4 | 2025*** | 292 069,50 | 70-23-428-000069 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 1169. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томский р-н, Кисловка д, Пограничный пер, дом 68 | 6338,3 | 2025*** | 105 642,95 | 70-23-428-000071 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 1170. | Сеть газораспределения высокого и низкого давления с газопроводами-вводами в г. Томске в мкр. Восточный по пер. Нижний, ул. Каспийская, ул. Черноморская | 389,9 | 2025*** | 87 167 733,73 | 70-21-428-000017 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 1171. | Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Континентальная в г. Томске, Томской области | 815,6 | 2025*** | 5 628 266,71 | 70-21-428-000023 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 1172. | Распределительный газопровод к жилым домам в д. Поросино, ул. Заречная | 1087,2 | 2025*** | 20 395 616,31 | 70-21-428-000100 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 1173. | Распределительный газопровод к жилым домам в с. Александровское, ул. Гоголя, ул. Рабочая, ул. Юргина, ул. Лебедева, пер. Школьный | 1641,4 | 2025*** | 11 047 677,37 | 70-21-428-000216 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 1174. | Распределительный газопровод низкого давления к жилым домам в с. Богашево, ул. Новостройка, ул. Осенняя, ул. Молодежная, ул. Тружеников, проезд Хозяйственный, пер. Рабочий | 8375,7 | 2025*** | 23 440 095,76 | 70-21-428-000235 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 1175. | Распределительный газопровод и газопроводы-вводы низкого давления к жилым домам, расположенным по адресам: ул. Карла Маркса, ул. Ленина, ул. Набережная, ул. Новая, ул. Пролетарская в с. Леботёр Чаинского района Томской области | 3410,3 | 2025*** | 95 933 262,68 | 70-21-428-000408 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 1176. | Сеть газораспределения высокого и низкого давления с газопроводами-вводами по пер. Карский, пер. Уральский, ул. Ивана Черных, пер. Мичурина, ул. Бородинская, пер. Полтавский, пер. Свободный, ул. Любы Шевцовой, пер. Русский, пер. Дубовый, в г. Томске Томской области | 30,1 | 2025*** | 47 406 874,68 | 70-22-428-000678 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 1177. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: с. Молчаново, ул. Кооперативная, 18А | 434,8 | 2025*** | 144 210,85 | 70-22-428-000952 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 1178. | Распределительный газопровод низкого давления к жилым домам в п. Синий Утес | 4610,3 | 2025*** | 6 230 912,93 | 70-22-428-000981 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 1179. | Сеть газораспределения высокого и низкого давления с газопроводами-вводами в г. Томске по ул. Амурская, ул. 6-я Усть-Киргизка, пер. Камский, пер. Обской | 3897 | 2025*** | 83 231 058,63 | 70-21-428-000020 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 1180. | Сеть газораспределения высокого и низкого давления с газопроводами-вводами в п. Копылово г. Томска Томской области | 270,9 | 2025*** | 45 621 884,06 | 70-21-428-000111 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 1181. | Распределительный газопровод и газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным по адресам: Томская область, Каргасокский район, п. Геологический – ул. Нарымская, ул. Герасимовская, ул. Энтузиастов | 5588,2 | 2025*** | 3 764 347,08 | 70-21-428-000133 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 1182. | Распределительный газопровод высокого и низкого давления к жилым домам в с. Богашево, ул. Новостройка, пер. Птичий, ул. А. П. Крепкова, ул. Южная, ул. Цветочная, пер. Ягодный, ул. Конечная, ул. Березовая, ул. Подгорная, ул. Рябиновая, ул. Солнечная, ул. Механическая, пер. Весенний | 1161,7 | 2025*** | 79 441 194,60 | 70-21-428-000230 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 1183. | Распределительный газопровод до жилых домов, расположенных по адресу: с. Володино, ул. Колхозная | 468,3 | 2025*** | 15 023 804,43 | 70-21-428-000248 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 1184. | Газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным по адресам: с. Каргасок, ул. Партизанская, ул. Солнечная, ул. Гоголя, ул. Октябрьская, ул. Школьная, пер. Южный, пер. Колхозный | 2356,2 | 2025*** | 5 572 944,25 | 70-21-428-000312 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 1185. | Газопровод высокого давления в с. Коларово Томского района Томской области (70-21-428-000333) | 1829,3 | 2025*** | 49 936 977,12 | 70-21-428-000333 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 1186. | Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по пер. Гагарина, ул. Гагарина в с. Корнилово Томского района Томской области | 408,5 | 2025*** | 20 719 866,21 | 70-21-428-000338 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 1187. | Газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным по адресу: с. Кривошеино, ул. Энергетиков | 2752,1 | 2025*** | 4 663 201,33 | 70-21-428-000387 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 1188. | Распределительный газопровод к жилым домам в с. Моряковский Затон, ул. Маяковского, ул. Головина, ул. Речников, пер. Иштанский, пер. 3-й Парковский, ул. Некрасова | 233,6 | 2025*** | 42 134 796,64 | 70-21-428-000482 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 1189. | Газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным по адресам: г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Чапаева | 2113,4 | 2025*** | 1 721 739,60 | 70-21-428-000577 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 1190. | Распределительный газопровод высокого и низкого давления по улицам Березовая, Бартули, Комлева, с. Зоркальцево, Томский район, Томская область (70-22-428-000633/2) | 4444,7 | 2025*** | 27 757 160,31 | 70-22-428-000633/2 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 1191. | Распределительный газопровод высокого и низкого давления к жилым домам в с. Кожевниково (мкр. «Коммунальный») ул. Октябрьская, ул. Сибирская, ул. Мира, ул. Российская, пер. Коммунальный | 4364 | 2025*** | 56 318 233,35 | 70-22-428-000635 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 1192. | Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Северо-Каштачная, ул. Раздольная, ул. Балагурная, ул. Баргузинская, пер. Таймырский, пер. Урожайный, 1-й Северо-Каштачный переулок, 2-й Северо-Каштачпый переулок, пер. Ростовский, пер. Брусничный, ул. Оренбургская в г. Томске, Томской области | 5151 | 2025*** | 61 832 197,78 | 70-22-428-000657 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 1193. | Газоснабжение п. Трубачево Томского района Томской области (70-22-428-000663) | 1954,6 | 2025*** | 140 675 662,46 | 70-22-428-000663 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 1194. | Сеть газораспределения высокого и низкого давления с газопроводами-вводами, расположенными по адресам: мкр. Животновод-1, мкр. Животновод-2, мкр. «Авиатор», д. Большое Протопопово, Томский район, Томская область | 890 | 2025*** | 23 025 972,41 | 70-22-428-000682 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 1195. | Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Васильковая, проезд Васильковый, ул. Вишневая, в п. Зональная Станция Томского района Томской области | 16,6 | 2025*** | 12 195 072,45 | 70-22-428-000709 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 1196. | Распределительный газопровод высокого и низкого давления до границ СТ Геолог-1 в г. Томске | 3002 | 2025*** | 1 544 501,86 | 70-22-428-000904 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 1197. | Сети газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Родников, пер. Майский, ул. Озерная, ул. Цветочная, ул. Дачная, ул. Луговая, ул. Городская, ул. Лесная, ул. Изобильная в д. Кисловка, Томского района, Томской области | 4396,4 | 2025*** | 24 277 416,61 | 70-21-428-000061 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 1198. | Распределительный газопровод к жилым домам в с. Александровское, ул. Таежная, пер Лесной, ул. Западная, ул. Толпарова, ул. Мира, ул. Ленина, ул. Новая, пер. Новый, ул. Дорожников | 2194,1 | 2025*** | 64 561 815,25 | 70-21-428-000197 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 1199. | Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Радужная, ул. Городская, ул. Карьерная, пер. Средний, пер. Речной в с. Корнилово Томского района Томской области | 4300,7 | 2025*** | 29 178 904,44 | 70-21-428-000343 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 1200. | Распределительный газопровод к жилым домам в д. Нелюбино, ул. Полевая, ул. Рабочая, ул. Зеленая, Мкр. Мичуринский, Мкр. Рябиновый, Мкр. Дачный, ул. Дачная, ул. Новая, ул. Березовая | 5271,7 | 2025*** | 52 003 090,61 | 70-22-428-000641 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 1201. | Газификация мкр. Спичфабрика в г. Томске (70-22-428-000666/3) | 5571,2 | 2025*** | 66 755 872,33 | 70-22-428-000666/3 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 1202. | Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Молодежная, ул. Фестивальная, ул. Ватутина, ул. Макарова, пер. Морской, ул. Костромская, ул. Витимская, ул. Вилюйская, ул. Братская, ул. Волжская, проезд Вилюйский, пер. Ново-Чулымский, ул. Ново-Деповская в г. Томске, Томской области | 232 | 2025*** | 75 619 978,88 | 70-22-428-000784 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 1203. | Распределительный газопровод низкого давления по улице Розы Люксембург в п. Самусь, ЗАТО Северск, Томской области (70-22-428-000825) | 55,3 | 2025*** | 2 797 462,02 | 70-22-428-000825 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 1204. | Газопровод-ввод низкого давления к жилому дому в п. Самусь, ул. Карла Маркса, 3а | 63 | 2025*** | 711 818,72 | 70-22-428-000877 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |
| 1205. | Газоснабжение Ленинского района, г. Томска. Высокое давление. 5 очередь | 7797,7 | 2024* | 153 741 072,0 | 70-23-566-008 | ООО «Русский проект» |
| 1206. | Газоснабжение Ленинского района, г. Томска. Высокое давление. 6 очередь | 55,8 | 2024* | 2 234 808,0 | 70-23-566-009 | ООО «Русский проект» |
| 1207. | Распределительный газопровод к жилым домам по адресу: Томская область, г. Томск, мкр. «Черемошники», район улицы Большая Подгорная. Блок 5 | 5073,6 | 2024* | 72 139 968,0 | 70-23-566-010 | ООО «Русский проект» |
| 1208. | Распределительный газопровод к жилым домам по адресу: Томская область, г. Томск, мкр. «Черемошники», район улицы Большая Подгорная. Блок 6 | 4468,97 | 2024* | 64 849 848,0 | 70-23-566-011 | ООО «Русский проект» |
| 1209. | Распределительный газопровод к жилым домам по адресу: Томская область, г. Томск, мкр. «Черемошники», район улицы Большая Подгорная. Блок 7 | 8927,3 | 2024* | 130 436 532,0 | 70-23-566-012 | ООО «Русский проект» |
| 1210. | Распределительный газопровод к жилым домам по адресу: Томская область, г. Томск, мкр. «Черемошники», район улицы Большая Подгорная. Блок 8 | 4727,7 | 2024* | 71 378 340,0 | 70-23-566-013 | ООО «Русский проект» |
| 1211. | Распределительный газопровод к жилым домам по адресу: Томская область, г. Томск, мкр. «Черемошники», район улицы Большая Подгорная. Блок 9 | 5121 | 2024* | 76 959 264,0 | 70-23-566-014 | ООО «Русский проект» |
| 1212. | Распределительный газопровод к жилым домам по адресу: Томская область, г. Томск, мкр. «Черемошники», район улицы Большая Подгорная. Блок 10 | 3279,45 | 2024* | 48 104 316,0 | 70-23-566-015 | ООО «Русский проект» |
| 1213. | Распределительный газопровод к жилым домам по адресу: Томская область, г. Томск, мкр. «Черемошники», район улицы Большая Подгорная. Блок 11 | 5421,3 | 2024* | 72 991 620,0 | 70-23-566-016 | ООО «Русский проект» |
| 1214. | Распределительный газопровод к жилым домам по адресу: Томская область, г. Томск, мкр. «Черемошники», район улицы Большая Подгорная. Блок 12 | 2320,9 | 2024* | 32 566 416,0 | 70-23-566-017 | ООО «Русский проект» |
| 1215. | Распределительный газопровод к жилым домам по адресу: Томская область, г. Томск, мкр. «Черемошники», район улицы Большая Подгорная. Блок 13 | 2559,77 | 2024* | 32 124 480,0 | 70-23-566-018 | ООО «Русский проект» |
| 1216. | Распределительный газопровод к жилым домам по адресу: Томская область, г. Томск, мкр. «Черемошники», район улицы Большая Подгорная. Блок 14 | 2578,23 | 2024* | 32 835 432,0 | 70-23-566-019 | ООО «Русский проект» |
| 1217. | Распределительный газопровод к жилым домам по адресу: Томская область, г. Томск, 2-й поселок ЛПК | 8964,06 | 2024* | 132 016 104,0 | 70-23-566-021 | ООО «Русский проект» |
| 1218. | Газоснабжение Ленинского района, г. Томска. Высокое давление. 7 очередь | 1312,9 | 2024* | 30 702 876,0 | 70-23-566-025 | ООО «Русский проект» |
| 1219. | Распределительный газопровод к жилым домам по адресу: Томская область, г. Томск, мкр. «Черемошники», район улицы Большая Подгорная. Блок 16 | 4103,5 | 2024* | 53 617 272,0 | 70-23-566-022 | ООО «Русский проект» |
| 1220. | Распределительный газопровод к жилым домам по адресу: Томская область, г. Томск, мкр. «Черемошники», район улицы Большая Подгорная. Блок 17 | 6448,1 | 2024* | 94 064 664,0 | 70-23-566-023 | ООО «Русский проект» |
| 1221. | Распределительный газопровод к жилым домам по адресу: Томская область, г. Томск, мкр. «Черемошники», район улицы Большая Подгорная. Блок 18 | 7295,58 | 2024* | 115 582 356,0 | 70-23-566-024 | ООО «Русский проект» |
| 1222. | Распределительный газопровод к жилым домам по адресу: Томская область, г. Томск, мкр. «Черемошники», район улицы Большая Подгорная. Блок 15 | 1910,1 | 2024* | 21 158 976,0 | 70-23-566-020 | ООО «Русский проект» |
| 1223. | Газопровод низкого давления для газоснабжения жилого дома по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Ленская, 37 | 100 | 2025 | 1 250 000,0 | 70-07-1099-2025 | ООО «Русский проект» |
| 1224. | Газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов по адресу: Томская область, г. Томск, пер. Картасный, д. 14а и 16 | 100 | 2025 | 1 250 000,0 | 70-22-1100-2025 | ООО «Русский проект» |
| 1225. | Газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов по адресу: Томская область, г. Томск, пер. Карповский, д. 30/1, 32, 23а | 800 | 2025 | 10 000 000,0 | 70-10-1101-2025 | ООО «Русский проект» |
| 1226. | Газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов по адресу: Томская область, г. Томск, пер. Мельничный, д. 7, 5, 5а | 100 | 2025 | 1 250 000,0 | 70-07-1102-2025 | ООО «Русский проект» |
| 1227. | Газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Мельничная, д. 8 | 100 | 2025 | 1 250 000,0 | 70-23-1100-2025 | ООО «Русский проект» |

* Переходящие объекты, перенесенные из Региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Томской области на 2019 – 2023 годы. Начало реализации мероприятий по строительству в 2021 – 2023 годы.

** Объект, перенесенный из Региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Томской области 
на 2019 – 2023 годы. Фактически реализованный в 2023 году, но ЭОР не утверждались.

*** Затраты посде ввода объеков в эксплуатацию. Объекты из Региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Томской области на 2019 – 2023 годы.

**** Объекты, реализация которых предусмотрена в рамках специальной надбавки к тарифу на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям.

Приложение № 6

к распоряжению Администрации
Томской области 
от 15.08.2025  № 571-ра

Перечень 
объектов газоснаюжения, строящихся по общим правилам

| № п/п | Наименование объекта | Протяженность, м | Год окончания строительства | Плановая стоимость объектов, руб. с НДС | Код объекта строительства | Наименование газораспределитель-ной организации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Газопровод к нежилому строению, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Алтайская, 118, стр. 1 | 30 | 2025 | 308 705,91 | В-ТП/С-923 | ООО «Газпром газораспределение Сибирь» |
| 2. | Газопровод к производственно-техническому комплексу по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов I и II класса опасности «Западная Сибирь», расположенному по адресу: Российская Федерация, Томская область, городской округ ЗАТО Северск, второе участковое лесничество ЗАТО Северск, участок 40/3 | 3600 | 2024 | 35 013 902,88 | В-ТП/И-1129 | ООО «Газпром газораспределение Сибирь» |
| 3. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, Елизаровых улица, 79/6 | 20 | 2024 | 194 521,68 | В-ТП/С-1142 | ООО «Газпром газораспределение Сибирь» |
| 4. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, п. Апрель, ул. Листопадная, 44 | 46 | 2024 | 447 399,87 | В-ТП/У-1148 | ООО «Газпром газораспределение Сибирь» |
| 5. | Газопровод до земельного участка: Томская обл., р-н Томский, земельный участок расположен в юго-западной части кадастрового квартала 70:14:0300083. Кадастровый номер 70:14:0300083:677 | 1900 | 2024 | 18 479 559,85 | В-ТП/С-1159 | ООО «Газпром газораспределение Сибирь» |
| 6. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, р-н Томский, 14-й км автодороги Томск – Мельниково | 610 | 2024 | 5 932 911,32 | В-ТП/С-1170 | ООО «Газпром газораспределение Сибирь» |
| 7. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, г. Асино, ул. Ивана Буева, 63 | 60 | 2024 | 583 565,05 | В-ТП/С-1175 | ООО «Газпром газораспределение Сибирь» |
| 8. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская обл., Томский р-н, с. Корнилово, ул. Дорожная, 48/1 | 70 | 2024 | 680 825,89 | В-ТП/У-1173 | ООО «Газпром газораспределение Сибирь» |
| 9. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, Томский район, СТ «Мирное» (в окр. п. Мирный, участок 19а) | 16 | 2024 | 155 617,35 | В-ТП/С-1174 | ООО «Газпром газораспределение Сибирь» |
| 10. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Томская область, Колпашевский муниципальный район, Колпашевское городское поселение, г. Колпашево, ул. Кирова, земельный участок 45/1 | 145 | 2024 | 1 410 282,20 | В-ТП/У-1177 | ООО «Газпром газораспределение Сибирь» |
| 11. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская обл., р-н Асиновский, г. Асино, ул. им. Д. Фурманова, 149 | 30 | 2024 | 291 782,52 | В-ТП/С-1179 | ООО «Газпром газораспределение Сибирь» |
| 12. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, р-н Томский, д. Кисловка, ул. Промышленная, 5г | 880 | 2024 | 8 558 954,04 | В-ТП/С-1181 | ООО «Газпром газораспределение Сибирь» |
| 13. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Пушкина, 61 | 135 | 2024 | 1 313 021,36 | В-ТП/И-1183 | ООО «Газпром газораспределение Сибирь» |
| 14. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: г. Томск, ул. Радиоцентр, 5 | 6 | 2024 | 58 356,50 | В-ТП/У-1187 | ООО «Газпром газораспределение Сибирь» |
| 15. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Континентальная, 13 | 100 | 2024 | 972 608,41 | В-ТП/С-1191 | ООО «Газпром газораспределение Сибирь» |
| 16. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, Томский район, пос. Зональная Станция, улица Королева, участок 7 | 10 | 2024 | 97 260,84 | В-ТП/С-1195 | ООО «Газпром газораспределение Сибирь» |
| 17. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Томская область, Каргасокский муниципальный район, Каргасокское сельское поселение, п. Нефтяников, ул. Северная, 8в | 45 | 2024 | 437 673,79 | В-ТП/У-1196 | ООО «Газпром газораспределение Сибирь» |
| 18. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, пос. Родник, ул. Листвянка, 6 | 8 | 2024 | 77 808,67 | В-ТП/У-1197 | ООО «Газпром газораспределение Сибирь» |
| 19. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, р-н Молчановский, с. Молчаново, ул. Степная, 5 «А» | 20 | 2024 | 194 521,68 | В-ТП/У-1198 | ООО «Газпром газораспределение Сибирь» |
| 20. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Томская область, ЗАТО Северск, городской округ ЗАТО Северск, пос. Самусь, ул. Ленина, 21а/1 | 200 | 2024 | 1 945 216,83 | В-ТП/С-1199 | ООО «Газпром газораспределение Сибирь» |
| 21. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская обл., Каргасокский р-н, с. Каргасок, ул. Голещихина, 36 | 20 | 2024 | 194 521,68 | В-ТП/У-1202 | ООО «Газпром газораспределение Сибирь» |
| 22. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, г. Асино, Партизанская улица, 47/1 | 95 | 2024 | 923 977,99 | В-ТП/С-1203 | ООО «Газпром газораспределение Сибирь» |
| 23. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская обл., г. Томск, ул. Парковая, 28а | 27 | 2024 | 262 604,27 | В-ТП/С-1205 | ООО «Газпром газораспределение Сибирь» |
| 24. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Томская область, Парабельский муниципальный район, Парабельское сельское поселение, с. Парабель, ул. Мелиоративная, 23 а/1 | 55 | 2024 | 534 934,63 | В-ТП/У-1207 | ООО «Газпром газораспределение Сибирь» |
| 25. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, Колпашевский тракт, 4 | 290 | 2024 | 2 820 564,40 | В-ТП/С-1208 | ООО «Газпром газораспределение Сибирь» |
| 26. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, Александровский район, с. Александровское, ул. Пушкина, 27 | 30 | 2024 | 291 782,52 | В-ТП/У-1209 | ООО «Газпром газораспределение Сибирь» |
| 27. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Томская область, Асиновский муниципальный район, Большедороховское сельское поселение, порядка 540 м на север от ориентира – нежилое здание, расположенное: с. Больше-Дорохово, ул. Центральная, 38 | 70 | 2024 | 680 825,89 | В-ТП/С-1210 | ООО «Газпром газораспределение Сибирь» |
| 28. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, Томский район, земельный участок расположен в юго-восточной части кадастрового квартала, кадастровый номер 70:14:0100034:698 | 83 | 2024 | 807 264,98 | В-ТП/С-1211 | ООО «Газпром газораспределение Сибирь» |
| 29. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Томская область, Томский район, Зональненское сельское поселение, кадастровый номер 70:14:0300092:19404 | 190 | 2024 | 1 847 955,99 | В-ТП/С-1214 | ООО «Газпром газораспределение Сибирь» |
| 30. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, п. Самусь, ул. Ленина, 21/8-3 | 70 | 2024 | 680 825,89 | В-ТП/С-1215 | ООО «Газпром газораспределение Сибирь» |
| 31. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Томская область, городской округ ЗАТО Северск, промышленный парк, з/у 1/4 | 253 | 2024 | 2 460 699,29 | В-ТП/С-1216 | ООО «Газпром газораспределение Сибирь» |
| 32. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская обл., г. Томск, ул. Причальная, 11/12 | 55 | 2024 | 534 934,63 | В-ТП/С-1218 | ООО «Газпром газораспределение Сибирь» |
| 33. | Газопровод до земельных участков по адресу: Томская обл., Молчановский р-н, с. Тунгусово, ул. Центральная, 23, кадастровый номер 70:10:0100019:483, и по адресу: Российская Федерация, Томская область, Молчановский район, Тунгусовское сельское поселение, с. Тунгусово, ул. Центральная, 23-2, кадастровый номер 70:10:0100019:1000 | 25 | 2024 | 243 152,10 | В-ТП/У-1219 | ООО «Газпром газораспределение Сибирь» |
| 34. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, Кирова улица, участок 48 | 19 | 2024 | 184 795,60 | В-ТП/У-1225 | ООО «Газпром газораспределение Сибирь» |
| 35. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, Томский район, д. Кисловка, Лесная улица, 52 | 8 | 2024 | 77 808,67 | В-ТП/У-1220 | ООО «Газпром газораспределение Сибирь» |
| 36. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, р-н Колпашевский, г. Колпашево, ул. Мира, 36/1-1 | 140 | 2024 | 1 361 651,78 | В-ТП/У-1226 | ООО «Газпром газораспределение Сибирь» |
| 37. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская обл., Молчановский р-н, с. Молчаново, ул. Димитрова, 70А | 24 | 2024 | 233 426,02 | В-ТП/С-1227 | ООО «Газпром газораспределение Сибирь» |
| 38. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, Басандайская улица, 2/9 | 35 | 2024 | 340 412,94 | В-ТП/С-1229 | ООО «Газпром газораспределение Сибирь» |
| 39. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Раздольная, 2в | 15 | 2024 | 145 891,26 | В-ТП/У-1232 | ООО «Газпром газораспределение Сибирь» |
| 40. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, Степановская улица, 48/1 | 20 | 2024 | 194 521,68 | В-ТП/У-1234 | ООО «Газпром газораспределение Сибирь» |
| 41. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Томская область, город Томск, поселок Хромовка, кадастровый номер 70:21:0100068:527 | 30 | 2024 | 291 782,52 | В-ТП/С-1235 | ООО «Газпром газораспределение Сибирь» |
| 42. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, Предтеченск поселок, Мелиоративная улица, 27 | 160 | 2024 | 1 556 173,46 | В-ТП/С-1237 | ООО «Газпром газораспределение Сибирь» |
| 43. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: обл. Томская, р-н Первомайский, с. Первомайское, ул. Больничная, 32/13 | 27 | 2024 | 262 604,27 | В-ТП/У-1239 | ООО «Газпром газораспределение Сибирь» |
| 44. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, Портовая улица, участок 15, стр. 7 | 50 | 2025 | 514 509,85 | В-ТП/С-1243 | ООО «Газпром газораспределение Сибирь» |
| 45. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Томская область, г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Лесотехническая, 6г | 10 | 2024 | 97 260,84 | В-ТП/У-1240 | ООО «Газпром газораспределение Сибирь» |
| 46. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская обл., Томский р-н, д. Большое Протопопово, МКР «Авиатор-1», 37 | 35 | 2024 | 340 412,94 | В-ТП/У-1241 | ООО «Газпром газораспределение Сибирь» |
| 47. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Витимская, участок 32 | 31 | 2024 | 301 508,61 | В-ТП/У-1242 | ООО «Газпром газораспределение Сибирь» |
| 48. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, Иркутский тракт, 132а | 30 | 2024 | 291 782,52 | В-ТП/У-1247 | ООО «Газпром газораспределение Сибирь» |
| 49. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, второе участковое лесничество ЗАТО Северск, участок № 40/2 (кадастровый номер 70:22:0010505:1786) | 5500 | 2025 | 56 596 083,57 | В-ТП/И-1244 | ООО «Газпром газораспределение Сибирь» |
| 50. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская обл., Томск г., Киргизка д., Туманная ул., дом 15а | 30 | 2024 | 291 782,52 | В-ТП/У-1245 | ООО «Газпром газораспределение Сибирь» |
| 51. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Томская обл., Томский муниципальный р-н, Сельское поселение Спасское, с. Коларово, ул. Солнечная, земельный участок 14 | 161 | 2024 | 1 565 899,55 | В-ТП/У-1248 | ООО «Газпром газораспределение Сибирь» |
| 52. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Томская обл., Томск г., Сахалинский пер., 7 | 30 | 2024 | 291 782,52 | В-ТП/У-1249 | ООО «Газпром газораспределение Сибирь» |
| 53. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская обл., Асиновский р-н, Асино г., 9 Мая ул., 162 | 52 | 2024 | 505 756,37 | В-ТП/У-1246 | ООО «Газпром газораспределение Сибирь» |
| 54. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Красноармейская, 87а | 40 | 2024 | 389 043,37 | В-ТП/У-1250 | ООО «Газпром газораспределение Сибирь» |
| 55. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, Тургенева улица, 32/1, уч. 14 | 110 | 2024 | 1 069 869,25 | В-ТП/У-1251 | ООО «Газпром газораспределение Сибирь» |
| 56. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская обл., Кривошеинский р-н, Кривошеино с., Кирова ул., 4 | 200 | 2024 | 1 945 216,83 | В-ТП/У-1253 | ООО «Газпром газораспределение Сибирь» |
| 57. | Газопровод до земельных участков, расположенных по адресу: Российская Федерация, Томская область, г. Томск, пр-кт Фрунзе, 117/10 и 117/11 | 690 | 2025 | 7 100 235,94 | В-ТП/С-1252 | ООО «Газпром газораспределение Сибирь» |
| 58. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, ул. М. Цветаевой, 3 | 5 | 2024 | 48 630,42 | В-ТП/У-1254 | ООО «Газпром газораспределение Сибирь» |
| 59. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Томская область, Томский район, МО «Заречное сельское поселение», с. Тахтамышево, ул. Зеленая, кадастровый номер 70:14:0122002:920 | 45 | 2024 | 437 673,79 | В-ТП/У-1255 | ООО «Газпром газораспределение Сибирь» |
| 60. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Томская область, Томский район, Муниципальное образование «Рыбаловское сельское поселение», с. Рыбалово, ул. Новая, 16 | 30 | 2024 | 291 782,52 | В-ТП/У-1257 | ООО «Газпром газораспределение Сибирь» |
| 61. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, тракт Кузовлевский, 2/5 | 5500 | 2025 | 56 596 083,57 | В-ТП/И-1258 | ООО «Газпром газораспределение Сибирь» |
| 62. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Томская область, Колпашевский район, Чажемтовское сельское поселение, с. Чажемто, ул. Газовиков, 7 | 70 | 2025 | 720 313,79 | В-ТП/С-1259 | ООО «Газпром газораспределение Сибирь» |
| 63. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская обл., г. Томск, СТ «Кедр», бригада № 5, участок 95 | 100 | 2024 | 972 608,41 | В-ТП/У-1261 | ООО «Газпром газораспределение Сибирь» |
| 64. | Газопровод до земельных участков, расположенных по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Григорьева, 6 и 6/2 | 60 | 2024 | 583 565,05 | В-ТП/С-1266 | ООО «Газпром газораспределение Сибирь» |
| 65. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, Асиновский р-н, г. Асино, пер. Электрический, 1 | 75 | 2025 | 771 764,78 | В-ТП/С-1260 | ООО «Газпром газораспределение Сибирь» |
| 66. | Газопровод до земельного участка по адресу: Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Гагарина, 14 | 30 | 2024 | 291 782,52 | В-ТП/У-1263 | ООО «Газпром газораспределение Сибирь» |
| 67. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Усова, 34 | 15 | 2025 | 154 352,96 | В-ТП/С-1264 | ООО «Газпром газораспределение Сибирь» |
| 68. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. имени Ленина, 21/1 | 150 | 2025 | 1 543 529,55 | В-ТП/С-1265 | ООО «Газпром газораспределение Сибирь» |
| 69. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, Первомайский район, с. Первомайское, Ленинская улица, 88 | 70 | 2024 | 680 825,89 | В-ТП/У-1267 | ООО «Газпром газораспределение Сибирь» |
| 70. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, Томский район, с. Моряковский Затон, Иштанский переулок, 6 | 64 | 2024 | 622 469,38 | В-ТП/У-1268 | ООО «Газпром газораспределение Сибирь» |
| 71. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская обл., г. Асино, ул. Сельская, 130 | 99 | 2025 | 1 018 729,50 | В-ТП/С-1272 | ООО «Газпром газораспределение Сибирь» |
| 72. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, Автодорога, 1/4 | 195 | 2025 | 2 006 588,42 | В-ТП/С-1269 | ООО «Газпром газораспределение Сибирь» |
| 73. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, Александровский район, с. Александровское, мкр. Казахстан, 22а | 220 | 2025 | 2 263 843,34 | В-ТП/С-1271 | ООО «Газпром газораспределение Сибирь» |
| 74. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, Первомайский район, с. Первомайское, Советская улица, 61/1 | 35 | 2024 | 340 412,94 | В-ТП/У-1273 | ООО «Газпром газораспределение Сибирь» |
| 75. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Томская область, Асиновский муниципальный район, Асиновское городское поселение, г. Асино, пл. Победы, 1 | 65 | 2024 | 632 195,47 | В-ТП/У-1276 | ООО «Газпром газораспределение Сибирь» |
| 76. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская обл., Томский район, с. Зоркальцево, ул. Южная, 2д | 45 | 2025 | 463 058,87 | В-ТП/С-1275 | ООО «Газпром газораспределение Сибирь» |
| 77. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Томская область, Томский муниципальный район, Богашевское сельское поселение, д. Писарево, ул. Зеленая, 23 | 12 | 2024 | 116 713,01 | В-ТП/У-1279 | ООО «Газпром газораспределение Сибирь» |
| 78. | Газопровод до земельного участка по адресу: Российская Федерация, Томская область, Томский муниципальный район, Мирненское сельское поселение, п. Трубачево, ул. Центральная, 27/4 | 10 | 2024 | 97 260,84 | В-ТП/У-1280 | ООО «Газпром газораспределение Сибирь» |
| 79. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, Колпашевский район, гор. Колпашево, ул. Тимирязева, 27/1, бокс 8 | 40 | 2024 | 389 043,37 | В-ТП/У-1283 | ООО «Газпром газораспределение Сибирь» |
| 80. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Томская область, г. Томск, д. Лоскутово, ул. Линейная, 34а | 100 | 2024 | 972 608,41 | В-ТП/У-1281 | ООО «Газпром газораспределение Сибирь» |
| 81. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Томская область, Томский район, Муниципальное образование «Корниловское сельское поселение», с. Корнилово, кадастровый номер 70:14:0313004:1267 | 60 | 2024 | 583 565,05 | В-ТП/У-1282 | ООО «Газпром газораспределение Сибирь» |
| 82. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Томская область, городской округ Город Томск, город Томск, улица Пастера, 27/2 | 70 | 2024 | 680 825,89 | В-ТП/У-1285 | ООО «Газпром газораспределение Сибирь» |
| 83. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Томская область, Асиновский район, Асиновское городское поселение, г. Асино, ул. Южная, 1/1 | 28 | 2024 | 272 330,36 | В-ТП/У-1284 | ООО «Газпром газораспределение Сибирь» |
| 84. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Томская область, муниципальный район Томский, поселок Зональная Станция, микрорайон Красивый пруд | 30 | 2024 | 291 782,52 | В-ТП/У-1286 | ООО «Газпром газораспределение Сибирь» |
| 85. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, Кузовлевский тракт, 1б | 80 | 2025 | 823 215,76 | В-ТП/С-1288 | ООО «Газпром газораспределение Сибирь» |
| 86. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская обл., Томский р-н, Корнилово с, Коммунистическая ул., 6/2 | 30 | 2024 | 291 782,52 | В-ТП/У-1289 | ООО «Газпром газораспределение Сибирь» |
| 87. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, Асиновский р-н, г. Асино, ул. им. Куйбышева, 1/26 | 65 | 2025 | 668 862,81 | В-ТП/И-1308 | ООО «Газпром газораспределение Сибирь» |
| 88. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Томская область, Томский муниципальный район, Мирненское сельское поселение, п. Трубачево, ул. Липовая, 37/1 | 40 | 2024 | 389 043,37 | В-ТП/У-1291 | ООО «Газпром газораспределение Сибирь» |
| 89. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Томская область, г. Томск, Шегарский тракт, 12а | 380 | 2025 | 3 910 274,87 | В-ТП/И-1296 | ООО «Газпром газораспределение Сибирь» |
| 90. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, Иркутский тракт, 101а | 750 | 2025 | 7 717 647,76 | В-ТП/И-1297 | ООО «Газпром газораспределение Сибирь» |
| 91. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, Кузовлево Поселок территория, Советская улица, 51б | 130 | 2024 | 1 264 390,94 | В-ТП/У-1294 | ООО «Газпром газораспределение Сибирь» |
| 92. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Витимская, 1/2 | 40 | 2024 | 389 043,37 | В-ТП/У-1295 | ООО «Газпром газораспределение Сибирь» |
| 93. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, Александровский район, с. Александровское, ул. Кедровая, земельный участок № 1 | 75 | 2024 | 729 456,31 | В-ТП/У-1293 | ООО «Газпром газораспределение Сибирь» |
| 94. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, Томск город, ул. Макарова, 29 | 40 | 2024 | 389 043,37 | В-ТП/У-1298 | ООО «Газпром газораспределение Сибирь» |
| 95. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, Асиновский муниципальный район, Асиновское городское поселение, г. Асино, ул. Ивана Буева, з/у 72/12 | 130 | 2025 | 1 337 725,61 | В-ТП/С-1299 | ООО «Газпром газораспределение Сибирь» |
| 96. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Мира, 23, 25 | 110 | 2024 | 1 069 869,25 | В-ТП/У-1327 | ООО «Газпром газораспределение Сибирь» |
| 97. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская обл., Томский р-н, с. Малиновка, ул. Чулымская, 6 | 50 | 2024 | 486 304,21 | В-ТП/У-1304 | ООО «Газпром газораспределение Сибирь» |
| 98. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: обл. Томская, р-н Молчановский, с. Молчаново, ул. Комарова, 1е | 50 | 2024 | 486 304,21 | В-ТП/У-1307 | ООО «Газпром газораспределение Сибирь» |
| 99. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская обл., Первомайский р-н, Первомайское с., Ленинская ул., 25 | 160 | 2024 | 1 556 173,46 | В-ТП/У-1305 | ООО «Газпром газораспределение Сибирь» |
| 100. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, Томск город, СТ «Связист-4», 57 | 200 | 2024 | 1 945 216,83 | В-ТП/У-1306 | ООО «Газпром газораспределение Сибирь» |
| 101. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская обл., г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Комсомольская, 1в | 160 | 2024 | 1 556 173,46 | В-ТП/У-1309 | ООО «Газпром газораспределение Сибирь» |
| 102. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, Портовая улица, участок 70, стр. 3 | 13 | 2024 | 126 439,09 | В-ТП/У-1310 | ООО «Газпром газораспределение Сибирь» |
| 103. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская обл., Шегарский р-н, с. Мельниково, ул. Чапаева, 50 «а», бокс № 1 | 75 | 2024 | 729 456,31 | В-ТП/У-1311 | ООО «Газпром газораспределение Сибирь» |
| 104. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, Шегарский р-н, с. Мельниково, ул. Зеленая, 24А | 30 | 2024 | 291 782,52 | В-ТП/У-1312 | ООО «Газпром газораспределение Сибирь» |
| 105. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Томская область, Александровский район, Александровское сельское поселение, с. Александровское, ул. Мира, 44б, земельный участок № 1 | 20 | 2024 | 194 521,68 | В-ТП/У-1313 | ООО «Газпром газораспределение Сибирь» |
| 106. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, р-н Кривошеинский, с. Володино, ул. Заречная, 7 | 270 | 2025 | 2 778 353,19 | В-ТП/С-1314 | ООО «Газпром газораспределение Сибирь» |
| 107. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская обл., г. Томск, пос. Ново-Карьерный, 1/1 | 30 | 2024 | 291 782,52 | В-ТП/У-1315 | ООО «Газпром газораспределение Сибирь» |
| 108. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Томская область, г. Томск, ул. Б. Хмельницкого, 123а | 200 | 2024 | 1 945 216,83 | В-ТП/У-1316 | ООО «Газпром газораспределение Сибирь» |
| 109. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, Томский район, п. Ключи, ул. Солнечная, 1/1 | 170 | 2024 | 1 653 434,30 | В-ТП/У-1317 | ООО «Газпром газораспределение Сибирь» |
| 110. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Томская область, Александровский район, с. Александровское, ул. Мира, 18 | 20 | 2024 | 194 521,68 | В-ТП/У-1318 | ООО «Газпром газораспределение Сибирь» |
| 111. | Газопровод до земельных участков, расположенных по адресу: Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, Светлая улица, 13; Томская область, Томский р-н, п. Зональная Станция, ул. Светлая, 9/1 | 195 | 2025 | 2 006 588,42 | В-ТП/С-1320 | ООО «Газпром газораспределение Сибирь» |
| 112. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, Александровский район, с. Александровское, ул. Дорожников, 4, земельный участок № 3 | 30 | 2024 | 291 782,52 | В-ТП/У-1321 | ООО «Газпром газораспределение Сибирь» |
| 113. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, Томск город, Кузовлевское тепличное хозяйство, 9а | 800 | 2026 | 8 586 140,39 | В-ТП/И-1322 | ООО «Газпром газораспределение Сибирь» |
| 114. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Томская область, Асиновский муниципальный район, Асиновское городское поселение, г. Асино, ул. Сельская, з/у 87/2 | 80 | 2024 | 778 086,73 | В-ТП/У-1323 | ООО «Газпром газораспределение Сибирь» |
| 115. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Томская область, городской округ Город Томск, город Томск, территория Предтеченск Поселок, улица Мелиоративная, земельный участок 11/2 | 35 | 2025 | 360 156,90 | В-ТП/С-1324 | ООО «Газпром газораспределение Сибирь» |
| 116. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Томская область, Молчановский муниципальный район, Молчановское сельское поселение, с. Молчаново, ул. Димитрова, 71/4 | 30 | 2024 | 291 782,52 | В-ТП/У-1325 | ООО «Газпром газораспределение Сибирь» |
| 117. | Газопровод к земельным участкам, расположенным по адресу: Томская область, Томский район, деревня Кисловка, улица Совхозная с кадастровыми номерами: 70:14:0108002:2154, 70:14:0108002:2152, 70:14:0108002:2151, 70:14:0108002:2150 | 30 | 2024 | 291 782,52 | В-ТП/У-1228 | ООО «Газпром газораспределение Сибирь» |
| 118. | Газопровод к земельным участкам, расположенным по адресам: Томская область, г. Томск, Шегарский тракт, 10/3, 12/1 | 150 | 2025 | 1 543 529,55 | В-ТП/И-1162 | ООО «Газпром газораспределение Сибирь» |
| 119. | Газопровод к земельным участкам, расположенным по адресам: Томская область, г. Томск, ул. Ивановского, 4/6, 4/8 | 220 | 2024 | 2 139 738,51 | В-ТП/С-1163 | ООО «Газпром газораспределение Сибирь» |
| 120. | Газопровод к земельным участкам, расположенным по адресам: Томская область, г. Томск, ул. Континентальная, 6/4, 6а | 360 | 2025 | 3 704 470,92 | В-ТП/С-1206 | ООО «Газпром газораспределение Сибирь» |
| 121. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, Александровский р-н, с. Александровское, ул. Калинина, 1б, гаражный сектор, земельный участок № 2 | 20 | 2024 | 194 521,68 | В-ТП/У-1292 | ООО «Газпром газораспределение Сибирь» |
| 122. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, Северный переулок, 1 | 50 | 2024 | 486 304,21 | В-ТП/С-1238 | ООО «Газпром газораспределение Сибирь» |
| 123. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Томская область, Томский муниципальный район, Корниловское сельское поселение, с. Корнилово, ул. Осенняя, земельный участок 12 | 30 | 2024 | 291 782,52 | В-ТП/У-1233 | ООО «Газпром газораспределение Сибирь» |
| 124. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Томская область, Кривошеинский район, Кривошеинское сельское поселение, с. Кривошеино, ул. Заводская | 100 | 2024 | 1 271 834,81 | В-ТП/У-1153 | ООО «Газпром газораспределение Сибирь» |
| 125. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Томская область, городской округ Город Томск, г. Томск, проспект Комсомольский, 68 | 600 | 2026 | 6 439 605,29 | В-ТП/И-1330 | ООО «Газпром газораспределение Сибирь» |
| 126. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Томская область, Колпашевский муниципальный район, Чажемтовское сельское поселение, с. Чажемто, ул. Ленина, 31 | 25 | 2025 | 257 254,93 | В-ТП/С-1328 | ООО «Газпром газораспределение Сибирь» |
| 127. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Томская область, г. Томск, Гамалея улица, 5 | 130 | 2026 | 1 395 247,81 | В-ТП/С-1329 | ООО «Газпром газораспределение Сибирь» |
| 128. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Томская область, городской округ Город Томск, город Томск, Тургенева улица, 40, кадастровый номер 70:21:0100088:108 | 70 | 2026 | 751 287,28 | В-ТП/С-1336 | ООО «Газпром газораспределение Сибирь» |
| 129. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Октябрьская, 55 | 20 | 2026 | 214 653,51 | В-ТП/С-1340 | ООО «Газпром газораспределение Сибирь» |
| 130. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Томская область, Кожевниковский муниципальный район, Кожевниковское сельское поселение, с. Кожевниково, ул. Ленина, 51В | 100 | 2026 | 1 073 267,55 | В-ТП/С-1343 | ООО «Газпром газораспределение Сибирь» |
| 131. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, Тракторная улица, 1/6 | 30 | 2025 | 308 705,91 | В-ТП/У-1326 | ООО «Газпром газораспределение Сибирь» |
| 132. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Смирнова, 41/2 | 30 | 2025 | 308 705,91 | В-ТП/У-1331 | ООО «Газпром газораспределение Сибирь» |
| 133. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Куйбышева, 10-3 | 45 | 2025 | 463 058,87 | В-ТП/У-1332 | ООО «Газпром газораспределение Сибирь» |
| 134. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Томская область, муниципальный район Томский, сельское поселение Заречное, деревня Кисловка, тракт Придорожный, земельный участок 3г | 140 | 2026 | 1 502 574,57 | В-ТП/У-1333 | ООО «Газпром газораспределение Сибирь» |
| 135. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Томская область, Кривошеинский район, Кривошеинское сельское поселение, с. Кривошеино, ул. Мелиоративная, кадастровый номер 70:09:0101001:3027 | 150 | 2024 | 1 458 912,62 | В-ТП/У-1334 | ООО «Газпром газораспределение Сибирь» |
| 136. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, Первомайский район, с. Первомайское, Больничная улица, 32/3 | 50 | 2025 | 514 509,85 | В-ТП/У-1335 | ООО «Газпром газораспределение Сибирь» |
| 137. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Томская область, Парабельский муниципальный район, Парабельское сельское поселение, с. Парабель, ул. Мира, 17 | 30 | 2025 | 308 705,91 | В-ТП/У-1338 | ООО «Газпром газораспределение Сибирь» |
| 138. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: обл. Томская, р-н Колпашевский, г. Колпашево, ул. Гоголя, 85 | 40 | 2025 | 411 607,88 | В-ТП/У-1341 | ООО «Газпром газораспределение Сибирь» |
| 139. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская обл., Кожевниковский р-н, с. Кожевниково, ул. Российская, 69 | 20 | 2025 | 205 803,94 | В-ТП/У-1344 | ООО «Газпром газораспределение Сибирь» |
| 140. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, Ленина улица, 32, стр. 2, пом. 4/2 | 80 | 2025 | 823 215,76 | В-ТП/У-1345 | ООО «Газпром газораспределение Сибирь» |
| 141. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Томская область, Томский район, МО «Заречное сельское поселение», д. Кисловка, окр. СНТ «Ветеран-3», ул. Центральная, 3в | 30 | 2025 | 308 705,91 | В-ТП/У-1346 | ООО «Газпром газораспределение Сибирь» |
| 142. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, пр-кт Кирова, 58, строен. 47 | 130 | 2026 | 1 395 247,81 | В-ТП/И-1337 | ООО «Газпром газораспределение Сибирь» |
| 143. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, Молчановский муниципальный район, Молчановское сельское поселение, с. Молчаново, ул. Степная, земельный участок 5 | 20 | 2026 | 295 520,62 | В-ТП/С-1351 | ООО «Газпром газораспределение Сибирь» |
| 144. | Российская Федерация, Томская область, Молчановский район, Молчановское сельское поселение, с. Молчаново, ул. Валикова, 10, земельный участок № 7 | 50 | 2025 | 672 800,62 | В-ТП/У-1355 | ООО «Газпром газораспределение Сибирь» |
| 145. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская обл., Парабельский р-н, с. Толмачево, ул. Озерная, 1 | 25 | 2025 | 336 400,31 | В-ТП/У-1357 | ООО «Газпром газораспределение Сибирь» |
| 146. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, д. Лоскутово, Советская улица, 1б | 140 | 2025 | 1 883 841,72 | В-ТП/У-1358 | ООО «Газпром газораспределение Сибирь» |
| 147. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, Заводская улица, 6б | 120 | 2025 | 1 614 721,48 | В-ТП/У-1359 | ООО «Газпром газораспределение Сибирь» |
| 148. | Газопровод до земельных участков с кадастровыми номерами: 70:14:0300095:4991, 70:14:0300095:4992, 70:14:0300095:4993 | 40 | 2025 | 538 240,49 | В-ТП/У-1352 | ООО «Газпром газораспределение Сибирь» |
| 149. | Газопровод до земельных участков, расположенных по адресам: Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Мира, 23, 25 | 110 | 2025 | 1 480 161,35 | В-ТП/У-1302 | ООО «Газпром газораспределение Сибирь» |
| 150. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, Александровский р-н, с. Александровское, ул. Калинина, 1б, гаражный сектор, земельный участок № 1 | 20 | 2025 | 269 120,25 | В-ТП/У-1300 | ООО «Газпром газораспределение Сибирь» |

Приложение № 7

к распоряжению Администрации
Томской области 
от 15.08.2025  № 571-ра

Объемы реализации 
и финансирования мероприятий в рамках пообъектного плана-графика догазификации территорий 
ведения гражданами садоводства для собственных нужд Томской области

| Наименование газораспределительной организации | Объем финансирования мероприятия в рамках пообъектного плана-графика догазификации садоводческих некоммерческих товариществ (тыс. рублей) с налогом на добавленную стоимость |  |  |  |  | Объем реализации мероприятия в рамках пообъектного плана-графика догазификации садоводческих некоммерческих товариществ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в том числе |  |  |  | план освоения вложений (тыс. рублей) с налогом на добавленную стоимость | план ввода основных средств (тыс. рублей) без налога на добавленную стоимость |
|  |  | средства от применения тарифа на услуги по транспортировке газа по газораспредели-тельным сетям | средства от применения специальной надбавки к тарифу на услуги по транспортировке газа по газораспреде-лительным сетям* | средства единого оператора газификации и (или) регионального оператора газификации* | иные средства** |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «Газпром газораспределение Сибирь» | 14 398,3 |  | 5 281,8 | 6 716,8 | 2 399,7 | 14 398,3 | 11 998,6 |
| 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «Газпром газораспределение Сибирь» | 87 856,7 |  | 0,0 | 73 213,9 | 14 642,8 | 87 856,7 | 73 213,9 |
| 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «Газпром газораспределение Сибирь» | 1 189 424,1 |  | 0,0 | 991 186,8 | 198 237,4 | 1 189 424,1 | 991 186,8 |

* Финансирование указано без НДС.

** Финансирование включает НДС.

Приложение № 8

к распоряжению Администрации
Томской области 
от 15.08.2025  № 571-ра

Перечень 
объектов газоснабжения, строящихся в рамках догазификации территорий ведения гражданами садоводства для собственных нужд

| № п/п | Наименование объекта | Протяженность, м | Год окончания строительства | Плановая стоимость объектов, руб. с НДС | Код объекта строительства | Наименование газораспределительной организации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сеть газораспределения низкого давления в границах СНТ «Кедр», д. Некрасово, Томский район, Томская область | 2000 | 2027 | 29 192 011,34 | 70-24-428-000212 | ООО «Газпром газораспределение Сибирь» |
| 2. | Сеть газораспределения низкого давления, местоположение: Томская обл, Томский р-н, Кафтанчиково с, в границах ДНТ «Алмаз» по ул. Янтарная, ул. Изумрудная, ул. Гранатовая, ул. Овражная, пер. Новосибирский | 1350 | 2026 | 18 946 738,13 | 70-24-428-000229 | ООО «Газпром газораспределение Сибирь» |
| 3. | Сеть газораспределения низкого давления в границах СТ «Большая Семья» (Кордон № 3), Томский район, Томская область | 1562,4 | 2025* | 6 338 148,00 | 70-24-428-000234 | ООО «Газпром газораспределение Сибирь» |
| 4. | Сеть газораспределения низкого давления в границах СНТ «Лилия», г. Томск, Томская область | 800 | 2027 | 11 676 804,54 | 70-24-428-000239 | ООО «Газпром газораспределение Сибирь» |
| 5. | Сеть газораспределения низкого давления в границах СНТ «Кедр» (Бригада № 1), п. Заварзино, г. Томск, Томская область | 1350 | 2027 | 19 704 607,65 | 70-24-428-000247 | ООО «Газпром газораспределение Сибирь» |
| 6. | Сеть газораспределения низкого давления в границах СНТ «Контакт», п. Мирный, Томский район, Томская область | 1500 | 2027 | 21 894 008,50 | 70-24-428-000248 | ООО «Газпром газораспределение Сибирь» |
| 7. | Сеть газораспределения низкого давления в границах СТ «Кедр» (Бригада № 2), п. Заварзино, г. Томск, Томская область | 1495 | 2027 | 21 821 028,48 | 70-24-428-000250 | ООО «Газпром газораспределение Сибирь» |
| 8. | Сеть газораспределения высокого и низкого давления к территории СНТ «Южный», г. Томск, Томская область | 65 | 2025 | 874 640,80 | 70-24-428-000281 | ООО «Газпром газораспределение Сибирь» |
| 9. | Сеть газораспределения низкого давления к территории СНТ «Вагонник», г. Томск, Томская область | 350 | 2025 | 4 709 604,31 | 70-24-428-000286 | ООО «Газпром газораспределение Сибирь» |
| 10. | Сеть газораспределения низкого давления к территориям СНТ «Урожай-Д», СНТ «Звезда», г. Томск, Томская область | 180 | 2025 | 2 422 082,22 | 70-24-428-000287 | ООО «Газпром газораспределение Сибирь» |
| 11. | Сеть газораспределения низкого давления в границах СНТ «Кедр» (Бригада № 5), п. Заварзино, г. Томск, Томская область | 2000 | 2027 | 29 192 011,34 | 70-24-428-000295 | ООО «Газпром газораспределение Сибирь» |
| 12. | Сеть газораспределения низкого давления в границах СНТ «Кедр» (Бригада № 4), п. Заварзино, г. Томск, Томская область | 15 | 2027 | 218 940,09 | 70-24-428-000296 | ООО «Газпром газораспределение Сибирь» |
| 13. | Сеть газораспределения низкого давления в границах СНТ «Литейщик», д. Оськино, Шегарский район, Томская область | 800 | 2027 | 11 676 804,54 | 70-24-428-000297 | ООО «Газпром газораспределение Сибирь» |
| 14. | Сеть газораспределения среднего и низкого давления к границе СНТ, расположенных по адресу: Томская область, г. Томск, пос. Заварзино, СНТ «Кедр» (Бригада № 4), СНТ «Кедр» (Бригада № 9), СНТ «Виктория» | 530 | 2026 | 7 438 349,04 | 70-24-428-000298 | ООО «Газпром газораспределение Сибирь» |
| 15. | Сеть газораспределения низкого давления к жилым домам, расположенным в границах СНТ «Ключи», п. Ключи, Томский район, Томская область | 500 | 2027 | 7 298 002,83 | 70-24-428-000307 | ООО «Газпром газораспределение Сибирь» |
| 16. | Сеть газораспределения низкого давления к жилым домам, расположенным в границах СНТ «Виктория», д. Петровский Участок, Томский район, Томская область | 3000 | 2026 | 42 103 862,51 | 70-24-428-000308 | ООО «Газпром газораспределение Сибирь» |
| 17. | Сеть газораспределения низкого давления к жилым домам, расположенным в границах СНТ «Кедр» (Бригада № 10) пос. Заварзино, г. Томск, Томская область | 2500 | 2027 | 36 490 014,17 | 70-24-428-000330 | ООО «Газпром газораспределение Сибирь» |
| 18. | Сеть газораспределения низкого давления к жилым домам, расположенным в границах СНТ «Кедр», (Бригада № 8), пос. Заварзино, г. Томск, Томская область | 84 | 2027 | 1 226 064,48 | 70-24-428-000331 | ООО «Газпром газораспределение Сибирь» |
| 19. | Сеть газораспределения низкого давления к жилым домам, расположенным в границах территории СНТ Связист-1, г. Томск, Томская область | 2100 | 2027 | 30 651 611,91 | 70-24-428-000342 | ООО «Газпром газораспределение Сибирь» |
| 20. | Сеть газораспределения высокого давления до границ СНТ «Возрождение», расположенного по адресу: Томская обл., Томск г, СНТ «Возрождение» | 380 | 2027 | 5 546 482,15 | 70-24-428-000343 | ООО «Газпром газораспределение Сибирь» |
| 21. | Сеть газораспределения низкого давления к жилым домам, расположенным в границах СНТ «Возрождение», г. Томск, Томская область | 1400 | 2027 | 20 434 407,94 | 70-24-428-000354 | ООО «Газпром газораспределение Сибирь» |
| 22. | Сеть газораспределения низкого давления к жилым домам, расположенным в границах СНТ «Кедр» (Бригада № 9), пос. Заварзино, г. Томск, Томская область | 1400 | 2027 | 20 434 407,94 | 70-24-428-000355 | ООО «Газпром газораспределение Сибирь» |
| 23. | Сеть газораспределения низкого давления к жилым домам, расположенным в границах СНТ «Утро», Томск г, Томская обл. | 2000 | 2027 | 29 192 011,34 | 70-24-428-000360 | ООО «Газпром газораспределение Сибирь» |
| 24. | Сеть газораспределения низкого давления к жилым домам, расположенным в границах СНТ «Рассвет при НПО Вирион», Томск г, Томская обл. | 5000 | 2027 | 72 980 028,35 | 70-24-428-000363 | ООО «Газпром газораспределение Сибирь» |
| 25. | Сеть газораспределения низкого давления к жилым домам, расположенным в границах СНТ «Кедр», (Бригада № 11), пос. Заварзино, г. Томск, Томская обл | 3470,7 | 2027 | 50 658 356,88 | 70-24-428-000369 | ООО «Газпром газораспределение Сибирь» |
| 26. | Сеть газораспределения низкого давления к жилым домам, расположенным в границах СНТ «Вагонник», Томск г, Томская обл | 1000 | 2027 | 14 596 005,67 | 70-24-428-000371 | ООО «Газпром газораспределение Сибирь» |
| 27. | Сеть газораспределения низкого давления к жилым домам, расположенным в границах СНТ «Весна», Светлый п, Томск г, Томская обл | 900 | 2027 | 13 136 405,10 | 70-24-428-000372 | ООО «Газпром газораспределение Сибирь» |
| 28. | Сеть газораспределения низкого давления к жилым домам, расположенным в границах СНТ «Коммунальщик», г. Томск, Томская область | 400 | 2027 | 5 838 402,27 | 70-24-428-000381 | ООО «Газпром газораспределение Сибирь» |
| 29. | Сеть газораспределения низкого давления к жилым домам, расположенным в границах СНТ «Кедр» (Бригада № 7), пос. Заварзино, г. Томск, Томская область | 2010 | 2027 | 29 337 971,40 | 70-24-428-000382 | ООО «Газпром газораспределение Сибирь» |
| 30. | Сеть газораспределения низкого давления к жилым домам, расположенным в границах СНТ «Березка», г. Томск, Томская область | 2000 | 2027 | 29 192 011,34 | 70-24-428-000383 | ООО «Газпром газораспределение Сибирь» |
| 31. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томский р-н, Петровский Участок д, СТ Большая семья тер., 16 | 4 | 2025 | 53 824,05 | 70-24-428-000384 | ООО «Газпром газораспределение Сибирь» |
| 32. | Сеть газораспределения низкого давления к жилым домам, расположенным в границах ДНТ «Осень», п. Мирный, Томский район, Томская область | 5540 | 2027 | 80 861 871,41 | 70-24-428-000407 | ООО «Газпром газораспределение Сибирь» |
| 33. | Сеть газораспределения низкого давления к жилым домам, расположенным в границах СНТ «Южный», г. Томск, Томская область | 2200 | 2027 | 32 111 212,47 | 70-24-428-000411 | ООО «Газпром газораспределение Сибирь» |
| 34. | Сеть газораспределения низкого давления к жилым домам, расположенным в границах СНТ «Бурундук», г. Томск, Томская область | 5000 | 2027 | 72 980 028,35 | 70-24-428-000413 | ООО «Газпром газораспределение Сибирь» |
| 35. | Сеть газораспределения высокого и низкого давления к границам СНТ, расположенных по адресу: Томская область, г. Томск, СНТ «Микрон», СНТ «Ромашка» | 2000 | 2027 | 29 192 011,34 | 70-24-428-000441 | ООО «Газпром газораспределение Сибирь» |
| 36. | Сеть газораспределения высокого и низкого давления к границе СНТ, расположенного по адресу: Томская область, Томский район, п. Мирный, ДНТ «Осень» | 225 | 2027 | 3 284 101,28 | 70-24-428-000442 | ООО «Газпром газораспределение Сибирь» |
| 37. | Сеть газораспределения высокого и низкого давления к границам СНТ, расположенных по адресу: Томская область, г. Томск, СНТ «Березка», СНТ «Радуга» | 50 | 2027 | 729 800,28 | 70-24-428-000443 | ООО «Газпром газораспределение Сибирь» |
| 38. | Сеть газораспределения низкого давления к жилым домам, расположенным в границах СНТ Геолог-2, г. Томск, Томская область | 2500 | 2027 | 36 490 014,17 | 70-24-428-000485 | ООО «Газпром газораспределение Сибирь» |
| 39. | Сеть газораспределения низкого давления к жилым домам, расположенным в границах СНТ Геолог-1, г. Томск, Томская область | 2800 | 2027 | 40 868 815,88 | 70-24-428-000486 | ООО «Газпром газораспределение Сибирь» |
| 40. | Сеть газораспределения низкого давления к жилым домам, расположенным в границах СНТ «Агро», г. Томск, Томская область | 3500 | 2027 | 51 086 019,84 | 70-24-428-000490 | ООО «Газпром газораспределение Сибирь» |
| 41. | Сеть газораспределения низкого давления к жилым домам, расположенным в границах СНТ «Восток», г. Томск, Томская область | 1800 | 2027 | 26 272 810,21 | 70-24-428-000495 | ООО «Газпром газораспределение Сибирь» |
| 42. | Сеть газораспределения низкого давления к жилым домам, расположенным в границах СНТ «Звездный», г. Томск, Томская область | 1700 | 2027 | 24 813 209,64 | 70-24-428-000513 | ООО «Газпром газораспределение Сибирь» |
| 43. | Сеть газораспределения низкого давления к жилым домам, расположенным в границах СНТ «Тимирязевец», с. Дзержинское, г. Томск, Томская область | 5000 | 2027 | 72 980 028,35 | 70-24-428-000548 | ООО «Газпром газораспределение Сибирь» |
| 44. | Сеть газораспределения низкого давления к жилым домам, расположенным в границах СНТ «Виктория», п. Кузовлево, г. Томск, Томская область | 520 | 2027 | 7 589 922,95 | 70-24-428-000550 | ООО «Газпром газораспределение Сибирь» |
| 45. | Сеть газораспределения низкого давления к границе СНТ «Связист-2» и к жилым домам, расположенным в границах СНТ «Связист-2», г. Томск, Томская область | 3500 | 2027 | 51 086 019,84 | 70-24-428-000589 | ООО «Газпром газораспределение Сибирь» |
| 46. | Сеть газораспределения высокого давления к границам СНТ, расположенных по адресу: Томская область, г. Томск, СНТ «Рассвет», СНТ «Связист-2», СНТ «Мебельщик», СНТ «Мечта», СНТ «Томич», СНТ «Пенсионер», СНТ «Теплотехник» | 650 | 2027 | 9 487 403,69 | 70-24-428-000590 | ООО «Газпром газораспределение Сибирь» |
| 47. | Сеть газораспределения низкого давления к жилым домам, расположенным в границах СНТ «Ромашка», г. Томск, Томская область | 1500 | 2027 | 21 894 008,50 | 70-24-428-000599 | ООО «Газпром газораспределение Сибирь» |
| 48. | Сеть газораспределения низкого давления к жилым домам, расположенным в границах ДНТ «Сад», с. Барабинка, Томский район, Томская область | 1110 | 2026 | 15 578 429,13 | 70-24-428-000518 | ООО «Газпром газораспределение Сибирь» |
| 49. | Сеть газораспределения низкого давления к жилым домам, расположенным в границах ДНП Поселок Жемчужный, д. Воронино, Томский район, Томская область | 1500 | 2027 | 21 894 008,50 | 70-24-428-000532 | ООО «Газпром газораспределение Сибирь» |
| 50. | Сеть газораспределения высокого и низкого давления к границе ДНТ «Сад», расположенного по адресу: Томская область, Томский район, с. Барабинка, ДНТ «Сад» | 270 | 2026 | 3 789 347,63 | 70-24-428-000519 | ООО «Газпром газораспределение Сибирь» |
| 51. | Сеть газораспределения низкого давления к жилым домам, расположенным в границах ДНП Поселок Жемчужный, д. Воронино, Томский район, Томская область | 1500 | 2027 | 21 894 008,50 | 70-24-428-000535 | ООО «Газпром газораспределение Сибирь» |
| 52. | Сеть газораспределения низкого давления к границе СНТ «Кедр Бригада № 3» и к жилым домам, расположенным в границах СНТ «Кедр Бригада № 3», г. Томск, Томская область | 1200 | 2027 | 17 515 206,80 | 70-25-428-00057-00000-СНТ | ООО «Газпром газораспределение Сибирь» |
| 53. | Сеть газораспределения низкого давления к жилым домам, расположенным в границах СНТ «Урожай-Д», г. Томск, Томская область | 1200 | 2027 | 17 515 206,80 | 70-25-428-00061-00000-СНТ | ООО «Газпром газораспределение Сибирь» |
| 54. | Сеть газораспределения низкого давления к жилым домам, расположенным в границах СНТ «Томское», г. Томск, Томская область | 2500 | 2027 | 36 490 014,17 | 70-25-428-00068-00000-СНТ | ООО «Газпром газораспределение Сибирь» |

* Объекты, реализация которых предусмотрена в рамках специальной надбавки к тарифу на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям.